ЈП  ЗЖС, Обреновац је свој годишњи  Програм пословања, са финансијским планом за 2017.годину,  донело 21.12.2016.године,   на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 29.12.2016. године, Решењем  VII-01 бр.020-227. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2017.годину планиран је у износу од 90.862.107,53 динара.

Прву измену и допуну годишњег  Програма пословања,  са финансијским планом за 2017.годину,  је донело 09.02.2017.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 24.02.2017.године, Решењем VII -01 бр.020-30. Обим Програма  пословања  ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2017.годину, након Прве измене и допуне истог  планирана  је у износу од 85.922.602,96 динара.

Другу измену и допуну годишњег  Програма пословања,  са финансијским планом за 2017.годину,  је донело 08.05.2017.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 17.05.2017.године, Решењем VII -01 бр.020-70 . Обим Програма  пословања  ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2017.годину, након Друге измене и допуне истог  планирана  је у износу од 89.838.838,36 динара.

Трећу измену и допуну годишњег  Програма пословања,  са финансијским планом за 2017.годину,  је донело 26.06.2017.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 11.07.2017.године, Решењем VII -01 бр.020-95 . Обим Програма  пословања  ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2017.годину, након Треће измене и допуне истог  планирана  је у износу од 91.838.838,36 динара.

Четврту измену и допуну годишњег  Програма пословања,  са финансијским планом за 2017.годину,  је донело 21.09.2017.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 03.10.2017.године, Решењем VII -01 бр.020-134 . Обим Програма  пословања  ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2017.годину, након  Четврте  измене и допуне истог  планирана  је у износу од 92.938.838,36 динара.

У посматраном извештајном  периоду:

Планирани приходи  износе 92.938.838,36 динара и састоје се из прихода од оснивача-субвенција у износу од 85.022.602,96 динара и прихода од Секретаријата за заштиту животне средине града Београда у износу од 7.916.235,40 динара.

Планирани расходи износе 61.573.426,00 динара и  се састоје из:

-расхода неопходних за текуће пословање предузећа и то: трошкова осталог материјала у износу од 120.000,00 динара, трошкова горива и енергије у износу од 650.400,00 динара, трошкова једнократног отписа алата и инвентара у износу од 25.000,00 динара, трошкова зарада и накнада зарада (бруто) у износу од 15.480.000,00 динара, трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца у износу од 2.815.000,00 динара, трошкова накнада по уговору о ППП у износу од 360.000,00 динара, осталих личних  расхода и накнада у износу од  820.000,00 динара,  трошкова накнада директору, односно члановима управљања и надзорау износу од  1.326.000,00 динара,  трошкова транспортних услуга у износу од  548.000,00 динара, трошкова услуга одржавања у износу од 310.000,00 динара , трошкови комуналних услуга у износу од 280.000,00 динара,   трошкова непроизводних услуга у износу од 1.051.600,00 динара, трошкова репрезентације у износу од 100.000,00 динара, трошкова премије осигурања у износу од 180.000,00 динара, трошкови платног промета у износу од 100.000,00 динара, трошкови пореза у износу од 264.000,00 динара,  осталих  нематеријалних  трошкова у износу од  1.760.000,00 динара и  остали непоменути расходи  у износу од 7.760.000,00 динара.

-расхода  из области заштите животне  средине  и то: уређење ЗП „Обреновачки Забран“ у износу од 1.491.878,84 динара и  4.367.103,00 динара (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда), уређење  ЗП „Група стабала храста лужњака Јозића колибе“ у износу од 899.134,40 динара (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда), уређење  Арборетума у износу од 240.000,00 динара, подизање дрвореда и   уређење слободних   јавних површина у Обреновцу у износу од 8.630.349,76 динара, едукација друштвене заједнице градске општине Обреновац о значају заштите животне средине у износу од 250.000,00 динара,праћење квалитета елемената животне средине у износу од 1.522.000,00 динара и остале комуналне услуге у износу од 10.222.960,00 динара.

Планирана улагања износе 23.536.648,24 динара и  састоје се  из:

-улагања неопходних за текуће пословање предузећа и то: набавка опреме у износу од 50.000,00 динара,

-улагања  из области заштите животне  средине  и то: уређење ЗП „Обреновачки Забран“ у износу од 4.875.000,00 динара и 2.499.998,00 динара (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда), уређење  ЗП „Група стабала храста лужњака Јозића колибе“ у износу од 150.000,00 динара (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда), уређење  Арборетума у износу од 1.590.000,00 динара, подизање дрвореда и   уређење слободних   јавних површина у Обреновцу у износу од 14.371.650,24 динара.

У посматраном извештајном периоду од планираних пренетих  обавеза у износу од  7.828.764,12 динара Предузеће је измирило  7.655.899,40 динара, односно 97,79 %.

Укупно остварени  приходи у односу на планиране приходе у извештајном периоду  износе 72,56 %, односно, 67.434.935,90 динара и састоји се  из:  прихода из оснивача-субвенција у износу од 60.764.556,10 динара, остали непоменутих  прихода у износу од 6.670.004,84 динара  и осталих прихода (камата пословне банке) у износу од 374,96 динара,  што се може видети у прилогу у Табели 1. Извршени  приходи у периоду  од  01.01.–31.12.2017.године.

Остварени приходи  у извештајном периоду су  умањени за 11.358.284,58 динара,  сходно потписаним   протоколима  којима је Предузеће предало градској општини Обреновац  набављене саднице и то:  поред бициклистичке стазе и у делу улице  В. Караџића   и  набављен  мобилијар за дечија  игралишта и то: у  насељу Дудови,  код ЈП  СКЦ Обреновац, по месним заједницама на територији градске општине  Обреновац, у  ул. Раденка Ранковића, у  насељу Сава, у насељу Сунце, у  насељу Ројковац, у насељу Тополице, ради даље предаје на управљање, коришћење и одржавање другом јавно комуналном предузећу.

Укупно извршени  расходи  у  односу на планиране расходе  у посматраном  извештајном периоду  износе  91,73 %, односно 56.483.044,29 динара и састоје се од:

-расхода неопходних за текуће пословање предузећа и то : трошкова осталог материјала у износу од 226.502,19 динара, трошкова горива и енергије у износу од 545.311,92 динара, трошкови једнократног отписа алата и инвентара у износу од 107.526,00 динара,  трошкови зарада и накнада зарада (бруто) у износу од 14.746.707,54 динара, трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца у износу од 2.639.615,22 динара, трошкова накнада по уговору о ППП у износу од 285.499,52 динара, осталих личних  расхода и накнада у износу од  594.568,99 динара,  трошкова накнада члановима управног и надзорног одбора у  износу од  1.272.124,20 динара,  трошкова транспортних услуга у износу од  521.138,32 динара, трошкова услуга одржавања у износу од 815.429,65 динара , трошкови комуналних услуга у износу од 226.779,73 динара,   трошкова непроизводних услуга у износу од 1.175.835,40 динара, трошкова репрезентације у износу од 95.291,10 динара, трошкова премије осигурања у износу од 183.590,58 динара, трошкови платног промета у износу од 14.751,45 динара, трошкови пореза у износу од 42.728,68 динара,  осталих  нематеријалних  трошкова у износу од  1.858.033,66 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу од 457.600,00 динара, трошкови амортизације у износу од 5.449.940,70 динара, губици по основу расходовања и продаје у износу од 389.685,80 динара  и  остали непоменути расходи  у износу од 1.152.257,05 динара.

Извршени  расходи у 2017.години обухватају и набавке из расположивих финансијских средстава, која су се налазила на рачуну код пословне банке на дан 31.12.2016.године.  Иста су представљала приход у току 2016.године,  који  је Градска општина  Обреновац   дана 16.12.2016.године, уплатила ради регулисања међусобних права и обавеза у вези са финансирањем текућег пословања предузећа, у циљу континуираног обављања делатности.

-расхода из области заштите животне  средине  и то: уређење ЗП „Обреновачки Забран“ у износу од 731.043,78 динара и 3.444.486,70 динара (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда),

уређење ЗП „Група стабала храста  лужњака код Јозића колибе“ у износу од 805.205,80 динара (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда),  подизање дрвореда и   уређење слободних   јавних површина у Обреновцу у износу од 7.417.584,06 динара, едукација друштвене заједнице градске општине Обреновац о значају заштите животне средине у износу од 249.999,60 динара, праћење квали0тета елемената животне средине у износу од 1.440.262,40 динара и остале комуналне услуге у износу од 9.593.544,25 динара, што се може видети у прилогу у Табели 2. Извршени расходи   у периоду од 01.01.–31.12.2017.године.

Укупно извршена  улагања  у  односу на планирана улагања  у извештајном периоду  износе   98,86 %, односно 23.269.341,44  динара и састоје се од:

-улагања неопходна за текуће пословање предузећа и то: набавка опреме у износу од 595.220,00 динара,

-улагања  из области заштите животне  средине  и то: уређење ЗП „Обреновачки Забран“ у износу од 6.780.352,40 динара, уређење ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ у износу од 39.480,00 динара,  уређење Арбортума у износу од 1.541.054,90 динара, подизање дрвореда и  уређење слободних   јавних површина у Обреновцу у износу од 14.313.234,14 динара,  што се може видети у прилогу у Табели 3. Извршена  улагања    у периоду од 01.01.–31.12.2017.године.

У посматраном извештајном периоду предузеће је  улагања   умањило за 13.276.331,58 динара,  сходно потписаним   протоколима  којима је Предузеће предало градској општини Обреновац  набављене саднице и то: поред бициклистичке стазе,  у делу улице  В.Караџића,  у делу Тамнавске улице, код  кружног тока   и  набављен  мобилијар за дечија  игралишта и то: у  насељу Дудови,  код ЈП  СКЦ Обреновац, по месним заједницама на територији градске општине  Обреновац, у  ул. Раденка Ранковића, у  насељу Сава, у насељу Сунце, у  насељу Ројковац, у насељу Тополице, ради даље предаје на управљање, коришћење и одржавање другом јавно комуналном предузећу и за пратеће трошкове (ископ садних јама, набавка супститута, садња, постављање и учвршћивање анкера, иницијална нега и др.) који су повећали улагања за исте.

Активности из области заштите животне средине које је Предузеће реализовало у наведеном  извештајном периоду обухватају:

Уређење ЗП „Обреновачки Забран“

У складу са Планом управљања ЗП “Обреновачки Забран“ за период од 2014. до 2023.године, ЈП ЗЖС Обреновац као управљач овог заштићеног природног добра је донео Програм управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2017. годину. Након усаглашавања, управљач је извршио одређене корекције, у складу са захтевима Секретаријата и донео Измењени Програм управљања заштићеним подручјем, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата Решењем број V-03 број 501-492/16 од 29.03.2017. године. Након добијања Сагласности потписан је уговор са  Градом Београдом - Градском управом града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине, чији је предмет  Реализација измењеног Програма управљања заштићеним подручјем “Обреновачки Забран“ за 2017.годину, број V-01 4011-18 од 25.маја 2017.гoдине ( број Секретаријата) и број 1634/17 од 25.05.2017.године ( број ЈП ЗЖС ). Уговор је потписан на износ од 6.867.101,00 динара.

ЈП ЗЖС Обреновац као управљач овог заштићеног програма  је у складу Програмом управљања урадило следеће :

Организовање чуварско-редарске службе

Послове чувара заштићеног подручја обавља једно запослено лице са положеним стручним испитом за чувара заштићеног подручја, које је у ЈП ЗЖС Обреновац, распоређено на радно место чувара заштићеног подручја“ Обреновачки забран“.

Обавезе чувара су да:

-Прате кретање и активности посетилаца и других корисника у заштићеном подручју, посебно транспорт грађевинског материјала и изградњу објеката, шума, флоре и фауне, употребу моторних возила, улазак у зоне и објекте у којима је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном, одлагање отпада, одвијање спортских такмичења и других манифестација,

-Прати стање биљних и животињских врста, као и других вредности заштићеног подручја,

-Пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом,

-Пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима и другим лицима при обиласку и разгледању заштићеног

подручја, научним истраживањима и образовним активностима,

-Сарађује са корисницима природних ресурса у заштићеном подручју,

-Сарађује са носиоцима стварних права на непокретностима у заштићеном подручју у циљу заштите природе,

-Сарађују са другом чуварском службом, инспекцијском службом и органом унутрашњих послова,

-Спречавају вршење других радњи и активности које су забрањене Законом, подзаконским актима и Правилником,

-Чува и обнавља граничне ознаке, информативне табле, путоказе и друге ознаке и обележја,

-Носе службено одело, легитимацију, средства везе и другу опрему неопходну за успешно обављање радних задатака.

Чуварска служба (1 чувар ) и  3 помоћна радника- редара су ангажована, 5 дана у недељи, у трајању од 8 сати дневно у интервалу од 7:30 до 15:30.

Обавезе чувара заштићеног подручја „Обреновачки Забран“  обухватају :

-Контролу остваривања режима заштите утврђених Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Обреновачки Забран“ ,

- Обезбеђење унутрашњег реда на  заштићеном подручју у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби.

Обавезе редара заштићеног подручја „Обреновачки Забран“  обухватају послове:

-Одржавање хигијене на простору заштићеног подручја,

-Кошење зелених површина,

-Чишћење лишћа са трим стазе и асфалтног пута,

-Друге послове, по потреби (прање и чишћење мобилијара, ситне поправке и фарбање мобилијара, обнављање границе ЗП , одржавање понтона, одржавање бетонске обале и сл.).

Редовно одржавање ЗП „Обреновачки Забран“

Послове редовног одржавања заштићеног подручја (кошење, одржавање чистоће и фарбање мобилијара и ситне поправке, одржавање понтонске платформе) обављају запослени код управљача на пословима одржавања заштићених подручја и природних вредности, који описане   послове обаваљају у оквиру својих радних задатака.

У току године је вршено редовно кошење травнатих површина у заштићеном подручју чија површина  износи 57.820м2 .

Ради очувања биодиверзитета ливадске флоре, одржавање - кошење се обављало  селективно, како би се омогућило ливадским биљкама које се јављају на овом локалитету да цветају и заврше цео животни циклус.  С обзиром да је ова година била сушна, у периоду од априла до новембра све горе наведене површине су кошене у просеку једном месечно, осим површине од 30а, која се простире поред канала и која је кошена два и више пута у току месеца.

Редовно се вршило и  грабуљање  свих површина око клупа и гарнитура за седење, са трим стазе и асфалтног пута уклањало опало лишће и трава током кошења, уклањале  суве гране и гранчице које су опале са дрвећа и то не само са трим стазе већ је обухваћена читава ширина просеке до првог реда дрвећа,  прање и уклањање слоја блата са бетонске обале након повлачења реке Саве у своје корито.

С обзиром да је ЈП ЗЖС Обреновац, Протоколом поверена на управљање, коришћење и одржавање понтонске платформа на води у Забрану, стога  се и понтон свакодневно  одржавао и прао у току летњих месеци. Наноси реке Саве, грање, отпад и сл. се такође одмах уклањало, како би се спречило нагомилавање наноса, што би евентуално могло изазвати механичка оштећења на понтону.

У току зиме, нарочито током фебруара месеца када су биле незапамћене екстремно ниске темепературе, дежурало се и  вршило  константно  разбијање слоја леда који се стварао око понтона, како би се спречиле негативне последице по понтон (пуцање и ломљење понтона) услед деловања снаге леда.

Управљач је  поставио  металне канте за привремено одлагање чврстих отпадака на местима која су предмет посете и организовао њихово пражњење.

Биолошко техничке мере заштите и неге стабала

У периоду од 22.11. до 25.11.2017.године извршене су услуге биолошко техничких мера заштите и неге стабала у ЗП „Обреновачки Забран“.

У циљу продужетка биолошког животног века са појединих стабала извршено је уклањањање  фитопатолошки и ентомолошки оштећених грана.  Такође у циљу превенције и смањења могућих штета на материјалним добрима и смањења ризика од повреда људи, уклоњене су и поједине живе гране за које је процењено да могу предстаљати потенцијалну опасност и направити штете  услед временских непогода.

Стабла која су орезана налазе се у појасу трим стазе, асфалтног пута и око урбаног и дечијег мобилијара у форланду и рубном појасу око шумских просека - локације под режимом заштите III степена.

Како је већина стабала висине преко 20м, то орезивање грана је захтевало ангажовање  хидрауличне платфоме са радном висином преко  25м као и обучене раднике за руковање хидрауличном платформом и за рад са моторном тестером на висини.

С обзиром да је ЈП  Србијашуме корисник шуме и ималац права на катастарским парцелама, пре било каквих активности  предузеће је упутило  обавештење о планираним предметним услугама, након чега смо заједнички изашли на терен и извршили обележавање стабала. Извршено је обележавање 68  стабала која су у назначеном периоду и орезана. Током извођења  услуга  били су присутни и представници ЈП Србијашуме  и  ШУ Липовица.

Предметна услуга је извршена  у  износу 408.000,00динара без ПДВ-а, односно 489.600,00динара са ПДВ-ом, која није  плаћена у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Услуге одржавање форланда

У  форланду  ЗП „Обреновачки Забран“ током 2016. године је доведена вода за пиће, као и тушеви који су повезани на систем градског водовода.

Услед изузетно ниских температура у току фебруара месеца текуће године  пукла је  водоводна цев у форланду и то је направило проблем. С обзиром да је форланд у току пролећа био под водом, то се није ништа ни приметило док се Сава није повукла у своје корито. Како би градска вода могла поново да се користи морала се извршити санација водоводне цеви - део система који је раније урађен а који је искоришћен за довод воде до чесме и тушева. Чим су се створили повољни временски услови приступило се ископавању и замени хаварисане цеви.

Укупна вредност извршене предметне услуге износи 141.000,00 динара, која је и плаћена у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка монтажне гараже за службена возила и механизацију

Након спроведеног поступка набавке на коју се закон не примењује  потписан је уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност износи 245.000,00 динара без ПДВ-а, односно 294.000,00 динара са ПДВ-ом.

У уговореном року  извршена је набавка монтажне гараже димензија  9x5m, која служи за смештај механизације и возила коју ЈП ЗЖС поседује, односно за заштиту  возила од негативних деловања атмосферских утицаја,  чија вредност износи 245.000,00 динара без ПДВ-а, односно 294.000,00 динара са ПДВ-ом, која је и плаћена у  посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка хранилишта и осматрачнице за животиње

Како смо прошле зиме имали искуство са  незапамћено екстремно ниским температурама,  када је дивљач била угрожена  због недостатка хране,  предузеће је планирало  постављање  хранилишта,  а све у циљу заштите и очувања дивљачи које егзистирају на овом простору.

Након спроведеног поступка набавке на коју се закон не примењује  потписан је уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност износи 287.000,00 динара без ПДВ-а, односно 344.400,00 динара са ПДВ-ом.

Извршена је набавка и постављање два хранилишта и једне осматрачнице за животиње.

Осматрачница и једно хранилиште су постављени у атару села Забрежје, тачније у Забрешким ливадама,  док је друго хранилиште постављено непосредно уз ЗП „Обреновачки Забран“.

Вредност  испоручених добара  износа  износила 287.000,00 динара без ПДВ-а, односно 344.400,00 динара са ПДВ-ом и иста су  плаћена  у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка теренског возила са куком и приколицом

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности и потписаног уговора са најповољнијим понуђачем- набављено је и испоручено теренско возило – лада Нива и приколица.

У  уговором дефинисаном  року испоручено је теренско возило са куком и приколицом о чему је сачињен Записник примопредаји новог возила – Ладе Ниве  и Записник о примопредаји новог возила – Аутоприколице, који су потписали овлашћена лица продавца и купца.

Вредност  испоручених добара  износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.500.00,00 динара са ПДВ-ом (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Набавка трактора са пратећом механизацијом

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ,  закључен је уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност   износи 2.493.750,00динара без ПДВ-а, односно 2.992.500,00динара са ПДВ-ом.

У извештајном периоду  испоручена су добра и то: трактор FERRARI CROMO K40  RS, приколица ZACCARIA ZAM 25 NS и таруп DEL MORINO, која су и плаћена (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка потрошног и другог материјала

За потребе редовног одржавања заштићенoг подручја набављен je материјал за одржавање комуналне хигијене (ПВЦ кесе, рукавице и сл.) и материјал за одржавање мобилијара (садолин, фарбу за метал, брусни папир, четке, разређивач и сл..).

За набавку потрошног и другог  материјала за одржавање  ЗП  утрошено је укупно 40.988,72 динара                     ( Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Набавка моторне тестере за резање високих грана- телескопски кресач грана

За потребе редовног одржавања ЗП извршена је набавка моторна тестере за резање високих грана. На основу спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује  и потписаног уговора са најповољнијим понуђачем, набављен је и испоручен телескопски кресач грана марке STIHL. Роба је испоручена у уговореном року о чему је сачињен Записник о испоруци.

Вредност набављеног добра–моторне тестере за резање високих грана-телескопског кресача грана износи 81.667,67 динара без ПДВ-а, односно 98.000,00  са ПДВ-ом (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Набавка и уградња  мобилијара у ЗП „Обреновачки Забран“

На основу спроведеног поступка  јавне набавке у отвореном поступку и потписаног уговора са најповољнијим понуђачем, чија вредност  износи 575.177,00 динара без ПДВ-а, односно 690.212,40 са ПДВ-ом извршена је набавка планираног урбаног мобилијара и роштиља.

У уговором дефинисаном року извршена је испорука и постављање:

-Роштиља на шумским просекама дуж главног пута („Ацина кривина“ - 3 комада, „Беле тополе“ – 2 комада, преко пута белих топола код новопостављене надстрешнице – 1 комад и у форланду 3 комада)

Роштиљи су постављени у складу са условима које је дао Завод за заштиту природе Србије и у договору са надлежнима из  Србијашума као имаоцима права на парцелама и корисницима шуме.

једне надстрешнице „смрчак“са четири клупе без наслона која је постављена на чистини дуж Забранског пута.

-Кабина за пресвлачење која је постављена у форланду, у непосредној близини тушева,

-Канте за смеће које су постављене у форланду 2 комада и дуж трим стазе 3 комада.

Примопредаја је извршена дана 25.08.2017.године о чему је сачињен Записник о примопредаји испорученог и уграђеног мобилијара у  ЗП “Обреновачки Забран“.

У посматраном извештајном периоду су испоручена добра у  износу од  575.177,00 динара без ПДВ-а, односно 690.212,40 са ПДВ-ом, која су и плаћена  (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Набавка  и постављање рефлектора у форланду у ЗП „Обреновачки Забран“

Након спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује и потписаног уговора са најповољнијим понуђачем извршено је постављање три рефлектора са држачима за рефлекторе и осигурачима. Рефлектори су са металхалогеним сијалицама снаге 250 W. Извршено је  повезивање нових рефлектора са постојећом мрежом јавног осветљења. Након постављања рефлектора извршена је  квалитативна и квантитативна примопредаја, о чему је сачињен Записник о истом.

Вредност набављених и постављених рефлектора износи 80.700,00 динара без ПДВ-а, односно 96.840,00  са ПДВ-ом, који су у посматраном извештајном периоду плаћени (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Пресипање шљунком обале -део ЗП“Обреновачки Забран“ који излази на реку Саву

С обзиром да се река Сава сваке године излива из свог корита и по неколико пута у току године (пролеће),  приликом повлачења оставља велике количине муља и блата и током повлачења односи са собом шљунак.

Из горе наведеног,  сваке године је  потребно додати нове количне и пресвући обалне површине слојем сепарисаног шљунка.

Након спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује и потписаног уговора са најповољнијим понуђачем  извршено је пресипање обале реке Саве-део ЗП “Обреновачки Забран“ који излази на реку Саву.

За пресипање је извршена набавка 115м2 сепарисаног шљунка, гранулације „3“ (од 8-16мм) и „4“ (од 16-32мм). Извршено је и разастирање и планирање добремљеног шљунка. Прва површина на која се пресута шљунком је 94 м дужине и 3,5м ширине у слоју од око 20cm а друга је  дужине 17м и ширине  20м у слоју од oкo 15цм.

Посао је извршен у уговореном року  о чему је такође сачињен Записник о извршеном пресипању шљунком обале-део ЗП “Обреновачки Забран“ који излази на реку Саву, који је потписан од стране овлашћених лица обе стране.

Извршена предметна услуга  износи  195.500,00динара без ПДВ-а, односно 234.600,00 динара са ПДВ-ом, која је и плаћена у посматраном извештајном периоду (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Закуп мобилних тоалета

За потребе опремања форланда у ЗП „Обреновачки Забран“, у летњем периоду, спроведена је набавка на коју се закон не примењује, за закуп три мобилна тоалета, за период од 09.06.-30.09.2017. године, односно укупно за 114 дана.  Са изабраним понуђачем је потписан уговор, чија вредност  износи 85.500,00 динара без ПДВ-а, односно 102.600,00  динара са ПДВ-ом.

Тоалети су постављени у форланду у ЗП „Обреновачки Забран“, с обзиром да је  најфреквентнији  део и што се посетиоци задржавају најдуже,  08.06.2017.године, а након истека уговора, 10.10.2017.године су  преузети од стране најмодавца.

У посматраном извештајном периоду пружене су улуге  у висини од  85.500,00 динара без ПДВ-а, односно 102.600,00 динара са ПДВ-ом, које су и плаћене (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Одржавање  трим стазе пресипањем   тениситом

На простору ЗП постоји трим стаза која је изграђена 2007.године, укупне дужине 1480 m.                       С обзиром да се стаза заиста изузетно користи од стране рекреативаца, па услед коришћења долази  до хабања површинског слоја, потребно је сваке две године обнављати површински слој стазе. С обзиром да је прошло две године од последњег обнављања горњег слоја стазе, у јуну месецу је извршено планирано  пресипање новим слојем тенисита, уз обезбеђење ивица стазе како би се спречило расипање тенисита.

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, потписан је уговор са најповољнијим понуђачем  за набавку услуга –одржавање трим стазе пресипањем тениситом.

У уговором дефинисаном року извршено је пресипање стазе  дужине 1480 м, ширине 1,5 м у дебљини слоја од 3цм гранулованим тениситом од 4-8 мм.

Да се не би тенисит расипао ивице стаза су пресуте гранулисаним шљунком, гранулације 4-10мм, ширине 20 цм и дебљине 3цм.  Извршено је ваљање целе стазе виброваљком у три прелаза.

У уговором дефинисаном року, тј року од 15. дана од дана увођења у посао извршено је пресипање трим стазе.

На основу Записника о коначном обрачуну и потписане и оверене окончане ситуације, вредност извршене услуге износи 1.030.648,32 динара без ПДВ, односно 1.236.777,98 динара са ПДВ-ом                          ( Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Услуге штампе са припремом за инфо табле

У циљу бољег информисања и пружања обавештења посетиоцима о режиму заштите, правилима понашања, забранама и ограничењима  у погледу коришћења  ЗП  извршена је набавка и штампа инфо табли и то:

-Једна табла  димензија 1,5 x 0,8m са натписом Споменик природе „Обреновачки Забран“III категорија заштите, „Под заштитом је државе“ - три четвртасте табле димензија 0,6x0,4m са знаком и текстом “Забрана ложења ватре“,

- Три четвртасте табле димензија 0,6 x 0,4m са знаком и текстом “Место за роштиљ“,

- Шест округлих  табли ф 0,4 m  за забрану саобраћаја за сва моторна возила.

На основу спроведеног поступка набавке набавке на које се закон не примењује, закључен  је уговор са најповољнијим понуђачем. Табле су испоручене у уговореном року о чему је сачињен  Записник. Запослени у ЈП ЗЖС Обреновац су извршили постављање и бетонирање поменутих табли.

За предметну услугу  утрошено је 77.300,00 динара без ПДВ-а, односно 92.760,00 динара са ПДВ-ом                     (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Услуге штампе са припремом за потребе ЗП “Обреновачки Забран“- Израда каталога

На основу спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује за услуге штампе са припремом за потребе ЗП “Обреновачки Забран“–израда каталога, потписан је уговор са изабраним понуђачем чија вредност износи 40.800,00 динара без ПДВ-а, односно 48.960,00динара  са ПДВ-ом.

Вредност извршене  предметне услуге за 2000  каталога,  износи 40.800,00 динара без ПДВ-а, односно 48.960,00динара  са ПДВ-ом, која је и плаћена у посматраном извештајном периоду (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Утврђивање присутности и бројности реда сисара –Chiroptera у ЗП “Обреновачки Забран“

Попис и инвентаризација реда сисара-Chiroptera-као I фаза  обухвата инвентаризацију, утврђивање присутности, динамике бројности, биономије, преференције станишта и склоништа и израду извештаја о спроведеним истраживањима.

На основу спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује потписан је  уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност износи 415.000,00 динара без ПДВ-а. Пружалац услуге није обвезник ПДВ-а.

Извршене су следеће активности на попису и инвентаризације реда сисара – Chiroptera у I фази:

-Припремне, иницијалне активности на остваривању контаката и сарадње са релевантним институцијама у циљу обезбеђења законског оквира,

-Прикупљање потребне документације и потребних мапа и карата од значаја за рад на терену,

-Мапирање биотопа и појединачних значајних објеката,

-Изналажење погодних локација за регистровање, хватање и маркирање јединки,

-Припрема мрежа и израда врећа  за излов, израда вештачких склоништа, почетак маркирања јединки и

-Почетак прикупљања података и инвентаризација слепих мишева.

На основу горе наведених активности пружалац услуге је израдио и доставио Извештај о почетним резултатима истраживања присутности и бројности реда сисара –Chiroptera  у ЗП “Обреновачки Забран“, што је констатовано Записником који су верификовала овлашћена лица наручиоца и пружаоца услуге.

Након достављеног Извештаја о почетним резултатима истраживања присутности и бројности реда сисара–Chiroptera у ЗП “Обреновачки Забран“, настављено је са даљим активностима на попису и инвентаризацији фауне слепих мишева.

Прикупљања података, маркирање, утврђивање присутности и бројности слепих мишева, вођење евиденције о маркираним примерцима, обрада и анализа података, Израда  Извештаја о резултатима спроведеног истраживања.

29.08. и 30.08.2017.године извршено је постављање мрежа на више унапред утврђених локација у ЗП “Обреновачки Забран“, где се предпостављало да ће лет бити најинтензивнији. Вршена је детерминација врста и маркирање изловљених мишева. Читава акција је била медијски пропраћена.

У уговореном року тј. 24.11.2017.године извршена је примопредаја Завршног извештаја о резултатима спроведеног истраживања утврђивања присутности и бројносту реда сисара Chiroptera у ЗП “Обреновачки Забран“.

С обзиром да се ради о строго заштићеним врстама, руководилац овог научно истраживачког пројекта др Милан Пауновић поседује посебну дозволу за истраживање строго заштићених и заштићених врста птица и слепих мишева у Србији за 2017.годину коју  издаје надлежно  министарство.

У  извештајном  периоду  су  извршене услуге у  износу од  415.000,00 динара које су плаћене  (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Израда ЗП “Обреновачки Забран“ у ГИС-у- I фаза

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредносту потписан је уговор са најповољнијим понуђачем за услуге израде ГИС-а у  ЗП “Обреновачки Забран“ чија вредност  износи 1.220.000,00 динара без ПДВ-а.  Пружалац  услуге  није у систему ПДВ-а.

Активности на изради ГИС-а су обухватиле следеће:

1.Припрема потребне документације за теренско ангажовање (катастарска подлога, карте, Основа газдовања шумама, остале радне подлоге и документа),

2.Припрема и дигитализација радних карата и образаца,

3.Обилазак терена од стране стручне екипе и прикупљање података на терену инвертуром шуме и шумских заједница у II зони заштите која обухвата 7ха,

4.Израда извештаја о прикупљеним подацима на терену инвертуром шуме и шумских заједница у у II зони заштите.

Након израде и достављања Извештаја о прикупљеним подацима на терену инвертуром шуме и шумских заједница у  II зони заштите уследило је:

1.Прикупљање података на терену инвертуром шуме и шумских заједница у III зони заштите која обухвата 40ха,

2.Обрада и анализа података,

3.Израда упита и тематских карата за wеб портал,

4.Постављање података на wеб портал, односно извршена је имплементација података у постојећи софтвер, односно постојећу ГИС базу- Intergraph GeoMedia,

5.Израда Извештаја о израђеном ГИС-у за ЗП „Обреновачки Забран“.

У складу са уговором дана 24.11.2017.године извршена је предаја Извештаја  о израђеном ГИС-у за ЗП „Обреновачки Забран“, што је верификовано Записником о примопредаји од стране овлашћених представника  извршиоца и наручиоца.

Предметна услуга је извршена у висини од  1.220.000,00 динара без ПДВ-а, која је и плаћена у посматраном извештајном периоду (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Услуге  превоза  у циљу   презентације  ЗП „Обреновачки Забран“

У оквиру промоције ЗП “Обреновачки Забран“ организовали смо превоз до заштићеног подручја и  назад, за ученике обреновачких школа. Заинтересоване школе имале су могућност да посете  ЗП “Обреновачки Забран“. Ученици су се упознали са мерама заштите, флором и фауном, чуварско-редарском службом, значајем овог подручја, а у исто време, на обострано задовољство, провели су активан и квалитетан боравак у природи, шетајући трим стазом уз разговор са стручним лицем.

Са изабраним понуђачем је потписан уговор о пружању услуге  на износ од 144.000,00 динара без ПДВ-а, односно 158.400, 00 динара са ПДВ-ом.

Уговор између ЈП ЗЖС и превозника је потписан врло касно, јер је уговор са Секретаријатом потписан у мају, а у јуну је већ почео школски распуст, тако да од планираних осамнаест полазака реализовано је само шест. Школе су планирале обилазак ЗП “Обреновачки Забран“  углавном у пролећним месецима од марта до маја и у том периоду интересовање је било велико, али тада још увек није био ангажован превозник.

За сваки термин превоза ученика потписан је Записник о извршеној услузи од стране овлашћених лица пружаоца и наручиоца услуге, на основу кога је пружалац услуге издавао рачуне. Цена једног полудневног аутодана је износила 8.000,00 динара без ПДВ-а , односно 8.800,00 са ПДВ-ом.

Предметна услуга је извршена у износу од  48.000,00 динара без ПДВ-а, односно  52.800,00 динара са ПДВ-ом, која је и плаћена у посматраном извештајном периду (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Израда пројектне документације за расвету трим стазе

Након спроведеног поступка јавне набавке на који се закон не примењује , закључен је уговор са најповољнијим  понуђачем, на износ од 166.667,00 динара без ПДВ, односно 200.000,00 динара са ПДВ-ом.  Пружалац услуге  се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу израде пројектне документације за расвету трим стазе и то:

- Израду  идејног решења , Израду  идејног пројекта  и  израду  пројекта за извођење за мрежу јавног осветљења трим стазе у Забрану.

Израда пројекта  обухвата: трасе напојних каблова на ажурираној геодетској подлози која је обавеза пројектанта,  потребан број светиљки за јавноосветљење које обезбеђују осветљај у складу са рангом саобраћајнице (трим стазе) коју осветљавају и у складу са важећим техничким прописима.  Оријентациона дужина мреже јавног осветљења је око 1500 m (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Волонтерски камп

Са Канцеларијом за младе из Обреновца договорено је да и у току 2017.године у уређењу и извођењу појединих активности у ЗП активно учествују млади из европског волонтерског кампа. Извршено је чишћење и уређење шумске стазе у дужини од 1 км (грабуљање и сакупљање сувог лишћа, траве, опалих гранчица и извоз овог биљног отпада) и шмирглање и фарбање мобилијара у форланду.

Уз константно присуство представника управљача волонтери су били  ангажовани  у                                     ЗП “Обреновачки Забран“  у периоду од 02. до 04. августа 2017.године.

Уређење  ЗП „Група стабала храста лужњака код  Јозића колибе“

У складу са Планом управљања ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за период од 2016. до 2020.године, управљач је донео Програм управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе за 2017. годину. Након усаглашавања, управљач извршио одређене корекције, у складу са захтевима Секретаријата  и донео Измењени Програм управљања заштићеним подручјем, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата Решењем број V-03 број 501-491/16 од 29.03.2017.године године. Након добијања Сагласности потписан је уговор са  Градом Београдом - Градском управом града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине, чији је предмет  Реализација измењеног Програма управљања заштићеним подручјем  „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2017.годину, V-01 4011-12 од 10.05.2017.године (број Секретаријата) и број 1455/17 од 10.05.2017.године (број ЈП ЗЖС). Уговор је потписан на износ 1.049.134,40 динара.

Предузеће је у складу са измењеним Програмом управљања урадило следеће:

Услуге чувања заштићеног подручја – чуварско редарска служба

Након потписивања уговора са Секретаријатом, спроведен је поступак набавке на који се закон не примењује  за услуге чувања ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“- чуварско редарска служба и са најповољнијим понуђачем закључен  уговор на износ од 249.000,00 динара без ПДВ-а, односно на 298.800,00 динара са ПДВ-ом, за 500 сати пружања услуга по цени радног сата која износи 498,00 динара без ПДВ-а, односно од 597,60 динара са ПДВ-ом.

Услуге чувања се пружају 5 дана у недељи, од недеље до петка,  у временском интервалу од 10:00 до 14:00 часова.

Услуге чувања заштићеног подручја „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“  обухватају :

-Контролу остваривања режима заштите утврђених Решењем о стављању под заштиту природног добра ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе,

-Обезбеђење унутрашњег реда нацелом простору локалитета Јозића колибе,

-Чување објеката и имовине на простору Јозића колибе,

-Контролу и спречавање уношења недозвољених предмета и материја или њиховог одлагања (опасне и штетне материје, отпад и сл),

-Прате кретање и активности посетилаца и пружају помоћ и потребне информације о  ЗП,

-Редовно вођење дневника радаи евиодентирање свих података од значаја за заштиту  ЗП,

-Редовна контрола и одржањавање ознака  ЗП,

-Послове на одржавању хигијене на локалитету Јозића колибе и одржавање уредности објекта Јозића колибе и надстрешнице са хлебном фуруном и

-Друге послове,  по потреби и налогу Наручиоца (ситне поправке и фарбање мобилијара и сл.) .

До краја важења уговора, тј. до  30.11.2017.године  реализовано је укупно 500 сати пружања услуга чувања (Секретаријат  за заштиту животне средине града Београда).

Кошење и одржавање чистоће и управљање отпадом

Редовно одржавање-кошење травнатих површина на локалитету Јозића колибе обављају запослени у ЈП ЗЖС, Обреновац.

У овом периоду је вршено редовно кошење травнатих површина на целом комплексу Јозића колибе. Ради очувања биодиверзитета рудералне флоре, одржавање - кошење се обављало  селективно, како би се омогућило ливадским биљкама које се јављају на овом локалитету да цветају и заврше цео животни циклус. Кошење је први пут обављено непосредно пред  први мај текуће године. Укупно је било три кошења,  а извршено је и једно кошење ливаде која припада комплексу.

У више наврата је покуљен  комунални отпад, али то су занемарљиве количине, углавном се односило на пражњење канти и извожење из комплекса. Запослени су вршили редован обилазак овог локалитета.

Трошкови горива за возило и механизацију за потребе обиласка ЗП

С обзиром да се сва опрема (механизација) налази на удаљености од око 15км од овог природног добра, приликом  одржавања ЗП, потребно је извршити превоз  истих до локалитета. Из тог разлога је набављена  одређена количина горива– ради  превоза опреме (механизације),  обиласка ЗП  и свих других активности управљача на овом простору.

Након спроведеног поступка набавке на које се закон не примењује извршена је набавка горива у вредности од 18.223,00 динара, која је и плаћена у посматраном извештајном периоду (Секретаријат  за заштиту животне средине града Београда).

Уређење објеката Јозића колиба

Након спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује потписан је уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност  износи  80.000,00динара без ПДВ-а, односно 96.000,00динара са ПДВ-ом.

У уговореном року, тј. у року од 20 дана од дана обостраног потписивања уговора је извршена набавка и постављање врата. Дрвена врата су постављена  на објекту Јозића колибе и то једна улазна и једна врата између просторија, а на три пољска тоалета су постављена метална врата како би се ставили у функцију.

У извештајном периоду су извршене услуге у висини од 80.000,00 без ПДВ-а, односно 96.000,00  динара са ПДВ-ом,  које су и плаћене (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Одржавање мобилијара

На локалитету ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“  било је потребно  извршити поправку једне дрвене надстрешнице „смрчка“.  Како су саставни  делови надстрешнице (сто, клупе и носећи средишни стуб)  у добром стању, поправка надстрешнице је обухватила замену  кровне конструкције.  Замена кровне конструкције подразумева демонтажу постојећег кровног покривача, чишћење од ексера, шмирглање рогова, комплетну замену обрађене  даске којом је унутрашњост кровне равни опшивена, постављање кровног покривача „tegola kanadeze“ у тамно зеленој боји и зашиту нових делова полиестарским премазом.

Након спроведеног поступка набавке на коју се Закон не примењује, са најповољнијим понуђачем је закључен уговор чија вредност износи 65.000,00 динара без ПДВ-а, односно 78.000,00 динара са ПДВ-ом. Замена кровне конструкције на надстрешници  је завршена у уговореном року, о чему је сачињен Записник о извршеној услузи.

Вредност извршене услуге је износила 65.000,00 динара без ПДВ-а, односно 78.000,00 динара са ПДВ-ом и у извештајном периоду је плаћена (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Услуге штампе са припремом за инфо табле

На основу спроведеног поступка набавке на које се закон не примењује потписан је уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност износи 78.600,00 динара без ПДВ-а, односно 94.320,00 динара са ПДВ-ом.

Предметне услуге обухватају припрему за штампу, штампу и испоруку :

- Пет табли димензија  900x400mm, на којима су приказане дендрометријске карактеристике и опис заштићених стабала,

- Две табле димензија 1500x800mm, на којима је приказан опис и карактеристике присутних биљних врста на локалитету,

- Две табле димензија 800x300mm,  на којима су приказане мере забрана и упозорења.

Запослени ЈП ЗЖС Обреновац су извршили постављање  набављених  табли на простору ЗП.

Вредност извршене  услуге  је  износила 78.600,00 динара без ПДВ-а, односно 94.320,00динара  са  ПДВ-ом и плаћена је у посматраном извештајном периоду (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Набавка материјала за одржавање

За потребе редовног одржавања заштићенoг подручја, а након спроведеног поступка набавки на који се закон не примењује и одабира најповољнијег понуђача, извршена је набавка материјала за одржавање и то:

-Материјала за одржавање комуналне хигијене (ПВЦ кесе, рукавице, брезовеметле ...) у износу од  7.496,40 динара

-Материјала за одржавање мобилијара (садолин, фарба за метал, брусни папир, четке, разређивач и сл..) у износу од 9.279,00 динара и

-Материјала за одржавање  механизације  и  алата (силк, уље, каиш за косачицу, виле, грабуље, ватрогасно црево...) у износу од 30.951,00 динара.

У посматраном извештајном периоду је за потребе набавке материјала за одржавање укупно утрошено 47.726,40 динара (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Хемијско третирање и прихрана заштићених стабала у ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“

На основу спроведеног поступка набавке  на који се закон не примењује потписан је уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност износи 165.285,20 динара без ПДВ-а, односно 198.342,24 динара са ПДВ-ом.

Пружалац услуге је  правно лице које је уписано у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштите биља сходно Закону о средствима за заштиту биља (Сл.гласник РС, број 41/09) и то за пружање оперативних услуга које се односе на спровођење мера сузбијања штетних организама средствима за заштиту биља.

Стална претња стаблима  су потенцијални биотички фактори угрожавања у виду узрочника болести и штеточина, па је стога неопходно стално праћење динамике њихових популација и када  наступи повећана бројност , неопходно је примењивати мере директног сузбијања.

Услуге хемијског третирања и прихране заштићених стабала подразумевају третирање стабала против:

-Штетних инсеката из рода Aphidae (лисне ваши), до 2 третирања

-Биљних болести Micospharea alfitoides (храстова пепелница), до 3 третирања

-Осталих инсеката који гризу и сишу (штитасте ваши, храстов жижак храстов савијач) 1 третирање и

-Фолијарну прихрану минералним ђубривом са са избалансирам садржајем елемената N:P:K, два прихрањивања

На основу констатованих штеточина и упућених писаних Налога Пружаоцу услуге, извршено је укупно:

- Два третирање против лисних ваши препаратом Volley 20SP (2 x 2.141м2x4,08 =17.470,56 динара),

- Два третирања против пепелнице препаратом Score 250 EC (2 x 2.141м2x6,12 =26.205,84 динара),

- Два третирања против осталих инсеката (штитасте ваши, храстов савијач, храстов жижак) препара-том  Insager 25 WG  (2 x 2.141м2x24,00=102.768,00динара),

- Два прихрањивања стабала фолијарним ђубривом – Basfolir SP 20:20:20.

(2 x 2.141м2x6,00=25.692,00динара).

Предметна услуга је извршена у износу од  143.447,00 динара без ПДВ-а, односно 172.136,40 динара са ПДВ-ом и иста је плаћена у посматраном извештајном периоду (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Набавка канцеларијске опреме

У циљу побољшања услова  рада  управљача и чуварско-редарске службе  у ЗП опремљен је  објекат Јозића колибе набавком  канцеларијске опреме.

На основу спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује  изабран је најповољнији понуђач, који је у уговореном року  извршио испоруку канцеларијске опреме .

Вредност испоручених добара  износи 32.900,00 динара без ПДВ-а, односно 39.480,00 динара са ПДВ-ом и иста су  плаћена у посматраном извештајном периоду (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

Представници Секретаријата за инспекцијске послове града Београда су 12.05.2017.године били у контроли у ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“, о чему је сачињен  Записник о инспекцијској контроли, у коме је константовано да нема примедби на предмет контроле (спровођење Програма управљања заштићеним подручјем  за 2017.годину).

Уређење Арборетума

Као зелена површина специјалне намене је Закључком Скупштине ГО Обреновац је на седници одржаној 28.10.2013.године додељена ЈП ЗЖС на старање односно одржавање и уређeње.

Активности на одржавању арборетума обухватају:

-Кошење травњака моторном косачицом,  које је вршено у просеку два пута месечно  од априла до октобра месеца текуће године,

-Кошење шкарпи канала тримером које је вршено  три пута , као и кошење са спољне стране ограде,

-Окоповање садница засађених  прошле јесени се обавило  три пута, а прашење истих  једном. Окопавање је важно и због правилног регулисања водно ваздушно топлотног режима земљишта.

-Садњу садница- из арборетума су у току текуће године уклоњена  стабла која у естетском и здравственом смислу не задовољавају овај простор, а која  би требало заменити новим садницама. То су стабла која су имала видљива оштећења од трулежи, која се не могу санирати као и стабла на којима се већ дужи период уочавају знаци сушења,

-Зелена резидба воћака je такође једна од најзначајнијих агротехничких мера код воћака, а њен циљ је правилно образовање круне, брже пророђавање, регулисана и задовољавајућа родност, дуг век стабла, мање оштећење од болести и штеточина.

Набавка и уградња мобилијара у Арборетуму

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку, те закључења уговора са најповољнијим понуђачем извршена је набавка и уградња мобилијара односно пет парковских клупа и четири  канте за отпатке. Вредност уговора  износи 124.372,78 динара без ПДВ-а, односно 149.247,34 динара са ПДВ-ом.

Дана 16.06.2017.године  извршена је примопредаја предметних добара у износу од  124.372,78 динара без ПДВ-а, односно 149.247,34 динара са ПДВ-ом, која је и плаћена у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка и постављање прелаза преко канала у Арборетуму

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку, те закључења уговора са најповољнијим понуђачем, чија вредност  износи 583.000,00 динара без ПДВ-а, односно 699.600,00 динара са ПДВ-ом, извршена је набавка и постављање  прелаза преко канала у Арборетуму.

Са обе стране канала у Арборетуму налазе се пешачке стазе ширине 1,15 m које су  повезане прелазом  дужине   9 m и ширине  1,30 m.  Доња конструкција објекта израђена је од металних носача                       ( масивних  профила  или решеткастог носача) , преко које је подлога од дрвених дасака. Горња конструкција објекта се састоји од челичних лукова.  По косинама носача израђени су дрвени ламелирани елементи којим су  обложени и челични елементи ограде и рукохвати ограде. Са доње стране  рукохвата израђен је  канал за постављање линијског осветљења. Мост је офарбан  у палисандер боју. Постављањем прелаза , простор је  постао функционалнији и целовитији.

У  уговореном року испоручилац  је  извршио своју уговорену обавезу, о чему је сачињен Записник о квалитативној и квантитативној примопредаји .  Предметна добра су испоручена  у  износу од  583.000,00 динара без ПДВ-а, односно 699.600,00 динара са ПДВ-ом, која су и плаћена у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набaвка и уградња  видео надзора у Арборетуму

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, те закључења уговора са најповољнијим понуђачем, чија вредност износи 415.368,80динара без ПДВ-а, односно 498.442,56 динара са ПДВ-ом,  извршена је набавка  и уградња видео надзора у Арборетуму.

Систем видео надзора треба да обезбеди праћење кретања лица унутар Арборетума  и парка за псе у Обреновцу.  Поред праћења камера у реалном времену систем треба да обезбеди архивирање видео материјала са свих камера у минималном трајању од 30 дана, као и надзор система са удаљене локације преко интернета.

NVR уређај у систему видео надзора   je  повезан на интернет,  чиме је  обезбеђено да овлашћена лица  у предузећу  добијају  могућност надгледања одређених делова Арборетума са удаљене локације  путем рачунара или мобилних телефона.

Одабрано решење система видео надзора, пружа могућност симултаног праћења и снимања  помоћу пет камера, истовремену анализу већ снимљеног материјала, преузимање снимљеног материјала као и даљински надзор система путем софтвера.

Предметна добра су испоручена у износу од 415.368,80динара без ПДВ-а, односно 498.442,56динара са ПДВ-ом, која су и  плаћена у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Услуга одржавања   видео надзора у Арборетуму

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, закључен је уговор са најповољнијим понуђачем, чија вредност износи 183.300,00динара без ПДВ-а, односно 219.960,00динара са ПДВ-ом. Циљ одржавања  система видео надзора је подизање укупне безбедности  на виши ниво и успостављање  контроле у трајању  од  24 часа,   како би се  ефикасно  спречило  незаконито  уништавање  имовине која се  налази у Арборетуму,   као и предупредили  кримогене и акцидентне ситуације (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка садница за Арборетум

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку,  закључен је  уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност   износи 83.500,00 динара без ПДВ-а, односно 91.850,00 динара са ПДВ-ом.

У току новембра месеца текуће године уговорена је набавка и испорука 133 саднице  и то: старе сорте јабука( шуматовка,  будимка, крстовача и кожара), крушка – лубеничарка ,  бадем,  питоми кестен, дивљи кестен, тује и ариш. Дана 15.11.2017.године извршена је испорука предметних добара, о чему је сачињен записник о квалитативној и квантитативној  примопредаји  добара. Предметна добра су ипоручена у   износу од  83.500,00 динара без ПДВ-а, односно 91.850,00 динара са ПДВ-ом, која су  и плаћена у посматраном извештајном периоду ( ГО Обреновац).

Након спроведеног поступка јавне набавке по партијама у отвореном поступку,  закључен је  нови  уговор са најповољнијим понуђачем, чија  вредност    износи 92.650,00 динара без ПДВ-а, односно 101.915,00 динара са ПДВ-ом.

Уговорена је набавка и испорука следећих садница:  Ulmus pumila (брест)-10 комада, Lagerstroemia indica-2 комада, Taxodium distichum-1комад,Syringa vulgaris (црвени јоргован) -3 комада, Budleia variabilis (бели јоргован)-2 комада, Platanus acerifolia (платан)- 1 комад, Acer platanoides „Crimson King (јавор црвени)-1 комад, Acer saccharinum (сребрни јавор)- 1 комад, Carpinus betulus ‘PYRAMIDALIS’(пирамидални граб)- 2 комада,  Acer palmatum „аtropurpureum“ (јапански јавор)-2 комад, Thuja occidentalis ~columna -15 комада, Cupressus arizonica (аризонски чемпрес)- 1 комад, Pseudotsuga menziesii (дуглазија)- 3 комада, Libocedrus  (либокедар) -2 комада,  Abies coreana       (јела)- 2 комада, Araucaria aracuana (челеански бор) -2 комада, Philadelphus coronaries - 2 комада, Forsythia sp 2-комада, Chanomelis japonica-2 комада, Tamarix ramosissima- 5 комада,  Cortedaria selloana (Pink pamapas Grass)- 1 комада, Cotinus coggygria (руј)-  2 комада,  Berberis tumbergii `atropurpurea -150 комада.  Дана 05.11.2017. године извршена је испорука предметних добара, о чему је сачињен записник о квалитативној и квантитативној  примопредаји  добара чија вредност износи 92.650,00 динара без ПДВ-а, односно 101.915,00 динара са ПДВ-ом , која нису плаћена у посматраном извештајном периоду.

Подизање дрвореда и уређење слободних јавних површина у Обреновцу

- Извођење радова на подизању дрвореда у улици А.А.Симовића у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку, закључен  је уговор са најповољнијим понуђачем за  извођење радова на подизању дрвореда у улици А.А.Симовића у Обреновцу  на   износ од  666.570,00 динара без ПДВ-а, односно 771.224,00 са ПДВ-ом.

На основу Главног пројекта зеленила у улици Александра Аце Симовића, у пролеће текуће године  је настављено са   радовима на подизању дрвореда у овој улици.   Радови су обављени у делу улице почевши од скретања ка улици Јована Дучића идући ка граду, у дужини од око 300 м.

Засађено је 33 дрворедне саднице врсте лириодендрон или тулипановац /Liriodendron tulipifera/  и  21 садница у постојеће касете, ради  попуњавања постојећег дрвореда,  односно извршена је  замена садница које су оштећене током поплаве, и то 16 садница лириодендрона и 5 садница кугластог јасена. (Fraxinus excelsior 'Nana').

Укупно је  засађено 54 дрворедне саднице.

У уговором дефинисаном року тј. у року од 15 календарских  дана од дана увођења у посао извођач је извршио своју уговорену обавезу и извршена је примопредаја изведених радова  –припремни радови, испорука и садња садница, о чему је сачињен Записник који је потписан од стране овлашћених лица Наручиоца и извођача радова.

На основу Записника и испостављене I привремене ситуације, наручилац посла је извршио плаћање уговорене  обавезе у вредности од  581.810,00 динара без ПДВ-а, односно 669.512,00 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Даном примопредаје изведених радова  (припремних радова, испоруке и садње садница) почиње да тече период иницијалне неге зеленила што подразумева мере неговања у првом вегетационом периоду након садње, што је уговором дефинисано као  обавеза извођача радова. Након истека периода иницијалне неге изршена је примопредаја изведених радова од стране заједничке комисије наручиоца и извођача, о чему је такође сачињен записник.

По извршеној примопредаји наручилац је заједно са извођачем комисијски сачинио и Записник о коначном обрачуну изведених радова. Извођач је  по основу овереног записника о коначном обрачуну, испоставио наручиоцу окончану ситуацију на износ од 84.760,00 динара без ПДВ-а, односно 101.712,00 динара са ПДВ-ом, која није плаћена у посматраном извештајном периоду.

Извођење радова на подизању дрвореда у улици Тамнавска у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку, закључен  је са најповољнијим понуђачем уговор за   извођење радова на подизању дрвореда у улици Тамнавска у Обреновцу  на  износ од 2.029.966,00 динара без ПДВ-а, односно 2.414.519,20 са ПДВ-ом.

У оквиру Главног пројекта озелењавања Тамнавске улице у Обреновцу, као II фаза реализације пројекта, извршено је  подизање дрвореда у делу Тамнавске  улице, од Вашаришта до Белопољске улице.

Решењем зеленила, у овом делу Тамнавске улице извршена је садња двостраног дрвореда, врстом дрвећа сибирски брест (Ulmus sibirica).  Засађено је укупно 87 садница ове врсте.

С обзиром да је ова саобраћајница изузетно  прометна, приликом избора врсте посебно се  обратила пажња на специфичне услове средине (услови градског климата, фреквентна саобраћајница, аерозагађење и сл.), те је  одабрани материјал  морао бити усаглашен са  климатским и едафским условима. Осим тога одабрана врста је брзорастућа  врста која за кратко време формира лисну масу крошње и постиже потребне циљеве (формира зелени коридор, хладовину за пролазнике, визуелене ефекте...) . Биљка има јако дуг вегетациони период, отпорна је на аерозагађења и на болести и штеточине.

Осим садње сибирског бреста, на зеленој површини поред канала  засађено је и 16 садница врба, и то 11 садница коврџаве врбе и 5 садница жалосне врбе.

Обавеза извођача је и иницијална нега  која траје до краја вегетационог периода, тј. до новембра месеца (мере неге током првог вегетационог периода када се биљке адаптирају на нову средину). Обавеза извођача је и да након истека периода иницијалне неге , садни материјал који не показује довољну виталност, замени новим садницама.

Дана 18.04.2017.године је извршена  примопредаја изведених радова–припремни радови, испорука и садња садница, о чему је сачињен Записник.

На основу Записника и испостављене I привремене ситуације, наручилац посла је извршио плаћање уговорене  обавезе у вредности од  износу 1.887.104,50 динара без ПДВ-а,односно 2.243.265,40 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Даном примопредаје изведених радова   почиње да тече период иницијалне неге зеленила што подразумева мере неговања у првом вегетационом периоду након садње, што је уговором дефинисано као  обавеза извођача радова. Након истека периода иницијалне неге изршена је примопредаја изведених радова од стране заједничке комисије наручиоца и извођача, о чему је такође сачињен записник.

По извршеној примопредаји наручилац је заједно са извођачем комисијски сачинио и Записник о коначном обрачуну изведених радова. Извођач је  по основу овереног записника о коначном обрачуну, испоставио наручиоцу окончану ситуацију на износ од 111.390,70 динара без ПДВ-а, односно 133.668,84 динара са ПДВ-ом, која није измирена у посматраном извештајном периоду.

Набавка садница, садња и иницијална нега  зелене површине у насељу Тополице у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку закључен је  уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност  износи  42.804,00 динара без ПДВ-а, односно 48.289,80 динара са ПДВ-ом.

На основу идејног решења пејзажног  уређења зелене површине насеља Тополице, у пролеће текуће године настављено је  са реализацијом њеног уређења.

У овом насељу  засађено је 12 комада лишћарских  дрворедних садница и то:

-Једна  садница  црвеног храста /Quercus borealis/, висина садница:3-3,5m, пречник :≥5cm,

-Четири саднице  липе /Tilia grandiflora /, висина садница:3-3,5m, пречник :2.5-3cm

-Три  саднице  црвена шљива /Prunus pisardii / висина садница:2-2,5m, пречник :2.5-3cm и

-Четири саднице лквидамбара /Liquidambar styraciflua/, висина садница:2-2,5m, пречник :2.5-3cm.

Дана 07.04.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених дрворедних садница, о чему је сачињен Записник.

На основу Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница и испостављеног рачуна, извршено је плаћање износу од 35.670,00динара без ПДВ-а, односно 39.729,00динара са ПДВ-ом.

Даном примопредаје засађених садница почиње да тече период иницијалне неге зеленила који траје до краја вегетационог периода, што је уговором дефинисано као обавеза добављача.

По истеку периода иницијалне неге извршен је коначни пријем садница у насељу Тополице у Обреновцу, о чему је сачињен записник, који је потписан од стране овлашћених лица добављача и Наручиоца.

На основу Записника о коначном пријему садница у насељу Тополице у Обреновцу, добављач је испоставио рачун на износ од  7.134,00 динара без ПДВ-а, односно 8.560,80 динара са ПДВ-ом,  која је  измирена у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка садница, садња и иницијална нега у улици Равногорска у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку закључен је  уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност  износи  150.024,00 динара без ПДВ-а, односно 174.260,80 динара са ПДВ-ом. Реконструкција постојећег дрвореда у улици Равногорска у Обреновцу је урађена  са циљем  да се допринесе  побољшању микроклиматских услова и  побољшању декоративно-естетском утиску простора.

Засађено је укупно 28 садница горског јавора (Acer pseudoplatanus) са леве стране улице на местима где су сува стабла посечена.

Дана  04.04.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених дрворедних садница,  о чему је сачињен Записник.

На основу Записника о примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница и испостављеног рачуна, извршено је плаћање износу од од 125.020,00 динара без ПДВ-а, односно 144.256,00динара са ПДВ-ом.

Даном примопредаје засађених садница почиње да тече период иницијалне неге зеленила и траје до 20.11.2017.године, односно до краја вегетационог периода, што је уговором дефинисано као  обавеза добављача.

Након истека периода иницијалне неге извршен је  коначни пријем подигнутог дрвореда у делу Равногорске  улице у Обреновцу о чему је сачињен  записник који је потписан од стране овлашћених лица добављача и наручиоца.

На основу Записника добављач је испоставио рачун на износ од 25.004,00 динара без ПДВ-а, односно 30.004,80 динара са ПДВ-ом, који  је измирен у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка садница, садња и иницијална нега за озелењавање бициклистичке стазе у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку закључен је  уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност  износи 169.200,00 динара без ПДВ-а, односно 203.040,00 динара са ПДВ-ом.

Дуж бициклистичке стазе  засађено је 40 садница црвене шљиве на десној страни која је остала незавршена. Осим тога засађено је још 6 садница туја ~columna~, 6 sadnica tuja~smaragd~, 16 садница јасмина, 4 саднице магнолије. Укупан број засађених садница по овом уговору је 72 комада.

Добављач је у уговореном року је извршио своју уговорену обавезу тј. извршио је испоруку и садњу садница, о чему је сачињен Записник о квалитативној и квантитативној примопредаји истих .

Даном примопредаје почиње да тече период иницијалне неге и траје до 20.11.2018.године, што је уговором дефинисано као  обавеза добављача.

На основу Записника  добављач је испоставио  рачун на износ од 141.000,00 динара без ПДВ-a, односно 169.200,00 динара са ПДВ-ом , који није плаћен  у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка, садња и иницијална нега дуж Забранског пута

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку закључен је  уговор са најповољнијим понуђачем чија врдност  износи 253.500,00 динара без ПДВ-а, односно 304.200,00 динара са ПДВ-ом.

Предметним уговором обухваћена је садња 65  садница сребнолисне липе, на левој страни Забранског пута. Пре садње предходила  је сеча и уклањање болесних и полуживих стабала са израженим рак ранама, лоше кондиције и без декоративних вредности, а све у складу са  Решењем Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове ГО Обреновац.

Добављач је у уговореном року извршио своју уговорену обавезу тј. извршио је испоруку и садњу садница. Даном примопредаје почиње да тече иницијална нега засада, што је уговором дефинисано као  обавеза добављача. Период иницијалне неге траје до 20.11.2018.године.

На основу Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених садница испостављен  је рачун  на износ од 211.250,00 динара без ПДВ-а, односно 253.500,00 динара са ПДВ-ом, који није плаћен у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка садница, садња и иницијална нега у насељу Сењак у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку  закључен је  уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност  износи  61.608,00 динара без ПДВ-а, односно 69.779,60 динара са ПДВ-ом.

У складу са идејним решењем пејзажног уређења-озелењавања насеља Сењак извршена је садња 24 дрворедне саднице и то:

-Три  саднице брезе - /Betula alba/ ,

-Три саднице каталпе / Catalpa bignonioides / ,

-Десет садница сибирског бреста  /Ulmus sibirica /,

-Шест садница ликвидамбара /Liquidambar styraciflua/,

-две  саднице црвене шљиве /Prunus pisardii/ .

Врсте  биљака које се саде у овом насељу  су изузетно декоративне врсте са карактеристичном бојом лишћа, кором дебла, цвета и карактеристичним плодовима. Комбинацијом ових врста долази до контраста боја и чини занимљиву композицију  на зеленој површини.

Поред тога што је озелењавање насеља Сењак допринело декоративно–естетском утиску самог насеља, озелењавање ће допринети и побољшању микроклиматских услова.

Дана дана 10.04.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених дрворедних садница,  о чему је сачињен Записник.

На основу Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница и испостављеног рачуна, извршено је плаћање износу од 51.340,00 динара без ПДВ-а, односно 57.458,00 динара са ПДВ-ом.

Даном примопредаје засађених садница почиње да тече период иницијалне неге зеленила, што је уговором дефинисано као  обавеза добављача. Иницијална нега (заливање, окопавање, прашење, прихрана) зеленила  траје у току вегетационог периода тј. до 20.11.2017.године. Након истека периода иницијалне неге извршена је примопредаја садница о чему је сачињен  Записник о коначном пријему садница у насељу Сењак у Обреновцу

На основу Записника добављач је испоставио  рачун на износ од 10.268,00 динара без ПДВ-а, односно 12.321,60 динара са ПДВ-ом, који је плаћен у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка садница, садња и иницијална нега за подизање заштитног појаса око бањског комплекса и базена у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку закључен је  уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност  износи  1.671.331,00 динара без ПДВ-а, односно 1.907.497,20 динара са ПДВ-ом.

С обзиром да се ради о делу пута који је изузетно прометан било је веома  важно подићи зелени заштитни појас као вид еколошке мере. То је природан начин ублажавања нивоа буке и аерозагађења пореклом од издувних гасова саобраћајних возила.

На простору који се налази између улице Краља Александра I  и бањског комплекса и базена,  обухвата КП 1538/1 КО Обреновац, површине 0,7 ха, подигнут је ветрозаштитни појас.

Након припреме терена извршена је садња садница у четири реда и то у:

-Првом реду су засађене  81 саднице  лириодендрона /Liriodendron tulipifera/,   на међусобном растојању од 6м,

-Другом реду су засађене 162 саднице брезе /Betula alba/,  на међусобном растојању између садница од 3м,

-Трећем реду су засађене 162 саднице брезе /Betula alba/,  на међусобном растојању од 3м.

-Четвртом реду четинарске саднице су засађене групимично  по 4-5 садница у групи,  на међусобном

растојању од 3 - 3,5м, слободно распоређених и представљају четврти ред појаса .

Укупно је  засађено 455 садница.

Заштитни појас има четири основне функције које су веома битне на овој локацији  а то су:

-Архитектонска функција- маскира непожељне погледе, обезбеђује приватност  корисницима бање у летњем периоду, усмерава визуре и делује на правац кретања,

-Техничка функција- смањује аутомобилски бљесак, затим смањује буку коју ствара саобраћај и визуелно усмерава моторни и пешачки саобраћај,

-Микроклиматска функција- ублажава ваздушна струјања, модификује температуру и влажност ваздуха, задржава прашину коју ствара саобраћајница, упија непожељне гасове итд. и

-Естетска функција-употпуњује простор, доприноси визуелно  утиску простора итд.

Дана 18.04.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених садница, о чему је сачињен записник.

На основу записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница и испостављеног рачуна, извршено је плаћање износу од од 1.434.367,50 динара без ПДВ-а, односно 1.623.141,00 динара са ПДВ-ом.

Даном примопредаје засађених садница почиње да тече период иницијалне неге зеленила што је уговором дефинисана обавеза  добављача. Иницијална нега подразумева заливање, окопавање, прашење, прихрана, хемијско третирање и кошење између садница и траје до краја вегетационог периода тј. до 20.11.2017.године. Обавеза добављача је да након истека периода иницијалне неге замени садни материјал који се није примио као и онај који показује слабу виталност.

Након истека периода иницијалне неге извршен је  коначни пријем подигнутог заштитног зеленог појаса око бањског комплекса и базена у Обреновцу  о чему је сачињен  записник који је потписан од стране овлашћених лица добављача и наручиоца.

На основу записника добављач је испоставио рачун на износ од 236.963,50 динара без ПДВ-а, односно 284.356,20 динара са ПДВ-ом, који је плаћен  у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка садница, садња и иницијалана нега на јавним зеленим површинама у ГО Обреновац

Након спроведеног поступка јавне набвка у отвореном поступку потписан је уговор са најповољнијим  понуђачем чија вредност  износи 1.693.080,00 динара без ПДВ-а, односно  на 1.942.486,00 динара са ПДВ-ом.

Предметни уговор обухвата  садњу садница на следећим локацијама:  Равногорска улица, површина између Равногорске улице и  насеља Сава, насеље Сава и улица Краља Милана у Обреновцу.

На простору дуж Равногорске улице укупно је засађено 60 садница црвенолисног јавора. Такође, постојећи дрворед у Равногорској улици је допуњен са 7 садница горског јавора  које су се осушиле.

Садња лишћарских  и четинарских садница се изввршила на простору између Равногорске улице и насеља Сава   у три реда и представља ветрозаштитни појас:

- У првом реду посађене су  саднице сибирског бреста  на међусобном растојању од 6м,

- У другом реду посађене су  саднице сибирског бреста  на међусобном растојању  од 6м. Укупан број садница сибирског бреста  који је засађен на овој локацији је 68 комада.

-У трећем реду посађене су  саднице црвене шљиве и кедра на растојању од 3,5-4м. Укупан број засађених садница кедрова је 15 и  црвених шљива је 15.

Ободом насеља Сава, на северној страни, дуж ивичњака тротоара, линијски  је посађено  38 садница, сребрнолисног  јавора на међусобној удаљености од 5м.

На  паркинг простору  испред ламела зграда у оквиру насеља Сава су посађене 32 саднице пољског јасена.

У улици Краља Милана у Обреновцу  посађене су  32 саднице лириодендрона  на растојању од  6м  дуж тротоара.   Укупан број садница који је  по овом уговору  засађен износи 272 комада.

Дана 17.11.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених садница, о чему је сачињен записник.

На основу записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница добављач је  испоставио  рачун на износу од од 1.410.900,00 динара без ПДВ-а, односно 1.603.870,00 динара са ПДВ-ом, који није плаћен  у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Даном примопредаје засађених садница почиње да тече период иницијалне неге зеленила,  што је уговором дефинисана обавеза добављача. Иницијалан нега траје до 20.11.2018.године.

Набавка садница, садња и иницијална нега у ул.Здравковићева у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набвкe у отвореном поступку потписан је уговор са добављачем,  чија вредност износи  99.330,00 динара без ПДВ-а, односно 117.096,00 динара са ПДВ-ом.

Пред крај текуће године извршено је попуњавање дрвореда у Здравковићевој улици. Засађено је седам дрворедних садница горског јавора /Acer pseudoplatanus/ на местима где су стара и болесна стабла исечена.

У уговором одређеном року извршена је садња садница,  а примопредаја испоручених и засађених дрворедних садница је извршена 27.12.2017.године, о чему је сачињен записник. Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница је констатовано да је урађен посао у износу од 74.200,00динара без ПДВ-а, односно  86.940,00динара са ПДВ-ом.

На основу записника, добављач је испоставио рачун, који није плаћен у  посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Даном примопредаје засађених садница почиње да тече период иницијалне неге засађених садница што је уговором дефинисана обавеза добављача. Иницијалан нега траје до 20.11.2018.године

- Набавка и уградња мобилијара  у насељу Дудови у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 314.835,41 динара без ПДВ-а, односно 377.802,49 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној површини постављено је  ново дечије игралиште са уграђеним следећим елементима:

- Дрвени рам љуљашке са 2 класична седишта - 1 комад,њихалица на опрузи (узраст од 2-4 године) - 1 комад,њихалица на опрузи (узраст од 3-7 година) - 1 комад,срвена клацкалица - 1 комад,кућица са тобоганом- 1 комад,печурка-надстрешница са 4 клупе без наслона - 1 комад,парковска клупа – 3 комада и металне корпе за отпатке- 3 комада.

- Дана 23.03.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара,  о чему је сачињен записник.

- Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испорученог и уграђеног мобилијара је констатовано да је урађен посао у износу од 314.835,41 динара без ПДВ-а, односно 377.802,49 динара са ПДВ-ом.

- У посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање   настале обавезе у износу од  314.835,41 динара без ПДВ-а, односно 377.802,49 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

- Набавка и уградња  мобилијара код Спортско-културног центра Обреновац у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 877.777,70 динара без ПДВ-а, односно 1.053.333,24 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној површини некада је постојао дечији мобилијар који је био уништен после поплаве и склоњен. Након спроведеног поступка предметне набавке  су постављени следећи елементи:

- Љуљашка са два седишта – 1комад,љуљашка за малу децу - 1комад,панелна вртешка - 1комад,клупа са ливеним страницама – 3 комада,њихалица на једној опрузи – 2 комада,бетонска канта за отпатке – 2 комада,клацкалица са једном рудом – 1комад,пењалица – 1комад,кула са тобоганом (метална) – 1комад  и израда застора од гумених плоча.

- Дана 10.04.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара, о чему је сачињен записник.

- Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испорученог и уграђеног мобилијара је констатовано да је урађен посао у износу од 877.777,70 динара без ПДВ-а, односно 1.053.333,24 динара са ПДВ-ом.

- У  посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу 877.777,70 динара без ПДВ-а, односно 1.053.333,24 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

- Набавка и уградња  мобилијара по месним заједницама на територији  ГО Обреновац

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 797.517,35 динара без ПДВ-а, односно 957.020,82 динара са ПДВ-ом.

На постојећим јавним површинама на територији градске општине Обреновац у  месним заједницама Стублине, Бело Поље, Гај 1, Гај 2 и  у улици Раје Поповића постављена  су  нова дечија игралишта са уграђеним следећим елементима:

- Дрвени рам љуљашке са 2 класична седишта - 5 комада,њихалица на опрузи (узраст од 3-7 година) - 4 комада,кућица са тобоганом- 5 комада,парковска клупа – 10 комада,металне корпе за отпатке- 5 комада и дрвена ограда са малом капијом.

- Дана 28.03.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара,  о чему је сачињен записник.

- Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испорученог и уграђеног мобилијара је констатовано да је урађен посао у износу од 797.517,35 динара без ПДВ-а, односно 957.020,82 динара са ПДВ-ом.

- У  посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу од 797.517,35 динара без ПДВ-а, односно 957.020,82 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

- Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у ул. Раденка Ранковића у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 2.311.070,00 динара без ПДВ-а, односно 2.773.284,00 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној површини некада је постојао дечији мобилијар који је био уништен после пополаве и склоњен. Након спроведеног поступка  постављени су следећи елементи:

- Метална љуљашка са гнездом–1 комад,метална љуљашка са два седишта за малу децу–1 комад, метална клацкалица са једном рудом – 1 комад,њихалица на федеру за узраст од 2-6 година– 2 комада,клупе на бетонском парапету–29m ’,парковска клупа –6 комада,бетонска канта за отпатке -5 комада,застор од гумених плоча- тартана – 180m 2,мултифункционални комплекс (играоница) – 2 комада,метална љуљашка са два седишта– 2 комада,метална клацкалица са две руде – 2 комада и панелна вртешка– 1 комада.

- Некадашњи  пешчаник је испуњен земљом и озелењен са Thuja occidentalis ’globosa’– 5 комада и  Geranium macrorrhizum– 300 комада.

- Дана 23.05.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара,  о чему је сачињен записник.

- Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испорученог и уграђеног мобилијара је констатовано да је урађен посао у износу од  2.311.070,00 динара без ПДВ-а, односно 2.773.284,00 динара са ПДВ-ом.

- У  посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу од 2.311.070,00 динара без ПДВ-а, односно 2.773.284,00 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

- Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у насељу Сунце у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 1.198.808,94 динара без ПДВ-а, односно 1.438.570,73 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној површини некада је постојао дечији мобилијар који је био уништен и сада су постављени следећи елементи: метална љуљашка са гнездом– 1 комад, љуљашка са два седишта за малу децу – 1 комад, клацкалица са једном рудом – 1 комад, њихалица на федеру за узраст од 2-6 година– 1 комад, парковска клупа –2 комада, бетонска канта за отпатке -2 комада,застор од гумених плоча- тартана –80m2 , кула са тобоганом – 2 комада, љуљашка са два седишта – 2 комада,

- панелна вртешка– 1 комада.

- Дана 20.09.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара,  о чему је сачињен Записник.

- У посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу

од  1.198.808,94 динара без ПДВ-а, односно 1.438.570,73 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

- Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у насељу Ројковац у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 1.197.318,94 динара без ПДВ-а, односно 1.436.782,73 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној бетонској површини постављен је нови дечији мобилијар који се састоји од следећих елемената: метална љуљашка са гнездом– 1 комад, љуљашка са два седишта за малу децу – 1 комад, клацкалица са једном рудом – 1 комад,њихалица на федеру за узраст од 2-6 година– 1 комад, парковска клупа –2комада, бетонска канта за отпатке -2 комада,застор од гумених плоча- тартана –110m2 ,кула са тобоганом – 2 комада, љуљашка са два седишта – 2 комада, панелна вртешка– 1 комад.

- Дана 20.09.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара,  о чему је сачињен записник.

- У посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу

од  1.197.318,94 динара без ПДВ-а, односно 1.436.782,73 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

- Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у насељу Сунце у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 937.005,94 динара без ПДВ-а, односно 1.124.407,13 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној површини некада је постојао дечији мобилијар који је био уништен и сада су постављени следећи елементи: метална љуљашка са гнездом– 1 комад, љуљашка са два седишта за малу децу – 1 комад, клацкалица са једном рудом – 1 комад,њихалица на федеру за узраст од 2-6 година– 1 комад, парковска клупа –2комада, бетонска канта за отпатке -2 комада,застор од гумених плоча- тартана –80m2,кула са тобоганом – 2 комада, љуљашка са два седишта – 2 комада,пешчаник, клупе на бетонском парапету, панелна вртешка– 1 комад.

- Испоручилац је уведен у посао 06.09.2017.године и  у уговореном року тј. у року од 20 календарских дана од дана увођења у посао је извршио своју уговорену обавезу. Дана 20.09.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара,  о чему је сачињен записник.

- У посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу

од  937.005,94 динара без ПДВ-а, односно 1.124.407,13 динара са ПДВ-ом ( ГО Обреновац) .

- Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у насељу Тополице

Након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 376.600,00 динара без ПДВ-а, односно 451.920,00 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној површини постављено  је  ново дечије игралиште са уграђеним следећим елементима: дрвени рам љуљашке са 2 класична седишта - 1 комад,њихалица на опрузи (узраст од 3-7 година) - 2 комада, кућица са тобоганом - 1 комад, дрвени рам љуљашке са 2 седишта за малу децу – 1 комад, дрвена клацкалица – 1комад, парковска клупа –5 комада, канте за отпад -3 комада.

- Дана 26.07.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара,  о чему је сачињен записник.

Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испорученог и уграђеног мобилијара је констатовано да је урађен посао у износу од 376.600,00 динара без ПДВ-а, односно 451.920,00 динара са ПДВ-ом .

У  посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу од 376.600,00 динара без ПДВ-а, односно 451.920,00 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

- Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у насељу Сава

Након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 406.800,00 динара без ПДВ-а, односно 488.160,00 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној површини постављено  је  ново дечије игралиште са уграђеним следећим елементима:

- Дрвени рам љуљашке са 2 класична седишта - 1 комад, њихалица на опрузи (узраст од 3-7 година) - 2 комада, кућица са тобоганом - 1 комад,  дрвени рам љуљашке са 2 седишта за малу децу – 2 комада, дрвена клацкалица – 1комад, парковска клупа – 4 комада,  канте за отпад -2 комада.

- Дана 26.07.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара,  о чему је сачињен записник.

Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испорученог и уграђеног мобилијара је констатовано да је урађен посао у износу од 406.800,00 динара без ПДВ-а, односно 488.160,00 динара са ПДВ-ом .

У  посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу од 406.800,00 динара без ПДВ-а, односно 488.160,00 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

- Набавка и уградња  мобилијара на јавним површинама на територији  ГО Обреновац

Након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 979.100,00 динара без ПДВ-а, односно 1.174.920,00 динара са ПДВ-ом .

На постојећим јавним површинама на територији градске општине Обреновац и у месној заједници Мислођин и Звечка постављена  су  нова дечија игралишта и појединачно мобилијари са следећим елементима:  дрвени рам љуљашке са 2 класична седишта - 2 комада, дрвени рам љуљашке са 2 седишта за малу децу – 1 комад, њихалица на опрузи (узраст од 3-7 година) - 4 комада, кућица са тобоганом- 3 комада, дрвена клацкалица – 2 комада, клупе на бетонском парапету, парковска клупа – 12 комада,металне корпе за отпатке - 10 комада.

- Дана 25.07.2017.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испорученог и уграђеног мобилијара,  о чему је сачињен записник.

Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испорученог и уграђеног мобилијара је констатовано да је урађен посао у износу од 979.100,00 динара без ПДВ-а, односно 1.174.920,00 динара са ПДВ-ом .

У  посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу од 979.100,00 динара без ПДВ-а, односно 1.174.920,00 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Пресвлачање бетонске стазе тартаном у насељу Ројковац, у циљу повећања безбедности корисника јавних површина

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 692.962,50 динара без ПДВ-а, односно 831.555,00 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној површини постављена је тартан подлога, у циљу повећања безбедности корисника јавних површина.

Дана 02.10.2017.године је извршена  примопредаја услуге на пресвлачењу бетонске стазе тартаном у насељу Ројковац, у циљу повећања безбедности корисника јавних површина,  о чему је сачињен записник.

- У посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу

од 692.962,50 динара без ПДВ-а, односно 831.555,00 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Постављање подлоге у насељу Ројковац у оквиру уређења јавне зелене површине

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, са најповољнијим  понуђачем је закључен уговор на износ од 1.289.800,00 динара без ПДВ-а, односно 1.547.760,00 динара са ПДВ-ом .

На постојећој јавној површини постављена је подлога од полипропилен плоча (304mm x 304mm x 19,05mm ),  које чине подни систем за терен који се налази на јавној зеленој површини .

Дана 16.11.2017.године је извршена  примопредаја  подлоге у насељу Ројковац у оквиру уређења јавне зелене површине,  о чему је сачињен  записник.

- У посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу

од 1.289.800,00 динара без ПДВ-а, односно 1.547.760,00 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка садница за обележавање значајних еколошких датума

Након спроведеног поступка јавне набавке по партијама у отвореном поступку закључен је  уговор са најповољнијим понуђачем чија вредност   износи 293.250,00 динара без ПДВ-а, односно 322.575,00 динара са ПДВ-ом.

На основу позива за испоруку, добављач је испоручио саднице, када је извршена  квалитативни и квантитативна примопредаја садница, о чему је сачињен записник о истом.

У циљу обележавања битних еколошких датума и то Светског дана шума,  ЈП ЗЖС Обреновац је у сарадњи са мештанима  месних заједница на територији градске општине Обреновац  и ученицима основних школа на територији градске општине Обреновац  засадио саднице  на следећим локацијама:

- Бело  Поље  код зграде Електродистрибуције – 1 садница панчићеве оморике и 3 саднице  магнолије,

- Конатице испред објекта месне заједнице – 3  саднице липе , 10  садница  црвених храстова,

- Дрен терен  - 23 саднице тује,

- Мала  Моштаница  у порти цркве- 2 саднице липе, 1  садница  црвени храст и 1 садница  магнолије,

- Ратари,  код објекта месне заједнице- 2 саднице багрема, 3  саднице  црног бора и 1 садница ликвидамбра ,

- Барич  у порти цркве – 20 садница туја,

- Спортско културни центар Обреновац- 3 саднице  брезе, 20  саднице  туја, 2 саднице ликвидамбра,

- Насеље Гај 1 - 3  саднице  горског  јавора, 3  садница  кедра,

- Насеље Гај 2  – 1 садница  липе и 17 садница туја и

-Ул. Раје Поповића – 5 садница црвене шљиве.

У посматраном извештајном периоду  испоручилац добара је исту извршио у укупном износу од  293.250,00 дин без  ПДВ-а, односно 322.575,00 дин са ПДВ-ом, од чега је   плаћена обавеза у износу од 144.925,00 динара  (ГО Обреновац).

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку закључен је  уговор са најповољнијим понуђачем, чија вредност   износи 242.250,00 динара без ПДВ-а, односно 266.475,00 динара са ПДВ-ом.

На основу позива за испоруку, добављач је испоручио саднице, када је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја садница, о чему је сачињен  записник о истом.

У циљу обележавања еколошких датума ЈП ЗЖС Обреновац је у сарадњи са мештанима  месних заједница на територији градске општине Обреновац  засадио саднице  на следећим локацијама:

III  Месна заједница  и то:

-у насељу  „Старо игралиште“  6 садница липа- Tilia argentea и

-у насељу „Тополице“ 10 садница кедра–Cedrus deodara, 3 саднице липе-Tilia argentea, 2 саднице магнолије, 4 саднице црног бора – Pinus nigra, 2 саднице оморике –Picea omorika;

Месна заједница Звечка: Prunus pisardii–8 садница;

Месна заједница  Ратари:   Robinia psedoacacia Umbraculifera - 1 садница,  Liquidambar stryraciflua – 1 садница,  Pinus nigra – 3 саднице,  Tilia argentea - 14 садница;

Месна заједница  Мислођин  Thuja occidentalis -columna – 25 садница,

II Месна заједница и то :

– у  насељу  „Вирага“- Betula alba – 6 садница и

- у  насељу „Сунце“  Betula alba–6 садница,Acer pseudoplatanus- 8 садница,  Aesculus hipocastanum-2 саднице,  Tilia argentea -2 саднице,   Picea omorika–1 садница;

Месна заједница  Рвати:

-код  ЈП Спортско-културни центар „Обреновац“    Betula alba – замењено 3 саднице,    Liquidambar stryraciflua –замењено 2 саднице,    Magnolia solangena –замењена 1 садница,

-у  Влашкој башти   Liriodendron tulipifera – 2 саднице,  Thuja occidentalis- smaragd – 8 садница,

-у  Улици  4, број  5  Thuja occidentalis ~ smaragd -  6 садница,

-у  улици  4, код зграде „Хелп“   Thuja occidentalis ~columna-10 садница, Aesculus hippocastanum -3 саднице,

-у насељу  Гај  1–Обреновац -  Acer pseudoplatanus – 1 саднице, Cedrus deodara – 2 саднице,

-у  насељу  Гај 2–Обреновац    Tilia argentea – 3 саднице,  Thuja occidentalis ~columna – замена 10 саднице, Acer pseudoplatanus -8 садница,  Picea omorika -3 саднице  и

-у  насељу  Ројковац    Picea omorika – 1 садница,  Betula alba –3 саднице,  Tilia argentea – 2 саднице,   Quercus borealis – 2 саднице, inus nigra – 3 саднице.

У посматраном извештајном периоду  испоручилац добара је исту извршио у укупном износу од  242.250,00 дин без  ПДВ а, односно 266.475,00 дин са ПДВ ом, која  није  плаћена (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Едукација друштвене заједнице градске општине Обреновац о значају заштите животне средине

Услуге штампе са припремом за израду  билтена у циљу информисања грађана о урађеним пројектима у области заштите животне средине

Да би се информисала јавност о активностима Предузећа у области заштите животне средине урађен је билтен, са тиражом од 2000 примерака. Изабрани понуђач је урадио дизајн, припрему за штампу и услуге штампе на основу достављеног материјала од стане запослених предузећа.

- У уговореном року је извршена услуга чија вредност износи  83.333,00 динара без ПДВ-а, односно 99.999,60 динара са ПДВ-ом, о чему је сачињен записник о извршеним услугама који је потписан од стране овлашћених лица пружаоца и корисника услуге.

- У посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу од 83.333,00 динара без ПДВ-а, односно 99.999,60 динара са ПДВ-ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Припрема и емитовање ТВ емисије на локалном медију у циљу подизања јавне свести о правилом одлагању отпада и савесном понашању према животној средини

Имајући у виду  да je РТВ Маг једина локална телевизија, са истом је потписан уговор за пружање услуга припреме и емитовања ТВ емисије на локалном медију  у циљу подизања јавне свести  о правилном одлагању отпада и савесном понашању према животној средини.

Уговорене услуге обухватају припрему  и емитовање информативно-едукативних спотова за телевизију у трајању од по 30 секунди и емитовање четири пута дневно и припрему и емитовање информативно-едукативног џингла за радио у трајању од 60 секунди и емитовање три пута дневно.

- У посматраном извештајном периоду предузеће је извршило плаћање  настале обавезе у износу од  125.000, 00 динара без ПДВа, односно 150.000,00 динара са ПДВ ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

- Праћење квалитета елемената животне средине

Мониторинг квалитета земљишта

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности потписан је уговор са најповољнијим понуђачем за услуге праћења стања  пољопривредног земљишта чија  вредност износи 180.000,00 дин без  ПДВ а, односно 216.000,00 дин са ПДВ ом.

Испитивање загађености земљишта је саставни део мониторинга стања животне средине на одређеној територији и омогућава полазну основу за интегрално планирање и управљање, као и предузимање мера за поправљање и унапређење стања животне средине. Узорковање земљишта вршило се на пољопривредном земљишту на територији ГО Обреновац.

Анализирани параметри су у складу са Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Службени гласник РС, бр. 88/2010).

Aнализирани су следећи параметри:

-Основна хемијска својства проучаваног земљишта: садржај влаге, рН, губитак жарењем (садржај органске материје), садржај глине,

-Тешки метали (жива, олово, кадмијум, арсен, цинк, никл, хром),

индекс угљоводоника (C10-C40), полициклични ароматични угљоводоници и полихлоровани бифенили.

Узорковање је урађено  на 12 локација.

Сви оцењивани параметри у испитиваним узорцима земљишта су испод ремедијационих вредности опасних и штетних материја, односно испод вредности које указују да су основне функције земљишта угрожене или озбиљно нарушене по основу хемијског загађења .

На основу резултата испитивања врши се процена загађености земљишта, као и могућих штетних утицаја присуства опасних и штетних материја у земљишту на здравље људи и животну средину.

Препорука за убудуће је да се настави анализа пољопривредног земљишта , да би се мониторинг успоставио када је у питању пољопривредно земљиште.

У посматраном извештајном периоду  извршилац услуге је исту извршио у укупном износу од  180.000,00 дин без  ПДВ-а, односно 216.000,00 дин са ПДВ-ом, која је и плаћена (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Биомониторинг воде

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуге потписан је уговор са најповољнијим понуђачем, чија вредност износи 290.852,00 динара без ПДВ-а, односно 349.022,40 динара са ПДВ-ом.

Циљ предметног испитивања је да се омогући дугорочно одрживо управљање водама на основу „високог нивоа“ заштите свих површинских вода, ( тако да се постигне добар статус вода и  да се на тај начин спречи даље  погоршање  статуса.)

“Добар статус” водног тела површинских вода остварен је када су оба његова статуса, еколошки и хемијски, оцењени најмање као "добар".

Процена еколошког статуса/потенцијала врши се на основу биолошких елемената квалитета, физичко-хемијских елемената квалитета и хидроморфолошких елемената квалитета.Обавезни биолошки елементи квалитета  који се испитују да би се утврдио еколошки статус/потенцијал  водних тела су   фитобентос и фитопланктон.  Алге ( фитобентос) су важни примарни продуценти водених екосистема и у структури њихове заједнице огледа се функционалност читавог екосистема. Алге су нарочито погодне за процену квалитета воде због својих хранљивих потреба, брзе стопе репродукције и врло кратаког животног циклуса, што их чини вредним индикаторима краткорочних утицаја.

Фитобентос се сматра погодним елементом за процену утицаја загађења нутријентима. Бентосне алге због своје сесилности не могу избећи загађење, релативно брзо реколонизују подлогу након поремећаја у квалитету воде или протоку и тиме омогућују брз наставак праћења.  Осликавају статус нутријената на узоркованом локалитету.

Фитобентос је индикативан елемент квалитета еколошког статуса/потенцијала свих типова вода, али се углавном користи за текуће воде.

Фитопланктон представља важан биолошки елемент квалитета у стајаћим водама (језерима, акумулацијама), као и у великим низијским рекама (потамон). Фитопланктон директно реагује на ниво нутријената у води кроз промене у свом саставу и биомаси и важан је индикатор загађења нутријентима.

Узорковање површинских вода рађено је на девет локација , које обухватају како реке , тако и  канале на територији општине Обреновац. Приликом одабира локација,  водило се рачуна о ткз. „стратешким“  локацијама, као што су канали поред црпних станица, купалиште, близина фекалних  станица ( река Сава поред понтона, ушће Колубаре у Саву, канал код црпне станице Забран, канал Купинац код ТЦ 1, канал Купинац код фекалне станице у Дудовима, ободни канал код депоније ТЕНТ А, канал Младост, канал код црпне станице Вић бара на Забрежју и купалиште Перило на Сави) .

На свим локацијама  узимани су узорци због анализа фитопланктона (4 пута у периоду од јула до новембра текуће године), док су  на локацијама: Сава код понтона и купалиште Перило, узимани узорци два пута за анализу фитобентоса.

Резултати биомониторинга канала на територији Обреновца су показали да канал Младост има најлошији статус, затим следе Црпна станица „Вић баре“ – Перило, Забрешке ливаде и Тамнава – Црпна станица на путу за Забран, Kaнал Купинац на почетку зацевљења, насеље Дудови, Канал Купинац код ТЦ1 и Кртинска – ободни канал код депоније ТЕНТ-А.

Без обзира нa резултате овог или неких будућих, ширих мониторинга фактора животне средине, свакако је неопходно изградити постројење за пречишћавање отпадних вода Обреновца и такво постројење је већ планирано и пројектовано.

У посматраном извештајном периоду извршена је услуга биомониторинга воде  у износу од 290.852,00 динара без ПДВ-а, односно 349.022,40 динара са ПДВ-ом, која није плаћена (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Мониторинг буке у животној средини

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуге, потписан је уговор са најповољнијим понуђачем, чија вредност износи 80.000,00 динара без ПДВ-а , односно 96.000,00 динара са ПДВ-ом. Задатак мерења је утврђивање активности   мониторинга буке у животној средини које се врши систематским мерењем , оцењивање или прорачун одређеног индикатора буке , односно праћење и контрала нивоа буке, процена штетних ефеката буке у животној средини на здравље људи. Укупан број мерних места је био 10  и то:

- 3 мерна места поред школа на најпрометнијим саобраћајницама.: гимназија у Обреновцу, друго школа Ј.Ј. Змај , треће испред радио Рома( ул. Браће Лазића),

- 5 мерних места по насељима : „Ројковац“, „Старо игралиште“,“ Дудови“,“ Сточна пијаца“ и                „Тополице“,

- 2 мерна места на два главна путна правца и то: у Баричу испред просторија Месне заједнице и у Скели испред просторија месне заједнице  на шабачком путу.

На свим локацијама мерење буке  врши се у складу са Законом о заштити од буке у животној средини               ( „ Службени гласникм РС“ бр. 36/09и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима , методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравање и штетних ефеката у животној средини                     („ Службени гласникм РС“ бр. 77/10).

У посматраном извештајном периоду  извршена је услуга мониторинга буке у животној средини,  у износу од 83.000,00 динара без ПДВ-а, односно 96.000,00 динара са ПДВ-ом, која је и плаћена (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Услуге очитавања и анализе резултата концентрације полена

Након спроведеног поступка јавне  набавке мале вредности потписан је уговор са најповољнијим понуђачем за услуге очитавања и анализе резултата концентрације полена, чија  вредност износи 570.000,00 динара  без  ПДВ-а, односно 684.000,00 дин са ПДВ-ом .

Обавеза Пружаоца услуга је да:

-Врши континуирано очитавање и проверу свакодневних података систематског праћења алергеног полена на територији општине Обреновац. To подразумева детекцију 24 алергене врсте полена које су за нашу земљу дефинисане по европским стандардима,   -  једном седмично обраду резултата мерења у периоду од 1.марта до 1.новембра 2017.године,

-Изради  извештај о врсти и концентрацији полена на територији Општине за целокупан период систематског праћења,

-Изради годишњи календар полинације, семафорски приказ алергена током читаве сезоне мерења као и сви видови извештавања како за стручни део ( лекарима алерголозима) тако и за локалне медије и  угрожени део становништва. На основу резултата мерења, моћи ће да се прогнозира концентрација полена одређених алергених биљака за наредни период  (недељу до 10 дана), што ће омогућити особама са алергијском реакцијама на полен да ускладе своје кретање. Такође, прогнозе ће омогућити надлежним службама да на време реагују, када је косидба алергених трава у питању.

Резултати мерења са анализом (алергијски семафор), су доступни на сајту Агенције зa заштиту животне средине  www.sepa.gov.rs.  Такође,  сваке недеље је на локалној телевизији „ МАГ“ , објављиван је кајрон , који је садржао извештаје о стању полена , као и препоруке за особе које су алергичне.

У посматраном извештајном периоду извршена је услуга очитавања и анализе резултата концентрације полена  у износу од  570.000,00 динара без  ПДВ-а, односно 684.000,00 дин са ПДВ-ом, која је и плаћена (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Набавка материјала за клопку

Након  спроведеног поступка набавки на који се закон не примењује,  предузеће је  наручило  траке за узорковање од фирме која  је  једини генерални дистрибутер  за увоз препарата и помоћне опреме за клопку.

Вредност  трака за узорковање износила је 10.100,00 динара без ПДВ-а , односно 12.120,00 динара са ПДВ ом и није плаћена у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и плнова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Подизање јавне свести о мерама и  значају сузбијања  амброзије

Одржавање трибина за подизање јавне свести о мерама и значају сузбијања амброзије

Након спроведеног поступка набавки на који се закон не примењује, закључен је уговор са  најповољнијим понуђачем, за услуге одржавања трибине за  подизање јавне свести о мерама и значају сузбијања амброзије, чија  вредност износи  41.500,00 дин без ПДВ-а . Трибина је  организована  у сали  ЈП  СКЦ  Обреновац  у трајању од 2 сата. Посебна пажња била је   посвећена хемијском начину сузбијања амброзије, у циљу  едукације пољопривредних произвођача .

На трибини  су презентоване следеће теме:

појам  амброзије,  каква је то биљка и зашто нам прави проблеме током лета и јесени, како препознати амброзију, станишта амброзије, како се сузбија амброзија, штетност и последице, репродукција амброзије, како уништавати амброзију, заједничка борба против амброзије, хемијско сузбијање амброзије у појединим усевима, досадашња искуства, предлози, превенција од алергија .

У посматраном извештајном периоду извршена је предметна услуга  у износу од  41.500,00 динара без ПДВ-а, која је и плаћена  (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Организовање медијске кампање за подизање јавне свести о мерама и значају сузбијања амброзије

Након спроведеног поступка набавки на који се закон не примењује, закључен је уговор чији је предмет  oрганизовање медијске кампање за подизање јавне свести о мерама и значају сузбијања амброзије, спровођењем   акције: „Зауставимо амброзију“,  чија  вредност износи  33.000,00 динара без  ПДВ-а, односно 39.600,00 динара са ПДВ-ом.

Пружалац услуге је у току трајања кампање „ Зауставимо амброзију“ односно у периоду  од од 01.09. 2017.године. до 30.09. 2017. године пружио  следеће услуге:

1. Припремио и емитовао информативно–едукативне ТВ репортаже (једна ТВ репортажа), у трајању до 3 минута и емитовао у емисијама „Обреновачка разгледница“ и “Обреновац данас”. Репортажа је снимљена на локацијама и у време које су у договору са информативном редакцијом ТВ МАГ, договорила овлашћена лица ЈП ЗЖС, 2. Емитовао ТВ спот „Зауставимо амброзију“ у трајању до 30 секунди, током трајања кампање два пута дневно и то у терминима 9,20 часова ( „Обреновац данас“ ) и 17,20 часова ( „Обреновац данас“ ).

У посматраном извештајном периоду   извршена је предметна услуга  у износу од 33.000,00 динара без  ПДВ-а, односно 39.600,00 динара са ПДВ-ом , која је и  плаћена (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Закуп сале у циљу одржавања трибина за подизање јавне свести о мерама и значају сузбијања амброзије

Након спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује, закључен је  уговор са понуђачем  ЈП „СКЦ“ Обреновац  чија вредност  износи 11.783,00 динара  без ПДВ-а односно 14.140,00 динара са ПДВ-ом .

Трибина на тему „Подизање јавне свести о мерама и значају сузбијања амброзије“ се организовала дана 03.10.2017.године у трајању од једног сата. Услуге су обухватале закуп позоришне сале и обезбеђивање техничких услуга за одржавање трибине (видео бим, озвучење, расвету, пулт, сто и столице на сцени) . У посматраном извештајном периоду извршена је предметна услуга у износу од 11.783,00 динара без ПДВ-а, односно 14.140,00 динара са ПДВ-ом, која је и плаћена (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за 2017.годину).

Остале комуналне услуге

Реализацију програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији градске општине Обреновац

По спроведеном поступку набавке применом искључивог права за услугу Реализација програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији  градске општине Обреновац, изабран је понуђач као носилац искључивог права између осталог и за обављање послова сузбијања комараца, ларви и одраслих форми комараца на територији града Београда, добијеног Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", број 72/14), са којим је закључен уговор на 5.430.960,00 динара .

Током месеца априла  на територији градске општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања одраслих и ларвених форми комараца:

Сузбијање одраслих форми комараца једним уређајем за термално ULV замагљивање обављено је 12.04. 2017. године (са једним пуњењем, повшина 90 ха) и 27.04.2017.године  (са два пуњења, површина 180 ха), на подручју Обреновачког Забрана, дуж насипа на Сави и Колубари, око хотела, базена и фудбалског стадиона.

Укупна истретирана површина термалним замагљивањем током месеца априла је била 270 хектара уз утрошак 7,2 л материјала за термално замагљивање.

Дана 27.04.2017.године  Завод за биоциде и медицинску екологију из Београда је спровео сузбијање ларви комараца на кубицима на Сави, привременим барама и Јазбинској бари у природном добру Забран и  у Забранском каналу.

Укупна истретирана површина је износила 40 хектара уз утрошак 400 кг ларвицидног препарата, регистрованог код надлежног министарства.

Дана 27.04.2017.године  Завод за биоциде и медицинску екологију из Београда је спровео сузбијање крпеља на локацијама у општини Обреновац (излетиште Забран, насип на Колубари и Сави, Арборетум, Вашариште, простор око хотела и базена). Укупна истретирана површина износи 43,0 хектара уз утрошак 4,3 л одговарајућег препарата.

Током месеца маја на територији градске општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања одраслих и ларвених форми комараца:

Екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су, током месеца маја текуће године, спровеле сузбијање ларви комараца на каналу Купинац од Рваћанске Улице дуж Купиначке и Краља Милана и у делу канала од бициклистичке стазе до стадиона „Раднички“, затим  у спојном каналу од Купинца до Тамнаве  као и у каналима дуж Ваљевског пута у Звечкој и Стублинама.

Укупна истретирана површина је износила 45 хектара уз утрошак 450 кг ларвицидног препарата, регистрованог код надлежног министарства.

Сузбијање одраслих форми комараца једним уређајем за термално ULV замагљивање обављено је 06.05.2017.године (са два пуњења, површина 180 ха) и 19. и 26.05.2017.године  (са три пуњења, површина 270 ха), у и око касарне „Бора Марковић“ где су смештени мигранти, у природном добру „Обреновачки Забран“, дуж насипа на Сави и Колубари, дуж бициклистичке стазе, око хотела, базена и фудбалског стадиона. Укупна истретирана површина термалним замагљивањем током месеца маја је била 720 хектара уз утрошак 19,2 л материјала за термално замагљивање.

Током месеца јуна 2017.године на територији општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања комараца:

Екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су, током јуна, спровеле сузбијање ларви комараца на каналу Купинац од Рваћанске Улице дуж Купиначке и Краља Милана, затим дуж бициклистичке стазе до Забранског канала, на Забранском каналу, затим у спојном каналу од Купинца до фудбалског стадиона ''Раднички''. Третирани су такође и канали на улазу у Скелу и канали на Ушћу.

Укупна истретирана површина је износила 75 хектара уз утрошак 750 кг ларвицидног препарата, регистрованог код надлежног министарства.

Сузбијање одраслих форми комараца уређајима за термално ULV замагљивање обављено је 02.06., 09.06. и 16.06.2017.године  у природном добру „Обреновачки Забран“, дуж насипа на Сави и Колубари, дуж бициклистичке стазе, око хотела, базена и фудбалског стадиона „Раднички“ као у и око касарне „Бора Марковић“ која је прихватни центар за избеглице и мигранте. Сузбијање одраслих форми комараца уређајима за термално ULV замагљивање обављено је и 21.06.2017.године  у природном добру „Обреновачки Забран“, дуж насипа на Сави и Колубари, дуж бициклистичке стазе, око хотела, базена и фудбалског стадиона „Раднички“, у насељу Дудови и Браће Југовића као и у насељима Конатице, Пољане, Мала Моштаница, Кртинска, Уровци, Младост и Велико Поље.

Током јуна је укупна истретирана површина термалним ULV замагљивањем износила 2.010 хектара уз утрошак 53,6 л материјала, што је приказано у Табели 1. Однос препарата и носача је био 1:24.

Табела 1. Територија, датум, третирана површина и количина утрошеног материјала на којима је извршено сузбијање одраслих форми комараца термалним ULV замагљивањем на територији градске општине Обреновац  током јуна текуће године

| Бр. | Територија | Датум акције | Укупна површина (хектара) | Утрошен препарат (л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забран, Прихватни центар за избеглице и мигранте | 02.06.17 | 270 | 7,2 |
|  | Забран, Прихватни центар за избеглице и мигранте | 09.06.17 | 270 | 7,2 |
|  | Забран, Прихватни центар за избеглице и мигранте | 16.06.17 | 270 | 7,2 |
|  | Забран, Дудови, Браће Југовића | 21.06.17 | 270 | 7,2 |
|  | Конатице, Пољане | 21.06.17 | 270 | 7,2 |
|  | Мала Моштаница | 21.06.17 | 210 | 5,6 |
|  | Кртинска, Уровци, Младост | 21.06.17 | 270 | 7,2 |
|  | Велико Поље | 21.06.17 | 180 | 4,8 |
|  | Укупно |  | 2.010 | 53,6 |

Сузбијање одраслих форми комараца са петнаест уређаја за хладно ULV замагљивање обављено је 21.06.2017.године у вечерњим часовима и било је обухваћено преосталих 22 насељених места општине као и сам град Обреновац.

Сузбијање одраслих форми комараца једним уређајем хладно ULV замагљивање обављено је 30.06.2017.године у раним јутарњим часовима. Третиране су локације у природном добру „Обреновачки Забран“, дуж насипа на Сави и Колубари, дуж бициклистичке стазе, око хотела, базена и фудбалског стадиона „Раднички“, као и прихватни центар за избеглице и мигранте у касарни „Бора Марковић“.

Укупна третирана површина хладним ULV замагљивањем током јуна је износила 2.191,2 хектара уз утрошак 109,6 литара материјала, што је приказано у Табели  2.

Табела 2. Територија, датум, третирана површина и количина утрошеног материјала током сузбијања одраслих форми комараца хладним ULV замагљивањем на територији градске  општине Обреновац током јуна текуће године

| Бр. | Територија | Датум акције | Укупна површина (хектара) | Утрошен препарат (л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Барич | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Бело Поље и Забрежје | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Дражевац и Баљевац | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Дрен и део Орашца до главног пута | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Грабовац | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Град 1 | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Град 2 | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Мислођин и Јасенак | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Орашац 2 део, Љубинић и Вукићевица | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Пироман, Бровић и Трстеница | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Ратари и Бргулице | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Стублине | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Ушће | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Звечка | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Скела | 21.06.17 | 120 | 6 |
|  | Забран, Прихватни центар за избеглице и мигранте | 30.06.17 | 391,2 | 19,6 |
|  | Укупно |  | 2.191,2 | 109,6 |

Током месеца јула 2017.године на територији општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања комараца:

Екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су, током јула, у више наврата спровеле сузбијање ларви комараца на каналу Купинац од Рваћанске Улице дуж Купиначке и Краља Милана, затим дуж бициклистичке стазе до Забранског канала, на Забранском каналу, затим у спојном каналу од Купинца до стадиона ''Раднички''. Третирани су такође и канали на улазу у Скелу и канали на Ушћу. Укупна истретирана површина је износила 75 хектара уз утрошак 750 кг ларвицидног препарата регистрованог код надлежног министарства. На сузбијању ларви биле су ангажоване две екипе Завода за биоциде и медицинску екологију са припадајућом опремом и возилима.

Сузбијање одраслих форми комараца са четири уређаја за хладно ULV замагљивање обављено је 10.07.2017. године на територији града, Белог Поља, Забрежја и природног добра „Забран“.

Сузбијање одраслих форми комараца са једним уређајем за хладно ULV замагљивање обављено је 21.07. и 28.07. 2017.г. Третиране су локације у природном добру „Забран“, дуж насипа на Сави и Колубари, дуж бициклистичке стазе, око хотела, базена и фудбалског стадиона „Раднички“, као и прихватни центар за избеглице и мигранте у касарни „Бора Марковић“.

Укупна третирана површина хладним ULV замагљивањем током јула је износила 1.534,8 хектара уз утрошак 76,8 литара материјала, табела 1.

Табела 3. Територија, датум, третирана површина и количина утрошеног материјала током сузбијања одраслих форми комараца хладним ULV замагљивањем у јуну на територији општине Обреновац.

| Бр. | Територија | Датум акције | Укупна површина (хектара) | Утрошен препарат (л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забран, бициклистичка стаза, околина хотела, базена и фудбалског терена, Дудови, прихватни центар за избеглице и мигранте | 10.07.17 | 391,6 | 19,6 |
| 2. | Град 1 | 10.07.17 | 120 | 6 |
| 3. | Град 2 | 10.07.17 | 120 | 6 |
| 4. | Забрежје, Б.Поље | 10.07.17 | 120 | 6 |
| 5. | Забран, бициклистичка стаза, околина хотела, базена и фудбалског терена, Дудови, прихватни центар за избеглице и мигранте | 21.07.17 | 391,6 | 19,6 |
| 6. | Забран, бициклистичка стаза, околина хотела, базена и фудбалског терена, Дудови, прихватни центар за избеглице и мигранте | 28.07.17 | 391,6 | 19,6 |
|  | Укупно |  | 1.534,8 | 76,8 |

Током месеца августа 2017.године на територији општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања комараца:

Сузбијање одраслих форми комараца са пет уређаја за хладно ULV замагљивање обављено је 04.08.2017. године на територији града, Белог Поља, Забрежја, Барича, природног добра „Забран“ и и прихватног центра за избеглице и мигранте у касарни „Бора Марковић“.

Сузбијање одраслих форми комараца са једним уређајем за хладно ULV замагљивање обављено је 11.08.2017.г. Третиране су локације у природном добру „Забран“, дуж насипа на Сави и Колубари, дуж бициклистичке стазе, око хотела, базена и фудбалског стадиона „Раднички“, као и прихватни центар за избеглице и мигранте у касарни „Бора Марковић“.

Укупна третирана површина хладним ULV замагљивањем током августа је износила 840 хектара уз утрошак 42 литра материјала, табела 1.

Табела 4. Територија, датум, третирана површина и количина утрошеног материјала током сузбијања одраслих форми комараца хладним ULV замагљивањем у августу на територији општине Обреновац.

| Бр. | Територија | Датум акције | Укупна површина (хектара) | Утрошен препарат (л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забран, бициклистичка стаза, околина хотела, базена и фудбалског терена, Дудови, прихватни центар за избеглице и мигранте | 04.08.2017. | 180 | 9 |
| 2. | Град 1 | 04.08.2017. | 120 | 6 |
| 3. | Град 2 | 04.08.2017. | 120 | 6 |
| 4. | Забрежје, Б.Поље | 04.08.2017. | 120 | 6 |
| 5. | Барич | 04.08.2017. | 120 | 6 |
| 6. | Забран, бициклистичка стаза, околина хотела, базена и фудбалског терена, Дудови, прихватни центар за избеглице и мигранте | 11.08.2017. | 180 | 9 |
|  | Укупно |  | 840 | 42 |

Укупно истретиране површине у 2017.години:

| Сузбијање ларви комараца са земље | 235 ha | 2350 кг лаарвицидног препрата |
| --- | --- | --- |
| Сузбијање одраслих форми комараца са земље,хладним УЛВ замагљивањем | 5000 ha | 250 литара препарата |
| Сузбијање одраслих форми комараца са земље,термалним замагљивањем | 3000 ha | 80 литара препарата |
| Сузбијање крпеља са земље | 43 ha | 4,3 литара препарата |

У периоду  од 01.01. до 31.12.2017.године , услуга Реализација програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији Градске општине Обреновац је извршена у вредности од 5.271.782,00 динара.

У посматраном извештајном периоду извршено је  плаћање обавезе у износу до 5.271.782,00 динара (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Реализацију програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац

По спроведеном   поступку  набавке применом искључивог права за услугу  Реализације програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац, изабран је понуђач као носилац искључивог права за обављање послова систематске дератизације стамбеног фонда, нехигијенских насеља и приобаља на територији града Београда, добијених Одлуком о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", бр. 24/06 и 72/14), са којим је закључен уговор на 4.136.000,00 динара .

Завод за биоциде и медицинску екологију је, пре почетка пролећне акције систематске дератизације, сачинио и доставио Оперативни план извођења систематске дератизације на територији градске општине Обреновац. Ситематска дератизација је изведена у планираном периоду од 15.05. до 31.05.2017. године. У складу са оперативним планом, излагање родентицидних мамаца је вршено системом „отварање лепезе“, односно од централних градских улица и насеља ка периферним насељима општине Обреновац.

Током извођења систематске дератизације на територији Обреновца било је ангажовано по 12 екипа Завода за биоциде и медицинску екологију са неопходним материјалом, опремом за рад и возилима. Дневни планови рада екипа су путем електронске поште слати надзорном органу тј. одговорном лицу Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине Обреновац.

Током прве недеље акцијом систематске дератизације су били обухваћени делови града Дудови, Тополице, Рвати, Ројковац, Гај 1, Гај 2, Сточњак, Вашариште, Потића воће као и централне градске улице. Затим се прешло на насеља најближа Обреновцу (Бело Поље, Забрежје, Звечка, Велико Поље, Уровци, Кртинска, Мислођин). Током друге недеље систематска дератизација је спроводена у местима Бргулице, Пироман, Грабовац, Ушће, Скела, Ратари, Бровић, Орашац, Стублине, Мала Моштаница, Јасенак, Пољане, Конатице, Љубинић, Дрен, Вукићевица и Трстеница. Током треће недеље систематском дератизацијом била су  обухваћена насеља Баљевац, Дражевац и Барич.

У овом пролећном периоду систематском дератизацијом су обухваћене обале канала у граду и непосредној околини (канали Тамнава, Купинац и спојни канал) у укупној дужини од 5 км.

Посебна пажња током пролећне акције систематске дератизације је посвећена дератизацији нехигијенских насеља у целој општини, а нарочито засеоку Иверић у селу Дрен, због појаве трихинелозе у више домаћинстава почетком пролећа ове године.

У Табели 3. је  приказан  број обрађених категорија на територији општине Обреновац, у периоду од 15.05. до 31.05.2017. године:

| Категорија | Број |
| --- | --- |
| Дератизација колективних стамбених јединица | 5.458 |
| Дератизација индивидуалних градских домаћинстава | 1.336 |
| Дератизација индивидуалних сеоских домаћинстава | 16.181 |
| Дератизација обала канала | 20 ха |

Завод за биоциде и медицинску екологију је, пре почетка јесење акције систематске дератизације, сачинио и доставио Оперативни план извођења систематске дератизације на територији градске општине Обреновац. Ситематска дератизација је изведена у планираном периоду од 04.12. до 22.12.2017. године. У складу са оперативним планом, излагање родентицидних мамаца је вршено системом „затварања лепезе“, односно од периферних насеља општине Обреновац ка граду.

Током извођења систематске дератизације на територији Обреновца било је стално ангажовано 12 екипа Завода за биоциде и медицинску екологију са неопходним материјалом, опремом за рад и возилима. Дневни планови рада екипа су путем електронске поште слати надзорном органу тј. одговорном лицу Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине Обреновац.

Током прве недеље акције била су обухваћена насеља Јасенак, Мала Моштаница, Баљевац, Дражевац, Пољане, Конатице, Љубинић, Вукићевица, Орашац, Трстеница, Дрен, Бровић, Пироман. Током друге недеље акција дератизације је настављена у насељима Ушће, Скела, Ратари, Уровци, Кртинска, Бргулице, Грабовац, Стублине, Велико Поље, Мислођин и Барич. У трећој недељи извођења систематском дератизацијом су била обухваћена насеља најближа Обреновцу тј. Забрежје, Бело Поље и Звечка. Систематска дератизација на ужем градском подручју је обављена у периоду 18.12.-22.12.2017.г. према оперативном плану. Биле су обухваћене улице Немањина, Војводе Мишића, Вука Караџића, Краља Александра I, Краља Петра I, Милоша Обреновића, Александра Аце Симовића Посавских Норвежана, Цара Лазара, Мајданска, Омладинска, Николе Тесле, као и друге околне улице, а затим и насеља Потића Воће, Циглана, Шљивице, Дудови, Тополице, Браће Југовић, Вашариште, Вирага, Музичка колонија, насеље поред ресторана Светионик, Сењак, Рвати, Ројковац, Сава, Старо игралиште, Гај 1, Гај 2, Сточна Пијаца, 4.улица.

У истом периоду систематском дератизацијом су обухваћене обале канала у граду и непосредној околини (канали Купинац, Тамнава и Спојни канал) укупне дужине 5 км.

Табела 4. Категорије обухваћене систематском дератизацијом на територији градске општине Обреновац у периоду 04.12. - 22.12.2017.године.

| Категорија | Број |
| --- | --- |
| Дератизација колективних стамбених јединица | 5.865 |
| Дератизација индивидуалних градских домаћинстава | 1.685 |
| Дератизација индивидуалних сеоских домаћинстава | 15.108 |
| Дератизација обала канала | 20 ха |

У периоду  од 01.01. до 31.12.2017.године услуга Реализација програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац је извршена у вредности од 3.736.415,00 динара.

У посматраном извештајном периоду извршено је  плаћање обавезе у износу до 1.936.812,00 динара (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Мониторинг штетних глодара, крпеља, ларвених и одраслих форми комараца на територији Градске општине Обреновац

По спроведеном   поступку  набавке, применом искључивог права за услугу  Мониторинг штетних глодара,  крпеља, ларвених и одраслих форми комараца на територији градске општине Обреновац, изабран је понуђач као носилац искључивог права за обављање послова монторинга штетних организама на територији града Београда, добијених Одлуком о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", бр. 24/06 и 72/14),  са којим је закључен уговор на 655.497,00 динара .

Завод за биоциде и медицинску екологију из Београда је спровео је први мониторинг штетних мишоликих глодара на територији општине Обреновац у периоду 24.04.-05.05.2017.године, као и  други  мониторинг штетних мишоликих глодара на територији општине Обреновац у периоду 27.10.-04.11.2017.године Локације су одабране у складу са планом мониторинга глодара у Обреновцу и другим насељеним местима општине Обреновац. Мониторинг је обављен у подрумским и другим помоћним просторијама колективних и индивидуалних објеката становања (у градским и сеоским домаћинствима), у околинама зелене и робне пијаце, у околини старог и новог градског гробља, као и у нехигијенским насељима.

Завод за биоциде и медицинску екологију из Београда је спровео мониторинг крпеља на  територији градске општине Обреновац на 50  локација у периоду од 10.04.- 31.12.2017. године. Локације су одабране у складу са Планом мониторинга крпеља на територији градске  општине Обреновац.

Током мониторинга прегледано је 26 различитих локација које представљају могућа станишта крпеља (паркови, уређене и делимично уређене зелене површине око фудбалског стадиона, хотела, базена, излетишта Обреновачки Забран, насипи дуж Саве и Колубаре, зелене површине у средњим, основним школама и вртићима).

Мониторинг одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац урађен је на 239  локација у периоду од 10.04.- 31.12.2017. године.

У периоду  од 01.01. до 31.12.2017.године услуга Мониторинг штетних глодара, крпеља, ларвених и одраслих форми комараца на територији градске општине Обреновац је извршена у вредности од  487.789,37  динара  без ПДВ-а, односно 585.347,25  динара са ПДВ -ом.

У посматраном извештајном периоду извршено је  плаћање обавезе у износу 487.789,37  динара  без ПДВ -а, односно 585.347,25  динара са ПДВ –ом (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Пренете финансијске обавезе Предузећа које се односе на програме и пројекте из области заштите животне средине, по закљученим уговорима са Извршиоцима услуга/Испоручиоцима добара из 2016.године

У посматраном извештајном периоду од укупно планираних пренетих  обавеза у износу од  7.828.764,12 динара Предузеће је измирило  7.655.899,40 динара, односно 97,79 %.

Од пренетих обавеза по закљученим уговорима из 2016.године у посматраном извештајном периоду предузеће је завршило започете послове у вези:

Подизања заштитног појаса око градске депоније „Гребача“

Даном  потписивања Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених садница је почео да тече период иницијалне неге, што је представљало  обавезу  добављача. Иницијална нега је трајала до 30.11.2017.године. Добављач  је у времену почев од дана извршене примопредаје испоручених и засађених садница па све до 01.11.2017.године редовно вршио иницијалну негу засада, тј. примењивао   мере неге и одржавања у току вегетационог периода у складу са техничком спецификацијом. Такође добављач извршио и замену садног материјала који се није примио. Дана 01.11.2017.године извршена примопредаја подигнутог заштитног појаса, што је констатовано Записником о коначном пријему подигнутог заштитног зеленог појаса око градске комуналне депоније.

Записником о примопредаји констатовано је да је урађен  посао у  износу  од 119.032,00 динара без ПДВ-а, односно 142.838,40 динара, који није плаћен у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Реализације пројекта дрвореда у ул.Вука Караџића у Обреновцу

Даном  потписивања Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених садница је почео да тече период иницијалне неге, што је представљало  обавезу  добављача. Иницијална нега је трајала до 01.11.2017.године. Добављач  је у времену почев од дана извршене примопредаје испоручених и засађених садница па све до 01.11.2017.године редовно вршио иницијалну негу засада (заливање, окопавање, плевљење, прихрану, уклањање водених избојака и сувих гранчица и замену пропалих садница по завршетку вегетационог периода). Дана 01.11.2017.године извршена је  примопредаја подигнутог дрвореда.

Записником о примопредаји констатовано је да је урађен  посао у износу  од од 68.000,00 динара без ПДВ-а, односно 81.600,00 динара са ПДВ-ом, који је плаћен у посматраном извештајном периоду (Б.фонд за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине  Обреновац за 2017.годину).

Доступност информација

Све информације и подаци о ЈП ЗЖС, Обреновац се могу се пронаћи на званичном сајту ЈП ЗЖС, Обреновац  на адреси  www.jpzzs.org.rs.

Такође, активности  ЈП ЗЖС, Обреновац  су доступне јавности преко локалног медија РТВ „Студио Маг“ и  листа „Палеж“, са којима су закључени  уговори о извештавању јавности о активностима предузећа.

Прилози:

Табела 1.

Извршени  приходи у  периоду од  01.01.-31.12.2017.године,

Табела 2.

Извршени расходи у  периоду од  01.01.-31.12.2017.године,

Табела 3.

Извршена  улагања  у  периоду од  01.01.-31.12.2017.године.

Обрадили:

_____________________________

Јелена Туцаковић, дипл. инж.шумарства

_____________________________

Милка Томић, дипл. инж.шумарства

_________________________________

Зорана Јовановић, дипл. инж.пољопривреде

______________________________

Милош Милојевић, дипл. инж.за управљање тех.сис.

_________________________________

Марица Шеховић, дипл. туризмолог

________________________________

Јелена Станојевић, дипл.економиста

ЈП ЗЖС, Обреновац

Директор

_________________________	                                                                      Славко Берић, дипл.менаџер

Славко Берић, дипл.менаџер