| Табела 3. Извршена улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2017.године |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рачуни | Опис посла | Планирана финансијска средстава за 2017 годину | Извршена улагања у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године |  |
|  | Управљање заштитом животне средине и природних вредности |  |  |  |
|  | Набавка опреме | 50.000,00 | 595.220,00 |  |
|  | Уређење ЗП „Обреновачки Забран“ | 4.875.000,00 | 4.395.300,00 |  |
| 023 | Набавка са монтажом кабине за трактор | 770.000,00 | 764.400,00 |  |
| 023 | Набавка хидрауличне даске за чишћење снега | 460.000,00 | 0,00 |  |
| 023 | Набавка трактора са пратећом механизацијом | 3.000.000,00 | 2.992.500,00 |  |
| 023 | Набавка монтажне гараже за службена возила и механизацију | 300.000,00 | 294.000,00 |  |
| 023 | Набавка хранилишта и осматрачнице за животиње | 345.000,00 | 344.400,00 |  |

|  | Уређење Арборетума | 1.590.000,00 | 1.541.054,90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара у Арборетуму | 150.000,00 | 149.247,34 |  |  |  |
| 023 | Набавка и постављање прелаза преко канала у Арборетуму | 700.000,00 | 699.600,00 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња видео надзора у Арборетуму | 500.000,00 | 498.442,56 |  |  |  |
| 031 | Набавка садница за Арборетум | 240.000,00 | 193.765,00 |  |  |  |
|  | Подизање дрвореда и уређење слободних јавних површина у Обреновцу | 14.371.650,24 | 14.313.234,14 |  |  |  |
| 027 | Извођење радова на подизању дрвореда у ул. Тамнавска у Обреновцу | 212.600,00 | 212.600,00 |  |  |  |
| 027 | Извођење радова на подизању дрвореда у улици Александра – Аце Симовића у Обреновцу | 286.600,00 | 286.600,00 |  |  |  |
| 027 | Набавка садница, садња и иницијална нега зелене површине у насељу Тополице у Обреновцу | 33.825,00 | 33.825,00 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара у насељу Дудови у Обреновцу | 377.900,00 | 377.802,49 |  |  |  |
| 027 | Набавка садница, садња и иницијална нега у ул. Равногорска у Обреновцу | 63.448,00 | 63.448,00 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара код Спортско-културног центра Обреновац у Обреновцу | 1.053.333,24 | 1.053.333,24 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара по месним заједницама на територији ГО Обреновац | 957.100,00 | 957.020,82 |  |  |  |
| 027 | Набавка садница, садња и иницијална нега за озелењавање бициклистичке стазе у Обреновцу | 116.400,00 | 116.400,00 |  |  |  |
| 027 | Набавка садница, садња и иницијална нега дуж Забранског пута у Обреновцу | 195.000,00 | 195.000,00 |  |  |  |
| 027 | Набавка садница, садња и иницијална нега у насељу Сењак у Обреновцу | 45.650,00 | 45.650,00 |  |  |  |
| 027 | Набавка садница, садња и иницијална нега за подизање заштитног појаса око бањског комплекса и базена у Обреновцу | 1.079.100,00 | 1.079.100,00 |  |  |  |
| 027 | Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у ГО Обреновац | 981.310,00 | 981.310,00 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара на јавној површини у ул. Раденка Ранковића у Обреновцу | 2.773.284,00 | 2.773.284,00 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара на јавној површини у насељу Сунце у Обреновцу | 2.618.000,00 | 2.562.977,86 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара на јавној површини у насељу Ројковац у Обреновцу | 1.440.000,00 | 1.436.782,73 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара на јавној површини у насељу Тополице у Обреновцу | 451.920,00 | 451.920,00 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара на јавној површини у насељу Сава у Обреновцу | 488.160,00 | 488.160,00 |  |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара на јавним површинама на територији ГО Обреновац | 1.174.920,00 | 1.174.920,00 |  |  |  |
| 027 | Набавка садница, садња и иницијална нега у ул. Здравковићева у Обреновцу | 23.100,00 | 23.100,00 |  |  |  |
|  | Укупно ( Управљање заштитом животне средине и природних вредности + Уређење ЗП „Обреновачки Забран“+ Уређење Арборетума+ Подизање дрвореда и уређење слободних јавних површина у Обреновцу) | 20.886.650,24 | 20.844.809,04 |  |  |  |

Извршена улагања у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године, у односу на планирана улагања у наведеном периоду,  износе 20.844.809,04 динара, односно  99,80 %.

У посматраном извештајном периоду предузеће је  улагања   умањило  сходно потписаним   протоколима  којима је Предузеће предало градској општини Обреновац  набављене саднице и то:   поред бициклистичке стазе,  у делу улице  В.Караџића,  у делу Тамнавске улице, код  кружног тока   и  набављен  мобилијар за дечија  игралишта и то: у  насељу Дудови,  код ЈП  СКЦ Обреновац, по месним заједницама на територији градске општине  Обреновац, у  ул. Раденка Ранковића, у  насељу Сава, у насељу Сунце, у  насељу Ројковац, у насељу Тополице, ради даље предаје на управљање, коришћење и одржавање другом јавно комуналном предузећу.

| Потребна финансијска средства Предузећа, која ће бити финансирана од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда,а намењена за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозићаколибе“ за 2017.годину и реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2017.годину, су : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рачун | Опис посла | Планирана финансијска средстава за 2017.годину | Извршена улагања у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године |  |  |
|  | Управљање заштитом животне средине и природних вредности |  |  |  |  |
|  | Уређење ЗП „Обреновачки Забран“ | 2.499.998,00 | 2.385.052,40 |  |  |
| 023 | Набавка теренског возила са куком и приколицом | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |  |  |
| 023 | Набавка моторне тестере за резање високих грана- телескопски кресач грана | 100.000,00 | 98.000,00 |  |  |
| 023 | Набавка и уградња мобилијара у ЗП “Обреновачки Забран“ | 799.999,00 | 690.212,40 |  |  |
| 023 | Набавка и постављање рефлектора у форланду ЗП „Обреновачки Забран“ | 99.999,00 | 96.840,00 |  |  |

| 022 | Ограђивање локалитета на страни ка коридору аутопута Е –763 Београд – Пожега | 100.000,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 023 | Набавка канцеларијске опреме | 50.000,00 | 39.480,00 |
|  | Укупно | 2.649.998,00 | 2.424.532,40 |

Извршена  улагања  у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године, која се односе  на Програм управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2017.годину и  Програм управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2017.годину,  у односу на планирана улагања у наведеном периоду, износе 2.424.532,40 динара, односно  91,49 %.

Укупна  извршена улагања  у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године, у односу на планирана улагања у наведеном периоду, износе 23.269.341,44 динара, односно  98,86 %.