ЈП  ЗЖС, Обреновац је свој годишњи  Програм пословања, са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину донело 22.12.2015.године,   на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 29.12.2015. године, Решењем  VII-01 бр.020-160. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2015.годину планиран је у износу од 52.760.000,00 динара.

Прву измену и допуну годишњег  Програма пословања,  са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, је донело 20.05.2016.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 27.05.2016.године, Решењем VII -01 бр.020-85 . Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2016.годину, након Прве измене и допуне годишњег  Програма планиран  је у износу од 52.758.000,00 динара.

Другу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, је донело 17.06.2016.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 24.06.2016.године, Решењем VII -01 бр.020-123.  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2016.годину, након Друге измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 52.758.000,00 динара.

Трећу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, је донело 17.10.2016.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 28.10.2016.године, Решењем VII -01 бр.020-178.  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2016.годину, након  Треће измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 59.758.000,00 динара.

Четврту измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, је донело 23.11.2016.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 30.11.2016.године, Решењем VII -01 бр.020-206.  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2016.годину, након  Четврте измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 59.758.000,00 динара.

Четврта измена и допуна годишњег програма пословања је проистекла из  измене Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,

63/2013-испр,108/2013,142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), сходно којој  Предузеће са 30.11.2016.године престаје бити индиректан корисник буџета и постаје остали корисник јавних средстава.

Финансијски план Предузећа  за 2016.годину  се  четрвтом изменом и допуном годишњег програма пословања   поделио  на  извештајни период  од 01.01. до 30.11.2016.године    и  извештајни период од 01.12. до 31.12.2016.године.

Извештајни период   од 01.01. до 30.11.2016.године

Планирани приходи за период од  01.01.–30.11.2016.године се састоје из:

-Прихода из буџета(класичан део) у износу од 21.336.913,00 динара, који су намењени за финансирање класичне буџетске потрошње;

-Трансфери од других нивоа власти  ( Секретаријата за заштиту животне средине града Београда) у износу од 644.961,60 динара, који су намењени за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2016.годину и реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2016.годину и трансфери од других нивоа власти  ( Буџетски фонд града Београда) у износу од 4.118.386,00 динара, који су намењени за финансирање програма и пројеката из области заштите животне средине, а све у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Градске општине Обреновац за 2016.годину, донетог од стране Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 27.05.2016.године (Одлука VII-01 бр.020-83), а по предходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине;

-Меморандумске ставке за  рефундацију расхода износе 1.170.000,00 динара, које су намењене  за финансирање породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и  боловања преко 30 дана .

Планирани расходи и издаци за период од 01.01.–30.11.2016.године се састоје из:

- Расхода из класичног дела у укупном  износу од 22.506.913,00 динара, који обухватају: плате, додатке и накнаде запослених у износу од 11.639.412,00 динара, социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.100.000,00 динара, социјална давања запосленима у износу од 1.440.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене у износу од 403.000,00 динара, награде запосленима и остале посебне расходе у износу од 349.000,00 динара, сталне трошкове у износу од 1.142.738,00 динара, трошкове путовања у износу од 2.000,00 динара, услуге по уговору у износу од 2.373.404,00 динара, специјализоване услуге у износу од 37.211,00 динара, текуће поправке и одржавање у износу од 190.548,00 динара, материјале у износу од 650.000,00 динара, остале дотације и трансфери у износу од 1.287.000,00 динара, порезе,  таксе и казне у износу од 78.000,00 динара, административна опрема у  износу од 219.600,00, опрема за заштиту животне средине у износу од 97.000,00 динара и пројектно планирање у износу од  498.000,00 динара и

- Расхода и издатака из наменског дела у укупном износу од 4.763.347,60 динара, који обухватају: специјализоване услуге у износу од 1.045.344,60 динара,  материјале у износу од 384.207,00 динара,  текуће поправке и одржавање у износу од 170.000,00 динара, машине и опрема у износу од 1.120.000,00 динара, култивисана имовина у износу од 1.305.796,00 динара  и остале некретнине и опрему у износу од  738.000,00 динара.

Програм пословања за 2016. годину је у периоду од 01.01. до 30.11.2016.године реализован  у делу који се односи на план прихода са 92,89 %, односно,   25.331.918,83 динара и у  делу који се односи на план  расхода и издатака са 92,89 %, односно  25.331.918,83  динара.

Укупно остварење  прихода у односу на планиране приходе   износи 92,89 %, односно, 25.331.918,83 динара и састоји се  из прихода из буџета (класичан  део) који учествују са 97,86 %, односно 20.879.931,64 динара и трансфери од других нивоа власти који учествују са 93,46 % односно 4.451.987,19 динара, што се може видети  у прилогу у Табели 1. – Остварење прихода и примања за период од  01.01.–30.11.2016.године.

Укупно реализовани  расходи и издаци  из класичног дела у односу на планиране расходе из класичног дела износе   92,77 %, односно 20.879.931,64 динара и састоје се од:  плата, додатака и накнада запослених који  учествују са 99,62 %, односно 11.594.657,02 динара, социјалних доприноса на терет послодавца који  учествују са 98,83 %, односно 2.075.442,65 динара, социјална давања запосленима који  учествују са 3,18 %, односно 45.740,49 динара,  накнада трошкова за запослене који  учествују са 98,83 %, односно 398.264,83 динара, награда запосленима и осталих посебних расхода који  учествују са 99,74 %, односно 348.101,27 динара, сталних трошкова који  учествују са 94,21 %, односно 1.076.518,34 динара, трошкови путовања који  учествују са 30,00 %, односно 600,00  динара, услуга по уговору који  учествују са 99,38 %, односно 2.358.599,22 динара, специјализованих услуга који  учествују са 100,00 %, односно 37.210,96 динара, текућих поправки и одржавања који  учествују са 99,02 %, односно 188.683,39 динара, материјала који  учествују са 94,59 %, односно 614.815,29 динара, остале дотације и трансфери који  учествују са 98,81 %, односно 1.271.728,64 динара, пореза, такси и казни који  учествују са 85,61 %, односно 66.779,54 динара,  административна опрема која  учествује са 94,83 %, односно 208.240,00  динара, опрема за заштиту животне средине која  учествује са 99,54 %, односно 96.550,00  динара  и пројектно планирање које  учествује са 100,00 %, односно 498.000,00  динара, што се може видети у прилогу у Табели 2. Извршење расхода и издатака  - класичан део у периоду од 01.01.–30.11.2016.године .

Укупно реализовани  расходи и издаци из наменског  дела у односу на планиране расходе и издатке из наменског  дела износе   93,46 %, односно 4.451.987,19 динара, што се може видети у прилогу у Табели 3. Извршење расхода  и издатака - наменски  део у периоду од 01.01.–30.11.2016.године.

Извештајни период   од 01.12. до 31.12.2016.године

Планирани приходи   за период од  01.12.–31.12.2016.године износе 32.487.739,40 динара и састоје се из прихода од оснивача-субвенција.

Планирани расходи за период од  01.12.–31.12.2016.године износе 10.751.087,00 динара и  се састоје из: трошкова осталог материјала у износу од 45.000,00 динара, трошкова горива и енергије у износу од 119.000,00 динара, трошкови зарада и накнада зарада (бруто) у износу од 1.459.000,00 динара, трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца у износу од 322.000,00 динара, трошкова накнада по уговору о ППП у износу од 25.000,00 динара, осталих личних  расхода и накнада у износу од  255.000,00 динара,  трошкова накнада директору, односно члановима управљања и надзорау износу од  160.000,00 динара,  трошкова транспортних услуга у износу од  10.000,00 динара, трошкова услуга одржавања у износу од 36.952,00 динара , трошкова рекламе и пропаганде у износу од  104.800,00 динара, трошкова осталих услуга у износу од 277.646,00 динара, трошкова непроизводних услуга у износу од 473.635,00 динара, трошкова репрезентације у износу од 44.000,00 динара, трошкова премије осигурања у износу од  73.554,00 динара и осталих  нематеријалних  трошкова у износу од  7.345.500,00 динара.

Планирани расходи са улагањима   из области заштите животне  средине  за период од  01.12.–31.12.2016.године износе 21.736.652,40 динара и се састоје из:

Трошкова осталог материјала у износу од 76.183,00 динара, трошкови непроизводних услуга у износу од 13.111.655,40 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу од 120.000,00 динара, трошкови  репрезентације у износу од 50.000,00 динара, трошкови транспортних услуга у износу од 60.000,00 динара, трошкови закупнина у износу од 210.000,00 динара, осталих нематеријалних трошкова у износу од 124.610,00 динара, осталих некретнина, постројења и опреме у износу од 4.052.000,00 динара, вишегодишњих  засада у износу од 3.332.204,00 динара, остале нематеријалне имовине у износу од 600.000,00 динара.

Укупно остварени  приходи у односу на планиране приходе у периоду од 01.12. до 31.12.2016.године   износе 69,12 %, односно, 22.456.620,11 динара и састоји се  из:  прихода из оснивача-субвенција у износу од 22.456.429,93 динара и осталих прихода (камата пословне ба-нке) у износу од 190.18 динара,  што се може видети у прилогу у Табели 4. – Остварени  приходи за период од  01.12.–31.12.2016.године.

Укупно извршени  расходи  у  односу на планиране расходе  у периоду од 01.12. до 31.12.2016.године  износе   86,99 %, односно 9.352.029,95 динара и састоје се од:  трошкова осталог материјала  који  учествују са 40,02 %, односно 18.008,00 динара, трошкова горива и енергије који  учествују са 74,59 %, односно 88.761,25 динара,  трошкови зарада и накнада зарада (бруто) који  учествују са 85,10 % односно 1.241.672,05 динара, трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца који  учествују са 69,02 % односно 222.259,24 динара, трошкова накнада по уговору о ППП који  учествују са 88,87 % односно 22.217,41 динара, осталих личних  расхода и накнада који  учествују са 31,95 % односно 81.477,88 динара,  трошкова накнада директору, односно члановима управљања и надзора који  учествују са                    67,25 % односно 107.592,63 динара,  трошкова транспортних услуга који  учествују са 21,12 % односно 2.112,00 динара, трошкова услуга одржавања који  учествују са 33,89 % односно 12.522,00 динара, трошкова рекламе и пропаганде који  учествују са 60,31 % односно 63.200,00 динара, трошкова осталих услуга који  учествују са 41,00 % односно 113.835,47 динара, трошкова непроизводних услуга који  учествују са 29,14 % односно 138.017,65 динара, трошкова репрезентације који  учествују са 94,39 % односно 41.533,50 динара, трошкова премије осигурања који  учествују са 63,82 % односно 46.942,73 динара, осталих  нематеријалних  трошкова који  учествују са 91,67 % односно 6.733.685,36 динара и трошкова амортизације који износе 418.192,78 динара, што се може видети у прилогу у Табели 5. Извршени  расходи  у периоду од 01.12.–31.12.2016.године.

Укупно извршени  расходи из области заштите животне средине у односу на планиране расходе из области заштите животне, у периоду од 01.12. до 31.12.2016.године, средине износе  78,76 %, односно 11.076.748,93 динара, што се може видети у прилогу у Табели 6. Извршени  расходи  из области заштите животне средине  у периоду од 01.12.–31.12.2016.године .

Укупно извршена  улагања из области заштите животне средине у односу на планирана улагања из области заштите животне, у периоду од 01.12. до 31.12.2016.године, средине износе  86,55 %, односно 6.640.189,20 динара, што се може видети у прилогу у Табели 7. Извршена  улагања  из области заштите животне средине  у периоду од 01.12.–31.12.2016.године  .

Активности из области заштите животне средине које је Предузеће реализовало у наведеним  извештајним периодима, приказане су  кроз  програм  Заштите животне средине и програм Комуналне делатности.

Програм  Заштите животне средине обухвата:

1. ЗП „Обреновачки Забран“

У складу са Планом управљања ЗП “Обреновачки Забран“ за период од 2014. до 2023.године, управљач је донео Програм управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2016. годину, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, Решењем број 501-486/15 –V-03 од 08.фебруара 2016.године и Решењем о измени Решења  број 501-486/15 –V-03 од 08.фебруара 2016.године, број 501-486/15 -V-03 од 09.маја 2016.године.

Након добијања Сагласности потписан је Уговор са  Градом Београдом - Градском управом града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине ради финансирања реализације наведеног Програма, број V-01 4011-46 од 08.јула2016.г.( број Секретаријата) и број 1808/16 од 07.07.2016.године (наш број),

Предузеће је у складу Програмом управљања урадило следеће :

  - Чуварско - редарска служба и редовно одржавање ЗП “Обреновачки Забран“

Чуварско - редарску службу и редовно одржавање ЗП “Обреновачки Забран“ обављају запослени у ЈП ЗЖС Обреновац (један запослен обавља послове чувара и три запослена обављају послове одржавања).

Обавезе чуварско - редарске службе су:

1.контрола остваривања режима заштите утврђених Решењем о стављању под заштиту природног добра ЗП „Обреновачки Забран“,

2. обезбеђење унутрашњег реда на простору ЗП „Обреновачки Забран“,

3.послове на одржавању хигијене на простору ЗП „Обреновачки Забран“,

4.послове на одржавању рудералне флоре ради очувања биодиверзитета самониклих ливадских биљака-кошење,

5. друге послове, по потреби и налогу Предузећа (ситне поправке и фарбање мобилијара и сл.) .

У извештајном периоду је вршено редовно кошење травнатих површина у заштићеном подручју. Ради очувања биодиверзитета шумске и ливадске приземне флоре, одржавање - кошење се обављало  селективно, по налогу управљача, како би се омогућило биљкама које се јављају на овом локалитету да цветају и заврше цео животни циклус.

Кошење траве је вршено на следећим површинама:

-дуж леве и десне стране трим стазе која пролази кроз шуму, укупне површине од - 14.500m2 ,

-дуж леве и десне стране шумске  стазе која пролази северозападном границом заштићеног подручја укупне дужине 1,5км – 5.250м2,

- кошење дуж леве и десне стране главног пута од почетка шуме до насипа, укупне површине од 17.000m2 ,

-стаза унутар шуме, укупне површине од  1.000m2, шумских просека (ливада) дуж главног пут, укупне површине од 13.000m2, кошење бивше фазанерије и површине дуж канала, укупне површине од 5.370m2 ,

-кошење форланада (до два пута у току године), укупне површине од 1.700m2 .

Укупна површина за једно кошење износи 57.820м2.

С обзиром да је ове године било доста кише у периоду од априла до октобра све горе наведене површине су кошене у просеку једном месечно.

Редовно се вршило и грабуљање челичном метлом свих површина око клупа и гарнитура за седење.

Комунални отпад се свакодневно сакупљао, а редовно се вршило и пражњење  канти. Пражњење контејнера и одвожење на градску депонију се вршило у просеку два недељно. Када се указала потреба, по позиву управљача, пражњење се вршило и чешће.

Редовно се са трим стазе брезовим метлама уклањало опало лишће  и опале гране, што је нарочито неопходно одмах обавити  после олуја (дужина 1480 m). Такође лишће се уклањало и са асфалтног пута при чему се нарочитo обраћа пажња на зоне око ткз. „шикана“.

Након повлачења реке Саве у своје корито извршено је прање и дезинфекција дечијег и урбаног мобилијара и уклањање слоја блата са бетонске обале.

1.2. Набавка потрошног и другог материјала (кесе, рукавице, канап за тример, уље, алат, метални канистер и сл.)

За потребе редовног одржавања заштићеног подручја набављене су :

- ПВЦ кесе, садолин, четке, разређивачи, ваљци, емајли, уља, силк за тример, погонски каишеви за косачице, ланци за моторне тестере, турпије за ланце, уље за ланце, секире, мотике, метле, ашови, крамп, будак, маказе и др.

По основу спроведених поступака набавки на који се закон не примењује и испостављених рачуна за набавку потрошног и другог материјала извршено је  плаћање у укупном износу од 118.273,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти-Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

1.3. Набавка моторне тестере и дувача лишћа

За потребе редовног одржавања заштићеног подручја набављена  је моторна тестера и дувач лишћа, након спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује  потписан је уговор са  најповољнијим Понуђачем  укупне вредности  93.025,00 динара без ПДВ-а, односно 111.630,00 динара са ПДВ-ом.

Моторна средства су испоручена у уговореном року и добављачу је по основу Записника о примопредаји добара и испостављеног рачуна плаћено укупно  111.630,00динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

1.4.Набавка службене униформе за чуварско редарску службу у ЗП “Обреновачки Забран“

За потребе рада чуварско-редарске службе у ЗП “Обреновачки Забран“  набављена су  службена – радна  одела за једног чувара и два редара.

На основу спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује  и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем, укупне вредности  41.632,00 динара без ПДВ-а, односно 49.958,40 динара са ПДВ-ом,  извршена је набавка потребне  службене  униформе за потребе рада чуварско-редарске службе у ЗП “Обреновачки Забран“  и то: рукавице, радне панталоне и блузе, радне ципеле и зимске јакне, као и потребне заштитне опреме за кошење-визир, заштитне наочаре и тифони. За набавку службене униформе – радних одела  по уговору је  плаћено  49.958,40 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

На основу спроведеног другог поступка набавке на који се закон не примењује  и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем, укупне вредности  66.148,00 динара без ПДВ-а, односно 79.377,60 динара са ПДВ-ом,  извршена је набавка потребне  службене  униформе за потребе рада чуварско-редарске службе у ЗП “Обреновачки Забран“  и то: ципеле,чизме, јакне зимске и радна одела.   За набавку службене униформе – радних одела  по уговору је  плаћено  66.148,00 динара без ПДВ-а, односно 79.377,60 динара са ПДВ-ом (Приходи  из буџета).

1.5.Биолошко техничке мере заштите и неге стабала

Наведена активност подразумева уклањање  сувих и оштећених грана са стабала у ЗП „Обреновачки Забран“:

- у циљу продужетка биолошког животног века стабала орезују се- уклањањају се  фитопатолошки и ентомолошки оштећене гране т.ј. врши се ослобађање стабала од сувих и трулих грана,

-у циљу превенције и смањења могућих штета на материјалним добрима, смањења ризика од повреда људи, одржавања прегледности и обезбеђивања слободног пролаза људи и возила поједина стабла се радикално орезују.

Стабла са којих се орезују гране се налазе у појасу трим стазе, асфалтног пута и око урбаног и дечијег мобилијара у форланду и рубном појасу око ливада. С обзиром да је већина стабала висине преко 20м, то орезивање грана захтева ангажовање  хидрауличне платфоме са радном висином преко  25м.

Орезивање стабала ће се вршити у складу са добијеним Решењем о условима заштите природе, дел.бр. 019-1632/2 од 29.08.2016.године, донетим од стране Завода за заштиту природе Србије.

С обзиром да се дуж асфалтног пута налази надземна електромрежа, обавеза нашег предузећа је  да се у сарадњи са ЕДБ-ом обезбедити искључење струје када се стабла буду орезивала у том појасу.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности потписан је Уговор са најповољнијим понуђачем на износ од 808.700,00 динара без ПДВ-а односно 970.440,00 динара са ПДВ-ом. Пружалац услуге је исту извршио и плаћен је износ од 808.700,00 динара без ПДВ-а односно 970.440,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за ову намену су обезбеђена из Трансфера од других нивоа власти                           (Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

1.6. Набавка мобилијара са уградњом у ЗП (клупе и столови,  надстрешнице,  заштитни стубови, зидани роштиљи, дечији мобилијар

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, са најповољнијим Понуђачем је закључен уговор на износ од 2.911.780,00 динара без ПДВ-а, односно 3.494.136,00 динара са ПДВ-ом. У циљу планирања, изградње и уређења подручја набављени су и уграђени урбани мобилијар и то: клупе и столови,  надстрешнице, летња учионица, заштитни стубови, дечији мобилијар и спортски реквизити. Добављач је у уговореном року, односно  до 23.09.2016. године извршио своју уговорену обавезу и плаћен је износ од  2.911.780,00 динара без ПДВ-а, односно 3.494.136,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти-Секретаријат за заштиту животне средине града Београда) .

1.7. Набавка - постављање рефлектора у форланду

На основу спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем на износ од 75.150,00 динара без ПДВ-а, односно 90.180,00 динара са ПДВ-ом,  извршена је набавка и постављање три рефлектора. У складу са условима добијеним од стране ЈП за изградњу Обреновца, рефлектори су постављени на три постојеће бандере у форланду. Намена рефлектора је првенствено безбедоносна, међутим поред ове  улоге  рефлектори имају и декоративну функцију, а посетиоци ће овај део Забрана моћи да  посећују и у току касних вечерњих часова и да се пријатно и безбедно осећају.

На основу Записника о примопредаји добара и испостављеног рачуна извршено је плаћање у износу од 75.150,00 динара без ПДВ-а, односно  90.180,00динара са ПДВ-ом. (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

1.8.Одржавање уредности обале реке Саве - део ЗП који излази на реку- Пресипање шљунком обале реке Саве

С обзиром да је ЈП за изградњу Обреновца поставило понтон спортско-рекреативне намене, на обали Саве, у  ЗП „Обреновачки Забран“, ЈП ЗЖС Обреновац   је спровело набавку на коју се закон не примењује за  пресипање плаже сепарисаним шљунком.

У циљу уређења обале реке Саве, део заштићеног подручја који излази на реку Саву извршена је набавка сепарисаног шљунка. Набављено је 55м2 шљунка, гранулације „3“ (од 8-16мм) и „4“ (од 16-32мм). Извршено је и разастирање и планирање допремљеног шљунка најпре машински, а затим и фино планирање ручно.

За наведену услугу по уговору плаћен је износ од  99.000,00 динара без ПДВ-а, односно 118.800,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

1.9. Презетација заштићених подручја- састанак управљача

Циљ одржаног састанка управљача  је била промоција наших заштићених подручја и радионица са темом „Увођење накнада у заштићеним подручјима“. На састанку, који је одржан 14.10.2016. године, поред запослених из ЈП ЗЖС Обреновац  били су присутни представници Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, Секретаријата за инспекцијске послове, ЈП „Србија шуме“, ЈКП “Зеленило Београд“, „Еколошки покрет Земун“, управљачи „Арборетума шумарског факултета“, „Три храста лужњака – Баре“ из Барајева. Учесници су обишли ЗП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“, ЗП „Обреновачки Забран“ и Арборетум.

За потребе састанка управљача Предузеће је спровело набавке на које се закон не примењује и то за набавку хране и пића и услуге превоза. За набавку хране и пића за потребе састанка управљача фактурисано је  46.900,00 динара, а за услуге превоза  7.000,00 динара и наведени износи су плаћени.

Средства за ове набавке су обезбеђена из Трансфера од других нивоа власти- Секретаријат за заштиту животне средине града Београда.

1.10.Извоз биљног материјала

На основу спроведеног поступка  набавке на који се закон не примењује и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем на износ од 217.292,80 динара без ПДВ-а, односно 260.751,36 динара са ПДВ-ом,  извршена је услуга извоза биљног материјала из Обреновачког Забрана.

За наведену услугу по уговору плаћен је износ од  216.416,81 динара без ПДВ-а, односно 259.700,17 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

- ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“

С обзиром да је дугорочни план за ово заштићено подручје истекао, Управљач је донео План управљања ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за период од 2016.- 2020.године.

Сагласност на План управљања од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда као јединице локалне самоуправе надлежне за послове заштите природе је добијена  Решењем 501-46/15- V-01 од 28.марта 2016.године.

У складу са Законом о заштити природе и Планом управљања ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за период од 2016. до 2020. године, Управљач је донео и Програм управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2016. годину, на који је добијена сагласност такође од стране Секретаријата за заштиту животне средине, Решењем број 501-487/15-V-03 од 25.04.2016.године.

Након добијања Сагласности на Програм потписан је Уговор са  Градом Београдом - Градском управом града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине за финансирања реализације наведеног Програма (број V-01 4011-45 од 08.јула 2016.г.(број Секретаријата) и број 1807/16 од 07.07.2016.године(наш број).

Предузеће је у складу Програмом управљања урадило следеће:

2.1. Услуге чувања заштићеног подручја – чуварско редарска служба

Након потписивања уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда спроведен је поступак набавке на који се закон не примењује  за услуге чувања заштићеног подручја у ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ .

Након спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује, са најповољнијим Понуђачем је склопљен уговор на износ од 249.470,00 динара без ПДВ-а, односно на 299.364,00 динара са ПДВ-ом за 505 сати пружања услуга. Пружалац услуге уведен у посао дана 24.08.2016.године.

Услуге чувања се пружају пет дана у недељи, од пет сати дневно са минимум једним извршиоцем, у временском интервалу од 9:00 до 14:00 часова.

Услуге чувања заштићеног подручја „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“  обухватају :

- контролу остваривања режима заштите утврђених Решењем о стављању под заштиту природног добра ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе,

-обезбеђење унутрашњег реда нацелом простору локалитета Јозића колибе,

-чување објеката и имовине на простору Јозића колибе,

-послове на одржавању хигијене на простору Јозића колибе,

-послове на одржавању рудералне флоре ради очувања биодиверзитета самониклих ливадских биљака (кошење, грабуљање и сакупљање траве),

-грабуљање лишћа на целој површини, сакупљање у џакове,

-одржавање и заштита природног подмлатка хрaста лужњака(плевљење, окопавање, прашење, издизање крошњи),

-друге послове, по потреби и налогу управљача (ситне поправке и фарбање мобилијара и сл.) .

У извештајном периоду је вршено редовно кошење травнатих површина на целом комплексу Јозића колибе. Ради очувања ливадске вегетације, кошење се обављало  селективно, како би се омогућило ливадским биљкама које се јављају на овом локалитету да цветају и заврше цео животни циклус.

Кошење је први пут обављено непосредно пред  први мај текуће године. Укупно је било четири кошења, с тим што  није било могуће косити средишњи -депресиони део који је био под водом, а извршено је и једно кошење ливаде која припада комплексу. По потреби се сакупљао комунални отпад што се углавном односило на пражњење канти и извожење из комплекса. Извршено је равнање кртичњака, грабуљање лишћа  издизање крошњи на подмлатку, као и сеча сосушених стабала која су се налазила у зони око колибе и око летње учионице. За извршене услуге, по испостављеним  рачунима плаћен је износ у висини  од 229.710,00 динара без  ПДВ-а, односно 275.652,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

2.2. Измештање прикључка на јавно осветљење на локалитету ЗП

На основу спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује,  за услуге измештања прикључка на јавно осветљење потписан је уговор са најповољнијим Понуђачем у укупном износу од 82.825,00 динара без ПДВ-а, односно 99.390,00 динара са ПДВ-ом.

У циљу уређења и заштите  заштићеног подручја  „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ на простору Јозића колибе извршио постављање 3 рефлектора. Рефлектори су до сада  били прикључени на електро- инсталације објекта Јозића колибе.

Измештање прикључка на јавно осветљење је захтевало одређену процедуру, која је подразумевала добијање Сагласности на од стране ЈП за изградњу Обреновца за одржавањем новог мерног места.

Након добијања ове Сагласности добијено је и од стране  ЕПС дистрибуције  Решење, односно  Одобрење за прикључење.

Тек након добијања наведених сагласности приступило се измештању прикључка. Измештање је подразумевало ископ канала дужине 60м, постављање кабла, постављање кабловског олука,  демонтажа из објекта и монтажа на стуб разводног PVC ормара и повезивање инсталација на оба краја са давањем свих електричних веза.

Пружалац услуге је уведен у посао 12.08.2016.године  и у уговореном року завршио посао.

На основу записника о примопредаји и испостављеног рачуна извршено је плаћање уговорене вредности у износу од 82.825,00 динара без ПДВ-а, односно 99.390,00 динара са ПДВ-ом. (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријат за заштиту животне средине града Београда)

2.3. Израда Елабората заштићених стабала (стабла 2,3,4 и 5) у ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“

Након спроведеног   поступка јавне набавке мале вредности за услуге израде Елабората , потписан је  уговор са најповољнијим Понуђачем вредности у износу од 207.000,00 динара без ПДВ-а, односно 248.400,00 динара са ПДВ-ом. Рок за израду и предају Елабората је 15.11.2016.године.  Израдом Елабората заштите  заштићених стабла бр.2,3,4 и 5 извршила се детаљна анализа здравственог стања и степена оштећења стабала у циљу предлагања мера за санацију утврђених оштећења и предлагања мера за побољшање стабилности стабала.                             На основу испостављеног рачуна извршено је плаћање уговорене вредности у износу од  200.000,00 динара са ПДВ-ом.

Средства су обезбеђена из Трансфера од других нивоа власти- Секретаријат за заштиту животне средине града Београда у износу од 200.000,00 динара и Трансфера од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда у износу од 50.000,00 динара.

2.4.Хемијско третирање и прихрана заштићених стабала у ЗП“Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“

На основу спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује за услуге хемијског третирања и прихране заштићених стабала потписан је уговор са најповољнијим понуђачем, чија вредност  износи 114.543,50динара без ПДВ-а, односно 137.452,20 динара са ПДВ-ом.

Услуге хемијског третирања и прихране заштићених стабала подразумевају третирање стабала против:

- штетних инсеката из рода Aphidae (лисне ваши), до 2 третирања

- биљних болести Micospharea alfitoides (храстова пепелница), до 3 третирања

- осталих инсеката који гризу и сишу (штитасте ваши, храстов жижак храстов савијач) 1 третирање и

- фолијарну прихрану минералним ђубривом са са избалансирам садржајем елемената N:P:K, два прихрањивања

Стална претња стаблима  су потенцијални биотички фактори угрожавања у виду узрочника болести и штеточина.

Стога је неопходно стално праћење динамике њихових популација и када  дође до повећане бројности неких од њих, неопходно је примењивати мере директног сузбијања

На основу констатованих штеточина и упућених Налога Пружаоцу услуге у извештајном периоду је  извршено по једно третирање против пепелнице препаратом Sekvenca, третирање против осталих инсеката (штитасте ваши, храстов савијач, храстов жижак) препаратом  Insager 25 WG  и  једно прихрањивање стабала фолијарним ђубривом – Fitofert-ом 20:20:20.

У складу са достављеним Налогом од стране Управљача ( Пружалац услуге је извршио наведене услуге у року од два дана, односно третирање је извршено дана 29 и 30.07.2016.године.

Пружалац услуге је  правно лице које је уписано у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштите биља сходно Закону о средствима за заштиту биља (Сл.гласник РС, број 41/09) и то за пружање оперативних услуга које се односе на спровођење мера сузбијања штетних организама средствима за заштиту биља.

На основу достављеног Извештаја и испостављеног рачуна Пружаоцу услуге је плаћен износ од 65.300,50 динара без ПДВ-а, односно 78.360,60 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријат за заштиту животне средине града Београда).

  - Набавка мобилијара са уградњом у ЗП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, са најповољнијим Понуђачем је закључен уговор на износ од 166.660,00 динара без ПДВ-а, односно 199.992,00 динара са ПДВ-ом. Извршена је набавка и постављање следећег урбаног мобилијара: сто са две клупе од полубалвана – 2 комада, надстрешница „смчак“ са 4 клупе, сто за летњу учионицу – 1 комад, две клупе за летњу учионицу – 2 комада, металне канте за отпатке – 3 комада.

Добављач је у уговореном року, односно  до 05.10.2016. године извршио своју уговорену обавезу, када је   извршена  примопредаја предметних добара.

На основу  испостављеног рачуна извршено је плаћање уговорене вредности у износу 166.660,00 динара без ПДВ-а, односно 199.992,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за ову намену су обезбеђена из Трансфера од других нивоа власти- Секретаријат за заштиту животне средине града Београда.

  - Санирање зидова унутар објекта (глетовање и кречење, фарбање столарије)

Након спроведеног  поступка набавке на који се закон не примењује и потписаног уговора са најповољнијим понуђачем чија вредност  износи 39.514,00 динара без ПДВ-а, односно 47.416,80 динара са ПДВ-ом,  извршена је санација унутрашњих зидова објекта Јозића колибе.

Санација је обухватила следеће активности: обијање оштећеног малтера око улазних врата и око прозора, малтерисање, наношење слоја лепка са утискивањем слоја мрежице на зидове, глетовање унутрашњих зидова и плафона, шмирглање и припрему зидова за кречење и кречење.

Иначе објекат је комплетно адаптиран 2012.године, када је  потпуности би оспособљен за коришћење, првенствено за потребе чуварско-редарске службе. Током поплавног таласа 2014.године претрпео је велика оштећења. Локалитет Јозића колиба је поред 2014.године био захваћен и поплавом 2015.године, када је услед високих подземних вода дошло  до поновног продирања  воде у објекат.

Током 2015.године започели смо радове на отклањању последица поплаве волонтерским радом. Са унутрашњих зидова је  извршено скидање глета и боје до малтера, док су спољни зидови окречени фасадном бојом. Наставак санације је уследио ове године.

Извођач је уведен у посао дана 28.06.2016.године. Послови су завршени дана 08.07.2016.године о чему је сачињен Записник о примопредаји. На основу Записника о примопредаји пружених услуга и испостављеног рачуна извршено је плаћање у укупном износу од  39.347,66 динара без ПДВ-а, односно 47.217,19 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

  - Набавка материјала за одржавање

На основу спроведених поступака набавки на који се закон не примењује, за потребе редовног одржавања заштићенoг подручја набављенe су  ПВЦ кесе, црево за воду, зогер, канап, телескопске маказе,каиш за косачицу, силк за тример,лопате, држалице,клешта,кључеви вуљушкасти и окасти,рукавице,разређивачи,мерне траке сечице, чекић, клешта и др..

За набавку материјала за одржавање  је по испостављеним рачунима  плаћен износ у висини од  42.185,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријат  за заштиту животне средине града Београда).

- Арборетум

Арборетум као зелена површина специјалне намене је Закључком Скупштине ГО Обреновац је на седници одржаној 28.10.2013.године додељена ЈП ЗЖС на старање односно одржавање и уређивање.

Активности на одржавању арборетума:

-кошење травњака моторном косачицом, је вршено у просеку два пута месечно  од априла до октобра месеца

-кошење шкарпи канала тримером обавило се три пута, као и кошење са спољне стране ограде

-окоповање садница које засађене прошле јесени обавило се три пута, а прашење једном. Окопавање је важно и због правилног регулисања водно ваздушно топлотног режима земљишта.

-садња садница-из арборетума су ове године уклоњена нека  стабла која у естетском и здравственом смислу не задовољавају овај простор, а која  би требало заменити новим садницама. То су стабла која су имала видљива оштећења од трулежи, која се не могу санирати као и стабла на којима се већ дужи период уочавају знаци сушења,

-зелена резидба воћака je такође једна од најзначајнијих агротехничких мера код воћака, а њен циљ је правилно образовање круне, брже пророђавање, регулисана и задовољавајућа родност, дуг век стабла, мање оштећење од болести и штеточина. Спроводи се у току вегетације, па се зато назива летња или зелена резидба.

3.1. Постављање урбаног мобилијара (клупе, канте за отпатке)

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  и потписаног уговора са најповољнијим  Понуђачем, чија вредност износи 114.900,00 динара без ПДВ-а,односно 137.880,00 динара са ПДВ-ом, извршена је набавка и постављање урбаног мобилијара.  Урбани мобилијар је постављен на основу Главног пројекта пешачких стаза у арборетуму.

Посетиоци арборетума сада имају целовитији и функционалнији простор за едукацију, одмор и рекреацију.

Испоручилац добара је уведен у посао 16.09.2016.год. и у уговореном року завршио посао. Посао је завршен 05.10.2016.године и испостављен је рачун.

Средства за ову намену су обезбеђена из Трансфера од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда.

3.2. Набавка ипостављање табли за назив и опис биљних  врста

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  и потписаног уговора са најповољнијим  Понуђачем, чија вредност износи 57.500,00 динара без ПДВ-а,односно 69.000,00 динара са ПДВ-ом, извршена је набавка и постављање табли  за назив и опис биљних врста у арборетуму.

Арборетум као зелена површина специјалне намене је пре свега намењена едукацији                                 (упознавању посетилаца са различитим  како егзотичним тако и аутохтоним биљкама). Укупно је постављено 50 табли које су тамно зелене боје, а  текст са описом врсте је урађен на заштитној налепници од PVC фолије. С обзиром да се ради о 50 различитих биљних врста, свака табла има аутентичан текст са сликом.

Испоручилац добара је уведен у посао 10.10.2016.године и у уговореном року завршио посао. Посао је завршен 29.10.2016.године и испостављен је рачун  у висини од 57.500,00 динара без ПДВ-а, односно 69.000,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за ову намену су обезбеђена из Трансфера од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда.

3.3. Постављање ограде са жицом и капијом у Арборетуму

У складу са Програмом уређења, одржавања, унапређења и коришћења природних вредности на територији градске општине Обреновац за Арборетум за период од 2013.-2018.године и на основу постојеће пројектно техничке документације извршено je  делимично уређење овог простора, изградњом  пешачких стаза, са циљем, да се осим едукације, садржајно и функционално задовоље потребе корисника и за одмором и релаксацијом на отвореном простору. Ограда  од багремових стубова постављена 2002. године, током времена, а посебно након поплаве  је  пропала.

Након спроведеног поступка јавне набавке  мале вредности и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем, чија вредност износи 330.070,00 динара без ПДВ-а , односно 396.084,00 динара са ПДВ-ом,  извршена је набавка и постављање добара. Укупно је постављено 245 стубова , 77 косника, пластифициране жице 565 м, бодљикаве жице 565 м, затезне жице 1695 м, дрвена капија 1 комад  и дрвени коцкасти стубови 2 комада.

Укупно фактурисана вредност након достављања окончане ситуације  износи  306.530,00 динара без ПДВ-а, односно 367.836,00 динара са ПДВ-ом. На основу Записника о примопредаји и испостављеног рачуна извршено је плаћање наведеног износа по окончаној ситуацији  (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

3.4.  Набавка и постављање рефлектора у Арборетуму

Након спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује закључен је уговор са најповољнијим  понуђачем, на износ од 75.150,00 динара без ПДВ-а, односно 90.180,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Добављач је уведен у посао 17.06.2016.године и  у уговореном року тј. у року до 15 календарских дана је извршио своју уговорену обавезу. На основу  испостављеног рачуна  извршено је плаћање  у висини од  75.150,00 динара без ПДВ-а, односно 90.180,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

  - Набавка пумпе за заливање

Након спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује закључен је уговор са најповољнијим  понуђачем, на износ од 50.582,49 динара без ПДВ-а, односно 60.699,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Добављач је извршио своју уговорену обавезу и  испоставио рачун на износ од 50.582,49 динара без ПДВ-а, односно 60.699,00 динара са ПДВ-ом .

- Пошумљавање

4.1.Пошумљавање површине на КП 1109 КО Обреновац

# Планом општег уређења излетишта Забран у Обреновцу ( „Службени  лист града Београда“ 17/07), ТЦ1 који обухвата простор од Забранске шуме до улице Краља Александра I  је предвиђена за пошумљавање.

За наведену целину  Планом је предвиђено  проширење постојећег шумског фонда из ТЦ 3 (постојећа шума- сада заштићено подручје) и то углавном путем постепеног пошумљавања целог простора. Укупна површина намењена пошумљавању износи  око 50 ха.

У складу са наведеним Планом и  Студијом о вештачком подизању шума, која даје план садње, извршено је пошумљавање парцеле бр. 1109 која представља део  ТЦ-1 и обухвата површину од 11.900 м2.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем, чија вредност  износи 430.300,00 без ПДВ-а, односно 500.610,00 динара са ПДВ-ом,  извршено је пошумљавање површине КП 1109 КО Обреновац.

Пошумљавање парцеле је извршено садњом садница пољског јасена и црвеног храста. Укупан број садница који је  засађен износи 2500 садница и то 1500 садница пољског јасена и 1000 садница црвеног храста. Испоручене и засађене саднице су  старости (1+1), I  квалитетног разреда.

С обзиром да је густина садње велика, а она је изабрана због потребе да новоподигнута шума што пре образује склоп и на тај начин што пре спречи развој коровске и друге нежељене вегетације.

Добављач је уведен у посао 22.03.2016.године и  у уговореном року тј. у року од 20 дана је извршио своју уговорену обавезу. Дана 06.04.2016.године је извршена   квалитативна и квантитативна примопредаја  испоручених и засађених садница, о чему је сачињен Записник.

На основу Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених садница и испостављеног рачуна извршено је плаћање угореног износа од 287.500,00 динара без ПДВ-а, односно 329.250,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Даном  потписивања Записника је почео да тече период иницијалне неге, што представља  обавезу  добављача, а обухвата негу новоформираног засада и то:

-кошење траве између редова, заштиту од биљних болести применом фунгицида, по потреби, -заштиту од напада штетних инсеката применом инсектицида, по потреби,

-заливање по потреби, прихрањивање и по завршетку вегетационог периода замену пропалог садног материјала, попуњавање или поновно пошумљавање.

Добављач је пружио услугу иницијалне неге и на основу Записника о коначној примопредаји извршеног пошумљавања  је испоставио рачун на износ од 142.800,00 динара без ПДВ-а, односно 171.360,00 динара са ПДВ-ом(Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Предузеће је извршило уплату  износа у висини од 430.300,00 динара без ПДВ-а, односно 500.610,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

4.2. Подизање заштитног појаса око градске комуналне депоније

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  потписан  је Уговор са најповољнијим Понуђачем чија  вредност износи 714.192,00 дин без  ПДВ-а, односно 833.860,40 дин са ПДВ-ом .

Услуге подизања зеленог појаса подразумевају припрему терена за садњу- 07 ха, ископ садних јама, набавку садница – укупно 778 од чега 735 комада садница без бусена- саднице багрема- 245 комада и сибирског бреста- 490 комада и 43 саднице са бусеном од чега  34 саднице лишћара и 9 садница четинара, садњу са додатком тресета и хидрогела, постављање анкера  око већих садница  и иницијалну негу у трајању од једног вегетационог периода после садње (заливање, окопавање, плевљење, орезивање, кошење између редова  и замену пропалог садног материјала.

На основу Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених садница и испостављеног рачуна извршено је плаћање  износа у висини  од 595.160,00 динара без ПДВ-а, односно 691.022,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Даном  потписивања Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених садница је почео да тече период иницијалне неге, што представља  обавезу  добављача.

Рок за коначну примопредају зеленог појаса је 01.11.2017.године.

5. Мониторинг непољопривредног земљишта на територији ГО Обреновац

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  потписан  је Уговор са најповољнијим Понуђачем, за услуге узорковања и анализе непољопривредног земљишта, чија  вредност износи 186.000,00 дин без  ПДВ-а, односно 223.200,00 дин са ПДВ-ом .

Испитивање загађености земљишта је саставни део мониторинга стања животне средине на одређеној територији и омогућава полазну основу за интегрално планирање и управљање, као и предузимање мера за поправљање и унапређење стања животне средине. Узорковање земљишта вршило се на непољопривредном земљишту на територији ГО Обреновац ( на јавним површинама).

Анализирани параметри су у складу са Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС“, бр. 88/2010).

Aнализирани параметри су:

- основна хемијска својства проучаваног земљишта: садржај влаге, рН, губитак жарењем (садржај органске материје), садржај глине,

- тешки метали (жива, олово, кадмијум, арсен, цинк, никл, хром),

- индекс угљоводоника (C10-C40), полициклични ароматични угљоводоници и полихлоровани бифенили.

Узорковање је урађено  на 12 локација: Основна школа „ Јефимија“ , вртић „ Зека“, вртић                         „ Весељко“, градски парк испред зграде ГО Обреновац, парк „ Тополице“ ( код Дома старих) , фабрика воде Забрежје, градска депонија „ Гребача“, насеље „ Шљивице“,  насеље „ Браће Југовића“, Форланд у Забрану, парк у Стублинама и  игралиште у Баричу.

Сви оцењивани параметри у испитиваним узорцима земљишта су испод ремедијационих вредности опасних и штетних материја, односно испод вредности које указују да су основне функције земљишта угрожене или озбиљно нарушене по основу хемијског загађења.

На основу резултата испитивања врши се процена загађености земљишта, као и могућих штетних утицаја присуства опасних и штетних материја у земљишту на здравље људи и животну средину.   Препорука за убудуће је да се настави анализа непољопривредног земљишта, како би се успоставио мониторинг када је у питању непољопривредно земљиште.

Добављач је пружио услугу и испоставио рачун на износ од 186.000,00 динара без ПДВ-а, односно 223.200,00 динара са ПДВ-ом, који је Предузеће  платило  (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

6. Праћење стања површинских вода и седимената на територији ГО Обреновац

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  потписан је уговор са најповољнијим Понуђачем, за услуге узорковања и анализе површинских вода и седимената,чија   вредност износи 252.000,00 дин без  ПДВ-а, односно 302.400,00 дин са ПДВ-ом.

С обзиром на катастрофалну поплаву која нас је  задесила 2014.године, ЈП ЗЖС Обреновац  је спровело  поновне анализе на шест локација . Циљ ових анализа је да се утврди у ком степену је дошло промена у саставу каналских вода и седимената , као и  да се настави успостављени мониторинг.

Параметри који се испитивани  су следећи:

- физичко хемијски параметри - Метали:Цинк (Zn), Хром(Cr), Гвожђe (укупни), Манган (укупни) -засићеност воде кисеоником, хемијска потрошња кисеоника, укупни органски угљеник, амонијум јон, нитрити, нитрати, укупни азот, ортофосфати, укупни растворени фосфор, сулфати, хлориди, суспендоване материје, укупне растворене соли, укупна минерализација BPK5, HPK (bihromatna metoda),  HPK (permanganatna metoda), фенолна једињења(као C2H5OH), нафтни угљоводоници (9),површински активне материје (као laurilsulfat).

-микробиолошки параметри: укупни колиформи, фекални колиформи, фекалне ентерококе, однос олиготрофних и хетеротрофних бактерија, број аеробних хетеротрофа.

Локације узорковања: канал Купинац/ Црпна станица на путу за Забран,  канал Тамнава код Гребаче,  канал Купинац на почетку зацевљења код насеља Дудови,  канал Купинац испод стадиона Рвати, канал Тамнава код насеља Шљивице и Вић бара – Црпна станица на Перилу.

Оцена степена загађености узорака површинских вода и седимената дата је на основу Уредбе ограничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седиментима ( „Службени  гласник РС“ бр. 50/2012).

На основу достављеног извештаја закључује се да су површинске воде у свим узорцима загађене и не задовољавају граничне вредности прописане наведеном Уредбом о II класи вода, док су у седиментима сви параметри испод циљаних вредности прописане наведеном Уредбом.

Добављач је пружио услугу и испоставио рачун на износ од 252.000,00 динара без ПДВ-а, односно 302.400,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за ову намену су обезбеђена из Трансфера од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда.

7. Анализа биљног материјала на територији ГО Обреновац

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности потписан је уговор са најпо-

вољнијим Понуђачем,  за услуге анализе  биљног материјала на територији ГО Обреновац,  чија  вредност износи 365.400,00 дин без  ПДВ-а, односно 438.480,00 дин са ПДВ-ом .

Испитивање биљног  материјала на територији општине Обреновац  врши се већ  неколико година. Параметри који су испитивани ранијих година, односили су се пре свега на присуство и садржај тешких метала.  Касније су у анализе биљног материјала укључени су и остаци пестицида, који се највише користе у пољопривредној производњи, пре свега ориганохлорни пестициди. Приликом избора материјала за анализу, руководили смо се различитим морфолошким и физиолошким особинама биљака, тако смо изабрали биљке које су највише у употреби: кукуруз, паприка, парадајз, кромпир, шаргарепа и јабука. Укупно је анализирано 42 узорка.

Aнализирани параметри су:

- органохлорни пестициди- DDD,DDE,DDT,DDT, ukupni(3) ,Aldrin, Dieldrin, Endrin, Ciklodien pesticidi (4); α-HCH, β-HCH, γ-HCH (lindan), Alfa-endosulfan, Heptahlor и  Heptahlor-epoksid,

- одређивање садржаја тешких метала- жива (Hg),олово( Pb),кадмијум (Cd) и арсен (As).   Сви оцењивани параметри у испитиваним узорцима биљног материјала су испод референтних вредности опасних и штетних материја, односно испод вредности које указују да је биљни материјал  хемијски загађен. Анализа биљног материјала је  саставни део мониторинга стања животне средине на одређеној територији и омогућава полазну основу за интегрално планирање и управљање, као и предузимање мера за поправљање и унапређење стања животне средине. Осим тога, на основу резултата испитивања врши се и процена загађености животне средине тј., утицаја присуства опасних и штетних материја у земљишту, ваздуху и водама.

Добављач је пружио услугу и испоставио рачун на износ од 365.400,00 динара без ПДВ-а, односно 438.480,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за ову намену су обезбеђена из Трансфера од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда.

8.Спровођење редовних мерења на територији  општине

8.1.Набавка  инструмента за мерење концентрације полена – клопка

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара и потписаног уговора са најповољнијим Понуђачем,  извршена је набавка инструмента за мерење концентрације полена–клопке. Самим тим мерно место у Обреновцу је укључено у државну мрежу мерења концентације полена. Инструмент је италијанске марке Lanzoni , и постављен је на крову Дома културе у Обреновцу, на прописаној висини (око 12 м). Принцип рада инструмента се састоји у томе да под утицајем ветра и електричног напајања, сакупља полен на силиконској траци, која се мења једном недељно  и шаље на анализу. Укупна уговорена и фактурисана  вредност износи 733.540,00 динара без ПДВ-а , односно 880.248,00 динара са ПДВ-ом, која је и плаћена (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

8.2.Услуге очитавања и анализе резултата концентрације полена

С обзором да Агенција за заштиту животне средине није обезбедила инструмент – клопку,  није била у обавези да врши анализу полена, тако да је након спроведеног поступка набавке потписан уговор са најповољнијим понуђачем за услуге очитавања и анализе резултата концентрације полена. Уговорена вредност износи 520.000,00 дин без  ПДВ-а, односно 624.000,00 дин са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Обавеза Пружаоца услуга је да:

-врши континуирано очитавање и проверу свакодневних података систематског праћења алергеног полена на територији општине Обреновац. To подразумева детекцију 24 алергене врсте полена које су за нашу земљу дефинисане по европским стандардима,   -  једном седмично обраду резултата мерења у периоду од 1.априла до 1. децембра 2016.године,

- израду извештаја о врсти и концентрацији полена на територији Општине за целокупан период систематског праћења,

- израду годишњег календара полинације, семафорски приказ алергена током читаве сезоне мерења као и сви видови извештавања како за стручни део (лекарима алерголозима) тако и за локалне медије и  угрожени део становништва. На основу резултата мерења, моћи ће да се прогнозира концентрација полена одређених алергених биљака за наредни период  (недељу до 10 дана), што ће омогућити особама са алергијском реакцијама на полен да ускладе своје кретање. Такође, прогнозе ће омогућити надлежним службама да на време реагују када је косидба алергених трава у питању.

Мерење концентрације полена представља индиректну меру сузбијања амброзије и других алергених корова, јер ће се у наредном  периоду показати да ли су површине  на којима је заступљена амброзија имају тендрецију опадања. Резултати мерења са анализом (алергијски семафор), биће доступни на сајту Агенције зa заштиту животне средине  www.sepa.gov.rs.

Добављач је пружио услугу и на основу испостављених рачуна плаћен је износ у висини од 520.000,00 динара без ПДВ-а, односно 624.000,00 динара са ПДВ-ом  (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

9. Подизање јавне свести о значају сузбијања  амброзије и контроли примењених мера

9.1. Услуге одржавања трибина , конференција и других информативних скупова за потребе информисања јавности о стању животне средине

Након спроведеног поступка набавки на који се закон не примењује, закључен је уговор са  најповољнијим Понуђачем, за услуге одржавања информативних скупова у месним заједницама Грабовац (дана 12.09.2016. године) и Стублине (дана 23.09.2016.године),  као највећим месним заједницама на територији ГО Обреновац. Уговорена вредност износи  41.600,00 дин без ПДВ-а, односно 49.920,00 динара са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

На скуповима су презентоване следеће теме:

- значај мерења (мониторинг) алергеног полена на територији општине Обреновац,

- резултати  мониторинга за протекли период од када се мерења врше на територији општине Обреновац,

- едукативно информисање о врстама полена који се прати ( 24 алергене врсте) на територији општине Обреновац,

- утицај алергеног полена на здравље и активности људи,

- повезаност алергија са осталим загађењима, који нису природни загађивачи из ваздуха( утицај индустријских постројења и депонија пепела термоелектране на здравље људи),

- начини извештавања јавности о концентрацијама алергеног полена (семафорски приказ),

- непосредни контакти са суграђанима и лекарима алерголозима,

- препоруке о концентрацијама за правовремено сузбијање коровских  врста,

- препоруке и савети алергичним особама о побољшању свог стања у данима прекограничних вредности алергеног полена,

- значај континуитета мерења у циљу перманентног праћења загађења и анализа просечних интервала концентрација сваког алергена понаособ.

Наведени скупови су одржани у присуству представника  Савета месних заједница и ЈП ЗЖС Обреновац. Одазив мештана месних заједница на наведеним скуповима био је задовољавајући.

Добављач је пружио услугу и испоставио рачун на износ од 41.600,00 дин без ПДВ-а, односно 49.920,00 динара са ПДВ-ом.

9.2.Медијске услуге  радија и  телевизије

Након спроведеног поступка набавки на који се закон не примењује, закључен је уговор чији је предмет  информисање јавности о штетности и начину сузбијања амброзије,  спровођењем   акције: „Зауставимо амброзију“,  чија  вредност износи  41.500 динара без  ПДВ-а, односно 49.800,00 динара са ПДВ-ом.

Уговором  пружалац услуге се  обавезао да у току трајања кампање „ Зауставимо амброзију“ односно у периоду  од 01.09.2016.године до 30.09.2016.године уради следеће:

- припреми и емитује информативно–едукативне ТВ репортаже, у емисијама “Обреновац данас”.

Емитоване су три репортаже, у појединачном трајању од 5 минута . Репортаже су биле снимљене  на локацијама и у време која су у договору са информативном редакцијом РТВ  МАГ, договорила овлашћена лица ЈП ЗЖС.

- емитује   промотивни  ТВ спот  „Зауставимо амброзију“  током трајања кампање три    пута дневно и то у терминима: 9:20 часова ( у емисији  „Обреновац данас“ ), 17:20 часова ( у емисији  „Обреновац данас“ ) и  19:20 часова ( у емисији  „Дан“ ).

Добављач је пружио услугу и испоставио рачун на износ од 41.500 динара без  ПДВ-а, односно 49.800,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за ову намену су обезбеђена из Трансфера од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда.

Набавка садница и материјала за садњу

10. Набавка садница у циљу обележавања значајних еколошких датума

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара, те закључења уговора са најповољнијим Понуђачем, чија вредност  износи 204.900,00 динара без ПДВ-а, односно 225.390,00 динара са ПДВ-ом, извршена је набавка садница за потребе обележавања значајних еколошких датума.

На основу позива за испоруку, добављач је испоручио дрворедне саднице у горе наведеном износу, дана 31.03.2016.године и 04.04.2016.године, када је извршена  квалитативни и квантитативна примопредаја садница, о чему је сачињен Записник. На основу испостављеног рачуна плаћен је износ у висини од 204.900,00 динара без ПДВ-а, односно 225.390,00 динара са ПДВ-ом  (Трансфера од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

У  циљу обележавања Светског дана шума, ЈП ЗЖС Обреновац је у сарадњи са грађанима  и ученицима основних школа засадио већи број садница и то на следећим локацијама:  Велико Поље  испред Месне заједнице-15 туја, Конатице поред фудбалског игралишта-10 црвених храстова, Ушће поред Дома културе-10 црвених храстова и 6 дугоигличавих кедрова, Звечка  поред фудбалског игралишта-20 црвених шљива, Дрен  испред Месне заједнице-3 кугласта багрема и у школском дворишту 7 липа, Мала  Моштаница на парцели која се налази између Гробљанске улице  и улице Палих бораца-40 садница еводије, Ратари,  тј. уз гробље у Бргулицама-14 липа, Дражевац у школском дворишту-6  липа,  Барич  на Колонији, поред  рукометног терена-5 црвених храстова, насеље  Сава-5 црвених храстова и Влашка башта-6 ловор вишњи и 5 панчићевих оморика. На основу Записника и испостављеног рачуна извршено је плаћање уговореног износа.

Поводом дана обележавања Међународног дана заштите животне средине ЈП ЗЖС Обреновац је у сарадњи са градском општином Обреновац, ЈП СКЦ Обреновац, основним школама и предшколском установом организовало Еколошки карневал.

У оквиру карневала је био и  штанд на коме су запослени учесницима делили флајере – промотивни материјал са основним подацима о заштићеним подручјима на територији наше општине и пружали све потребне информације.

Најмлађи грађани Обреновца су упутили јасне поруке, да желе да одрастају у здравом, чистом и лепом окружењу. Они су са маскама од природног материјала и са порукама у циљу заштите природе прошетали градом и задржали се на Тргу, где је одржан дефиле и пригодан програм.

Школе које су учествовале у програму су: О.Ш. „Грабовац“, О.Ш. „Прва обреновачка школа“, О.Ш. „Јован Јовановић Змај“, О.Ш. „Посавски партизани“, О.Ш. „Јефимија“ и П.У. „Перка Вићентијевић“. Свака школа је имала своје „Еколошко стабло“ на којем су ученици, разним бојама, остављали отиске својих прстића. На крају програма је свакој школи, поред књиге, уручено и њихово „Еколошко стабло“ у знак захвалности и као успомена на Еко карневал 2016.године.

У организацији Канцеларије за младе из Обреновца и ове године  су у периоду од 01. до 10. августа, уз константно присуство представника управљача, на уређењу и одржавању  ЗП “Обреновачки Забран“, активно учествовали млади из европског волонтерског кампа и то обављајући следеће активности :

-  рашчишћавање стазе у дужини од око 500м, која се протеже дуж западне границе заштићеног подручја и која се спаја са шумском стазом, која је прошле године уређена, такође уз помоћ учесника европског волонтерског кампа.

- фарбање мобилијара-2 моста, која се налазе на трим стази.

- рашчишћавање стазе  тзв. “рибарске стазе“, која се протеже уз реку Саву и води до Ушћа Колубаре у Саву у дужини од 1km .

У циљу обележавања Међународног дана планина  Предузеће је  добило  захтеве за саднице од: Месне заједнице  Скела, Основне школе „Дражевац“, Скупштине станара 4. улице, Прве обреновачке основне школе, Месне заједнице Орашац, Месне заједнице Рвати-улице Краља Милутина и Влашка башта и Mесне заједнице Дудови.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности потписан је  Уговор са најповољнијим понуђачем чија укупна уговорена вредност  износи 76.355,00 динара без ПДВ-а, односно  83.990,50 динара са ПДВ-ом.

Добављач је испоручио Betula alba-комада 1, Tilia argentea--комада 2, Aesculus hippocastanum-комада 1, Cedrus deodara-комада 4, Prunus lauracerasus--комада 30, Thuja occidentalis columna- комада 43,Berberis thunbergi-комада 10, Robinia psedoacacia Umbraculifera-комада 6 и испоставио рачун на износ од 76.355,00 динара без ПДВ-а, односно  83.990,50 динара са ПДВ-ом.

Обвеза по испостављеном рачуну на износ од 76.355,00 динара без ПДВ-а, односно  83.990,50 динара са ПДВ-ом је плаћен  (Трансфера од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

11. Уређење плаже

11.1. Постављање тушева

У форланду ЗП „Обреновачки Забран“ коначно је ове године спроведена вода за пиће. У оквиру уређења форланда у Обреновачком Забрану постављена је чесма и  тушеви који су повезани на систем градског водовода.

Да би тушеве и чесме везали на водоводну мрежу било је потребно  урадити следеће:

ископати  јаму за шахту, бетонирати постоље /дно/ шахте, поставити   готову  шахту, везати  доводну шахту  са новоизграђеном / да би ЈП „ВИК“ поставио водомер/, ископати канал дужине 7000 cm  х 30 cm х 80 cm и поставити окитен црева, повезати инсталацију са постојећом у хидрофорном суду.

Да би се реализовали претходни радови било је потребно набавити : готову шахту димензија 100 cm х 80 cm х 100 cm, водомер, окитен црева Ф ¾    дужине око 70 m, 1 вентил и одговарајући фитинг за хидрофорну посуду, одговарајући фитинг за новоизграђену шахту и конструкцију  за  3 туша,  2 чесме и ливене решетке за одвод воде Ф 50 cm.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ је за наведену услугу испоставило предрачун на износ у висини од  24.703,38  динара без ПДВ-а, односно  26.410,16 динара са ПДВ-ом.

11.2. Израда платоа за тушеве и набавка  тушева

Поред наведеног, урађен је плато за тушеве и поплочан плочицама и септичка јама за одвод отпадне воде. Такође,  урађен је и систем за одвод отпадне воде са тушева. Након спроведеног  поступка набавке на који се закон не примењује потписан је  Уговор са најповољнијим Понуђачем, чија укупна уговорена вредност  износи 138.000,00 динара.

Дана 23.06.2016.године је извршена је примопредаја предметних добара.

На основу испостављеног рачуна  добављачу је  плаћен износ од 138.000,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

11.3. Закуп мобилних тоалета

За потребе опремања форланда у ЗП „Обреновачки Забран“, у летњем периоду, спроведене су набавке на који се закон не примењује  и потписани  Уговори за најам 6 мобилних  тоалета, за период од 01.07.-30.09.2016. године. Вредности  Уговора о најму мобилних тоалета у  ЗП „Обреновачки Забран“, износе укупно  135.000,00 динара без ПДВ-а, односно 162.000,00 са ПДВ-ом.

Од стране најмодавца, дана 30.06.2016.године тоалети су допремљени и постављени на месту које је одредио Управљач, а након истека закупа  поново су преузети од стране најмодавца.

На основу испостављених рачуна плаћен је  износ у висини  од 45.000,00 динара без ПДВ-а, односно 54.000,00 динара са ПДВ-ом.

11.4.Обележавање плаже

За потребе бољег информисања посетиоца ЗП „Обреновачки Забран“, набављене су и постављене на одређеним местима ознаке за обележавање и информисање посетилаца и то :

„Опасност од пада грана са крошњи“- постављене су на улазу у трим стазу и на улазу у форланд, „Купате се на сопствену одговорност“, „Забрана скакања у воду ка обали“, „Забрањено увођење паса на понтон“, „Клизав под“- постављене су на огради понтона и ознаке за туш и пијаћу воду које су постављене код чесме. Након спроведеног поступка набавке на који се закон не примењује потписан је  Уговор са најповољнијим Понуђачем, чија укупна уговорена вредност  износи 27.443,00 динара без ПДВ-а, односно  32.931,60 динара са ПДВ-ом.

Добављач је  у уговореном року  извршио своју уговорену обавезу, испоставио рачун на износ од 27.443,00 динара без ПДВ-а, односно  32.931,60 динара са ПДВ-ом, који је плаћен (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

12. Подизање дрвореда и   озелењавање слободних   јавних  површина

12.1. Дрворед у ул. Тамнавска

12.1.1. Ревизија пројекта

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности,  са најповољнијим Понуђачем је закључен уговор,  на износ од 85.000,00 динара без ПДВ-а, односно 102.000,00 динара са ПДВ-ом.

Добављач је уведен у посао 05.05.2016.године и  у уговореном року тј. у року до 40 календарских дана је извршио своју уговорену обавезу. Дана 06.06.2016.године је извршена примопредаја Ревизије пројекта дрвореда у ул. Тамнавска у Обреновцу, у 6 (шест) примерака у аналогном и у 1 (једном) примерку у дигиталном облику на ЦД-у .

Записником о примопредаји Ревизије пројекта Дрвореда у ул. Тамнавска у  Обреновцу је констатовано да је урађен  посао у износу од  85.000,00 динара без ПДВ-а, односно 102.000,00 динара са ПДВ-ом,  на основу кога је  испоствљен  рачун који је плаћен (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

12.1.2.Саднице -Реализација пројекта дрвореда у ул.  Тамнавска у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара закључен је  уговор са најповољнијим Понуђачем чија вредност  износи 583.200,00 без ПДВ-а, односно 661.440,00 динара са ПДВ-ом.

У оквиру Главног пројекта озелењавања Тамнавске улице у Обреновцу, као I фаза реализације пројекта, извршена је садња дрвореда у делу Тамнавске  улице у Обреновцу,  од кружног тока до Арборетума, укупне  у дужини од 350 м.

Решењем зеленила у овом делу Тамнавске улице извршена је садња двостраног континуираног дрвореда врстом дрвећа Liquidambar stiraciflua (ликвидамбар).

Ликвидамбар је одабран због моћне крошње које у обостраној садњи формирају ефектну алеју у улици, као и због занимљивог изгледа у фази цветања и раскошних нијаси црвене боје лишћа у јесењем периоду.

Засађено је укупно 80 дрворедних садница, по 40 са обе стране улице, које се налазе на  међусобном  растојању од око 7,5м.

Добављач је уведен у посао 01.04.2016.године и  у уговореном року тј. у року од 15 дана је извршио своју уговорену обавезу. Дана 05.04.2016.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених дрворедних садница о чему је сачињен Записник.

Након примопредаје засађених садница  тече период иницијалне неге зеленила што подразумева мере неговања у првом вегетационом периоду након садње (заливање, окопавање, плевљење, прихрану, уклањање водених избојака и сувих гранчица и замену пропалих садница по завршетку вегетационог периода), што представља обавезу добављача.

Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених дрворедних садница је констатовано да урађен посао у износу од  583.200,00 динара без ПДВ-а, односно 661.440,00 динара са ПДВ-ом, након чега је испоствљен рачун који је плаћен (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

12.2. Дрворед у ул. Вука Караџића

Саднице-Реализација пројекта дрвореда у ул. Вука Караџића у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, са најповољнијим  Понуђачем је закључен уговор на износ од 738,396.00 динара без ПДВ-а, односно 886,075.20 динара са ПДВ-ом .

# На основу постојећег пројекта дрвореда у ул. Вука Караџића у Обреновцу извршена је садња дрворедних садница на местима на којима иста  недостају. Укупно је засађено 43 саднице и то  25 црвеног  храста (Quercus borealis) и 18 мечје леске (Corylus colurna).

Добављач је уведен у посао 11.04.2016.године и  у уговореном року тј. у року од 14 календарских дана је извршио своју уговорену обавезу. Дана 24.04.2016.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених дрворедних садница о чему је сачињен Записник.

На основу Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених садница и испостављеног рачуна извршено је плаћање  износа у висини од 615.330,00 динара без ПДВ-а, односно 738.396,00 динара са ПДВ-ом.

Након примопредаје засађених садница тече период иницијалне неге зеленила што подразумева мере неговања у првом вегетационом периоду након садње (заливање, окопавање, плевљење, прихрану, уклањање водених избојака и сувих гранчица и замену пропалих садница по завршетку вегетационог периода),  што представља  обавезу добављача и исти је испоставио Записник о коначној примопредаји и рачун   на износ од 123.066,00 динара без ПДВ-а, односно 147.679,20 динара са ПДВ-ом.

Саднице-Наставак реализација пројекта дрвореда у ул. Вука Караџића у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, са најповољнијим  Понуђачем је закључен уговор на износ од 408.000.00 динара без ПДВ-а, односно 489.600,00 динара са ПДВ-ом.

Добављач је извадио пањеве, ископао садне јаме, одвезао неквалитетно земљиште, набавио и испунио садне јаме земљишним супстратом, испоручио и посадио саднице  Quercus borealis - 20 комада , поставио  дрвене анкере и поправио  засторе око садних  места.

Добављач је извршио  квалитативну и квантитативну примопредају испоручених и засађених дрворедних садница о чему је сачињен Записник.

На основу Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји испоручених и засађених садница добављач је  испоставио рачун на износ од 340.000,00 динара без ПДВ-а, односно 408.000,00 динара са ПДВ-ом.

Након примопредаје засађених садница тече период иницијалне неге зеленила што подразумева основне мере неге зеленила током првог вегетационог периода,  заливање садница, окопавање, прихрањивање садница и заштита биљака од фитопатолошких и ентомолошких оштећења,што представља  обавезу Добављача.

Рок за коначну примопредају подигнутог дрвореда је 01.11.2017.године.

12.3. Кружни ток - Саднице -Озелењавање површине- кружни ток у Обреновцу

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности,  закључен је  уговор са најповољнијим Понуђачем, чија вредност износи 270.360,00 динара без ПДВ-а, односно 308.661,00 динара са ПДВ-ом.

У оквиру Главног пројекта озелењавања Тамнавске улице у Обреновцу, као засебни део пројекта уређено је озелењавање саобраћајног кружног тока (средишњи кружни део са шкарпама).

Озелењавање централног дела кружног тока је  раније урађено, а пројектовано партерно зеленило је постављено у виду концентричних прстенова.

Површине на којима се овог пролећа вршило озелењавање су шкарпе односно косине које припадају зони кружног тока.

Партерно зеленило  на косинама (4 косине)  је постављено  у виду неправилних геометријских облика, у групама, састављено  од различитих врста листопадног и зимзеленог  шибља, које има за циљ да стабилизује делове шкарпи и формира цветне ефекте у различитим периодима у току године.

Изабране врсте врло ефектно изгледају када су засађене на нагнутим теренима.

Извршена је садња укупно 751 саднице и то: ватрени жбун (Pyracantha coccinea) 120 ком, форзиција (Forsythia intermedia) 60 комада, јапанска дуња ( Cydonia japonica) 150 комада, јоргован (Syringa vulgaris) 45 комада, летњи јоргован (Buddleia variabilis) 186 ком, спиреа (Spiraea x vanhouttei  и Spiraea japonica) 190 ком.

Добављач је уведен у посао 28.03.2016.године и  у уговореном року тј. у року од 15 дана је  извршио своју уговорену обавезу. Дана 04.04.2016.године је извршена  квалитативна и квантитативна примопредаја испоручених и засађених садница шибља о чему је сачињен Записник. Након извршене примопредаје засађених садница  тече период иницијалне неге, што је уговором дефинисано као обавеза Добављача.

Записником о коначној примопредаји  извршеног озелењавања  је констатовано да је урађен посао.  На основу  испостављених  рачуна  у износу  од 270.360,00 динара без ПДВ-а, односно 308.661,00 динара са ПДВ-ом, извршено је  плаћање (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

12.4. Тополице

12.4.1.Саднице -Реализација пројекта пејзажног уређења зелене површине Тополице у Обреновцу

У циљу реализације пројекта пејзажног уређења зелене површине Тополице спроведен је поступак јавне набавке мале вредности и са  најповољнијим  Понуђачем је закључен уговор на износ од  71.500,00 динара без ПДВ-а, односно 85.800,00 динара са ПДВ-ом. Планирано је да се  у току новембра месеца 2016.године засади 15 комада садница и то:Quercus borealis – 2ком,

Tilia grandiflora  - 4 ком, Prunus pisardii – 4 ком, Betula alba – 2 ком, Liquidambar styraciflua – 3 ком. Добављач је своју уговорену обавезу извршио и  испоставио рачун на износ од  71.500,00 динара без ПДВ-а, односно 85.800,00 динара са ПДВ-ом.

12.4.2. Услови, сагласности

Како би се  обавила садња  неопходно је прибављање  техничких услова за озелењавање  зелене површине (положај инфраструктуре топловода) од „Телеком Србија“  а.д. који  износе  7.612,47 динара без ПДВ-а, односно 9.134,96 динара са ПДВ-ом  и   ЕДБ- који  износе  7.612,47 динара без ПДВ-а, односно 9.134,96 динара са ПДВ-ом  (Трансфери од других нивоа власти - Буџетски фонд града Београда).

12.5. Бициклистичка стаза

12.5.1.Саднице-Набавка садница за потребе озелењавања бициклистичке стазе у Обреновцу

У пролеће 2012.године подигнут је дрворед  дуж бициклистичке стазе који се састојао од 175 садница сибирског бреста и 59 садница црвене шљиве.

Као последица поплавног таласа 2014. године дошло је до сушења (гушења) великог броја садница, с  обзиром да су читавом својом висином биле у води дуже време.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  закључен је  уговора са најповољнијим Понуђачем, чија вредност износи 216.500,00 без ПДВ-а, односно 238.150,00 са ПДВ-ом.

На основу позива за испоруку, добављач је испоручио дрворедне саднице дана 30.04.2016.године о чему је сачињен Записник о квалитативној и квантитативној примопредаја садница.

Одмах након испоруке се кренуло са садњом. Због изузетно високих температура садња се морала обавити најбрже могуће. Ископ садних јама и садњу су обавили запослени ЈП ЗЖС Обреновац уз помоћ два радника ЈКП „Обреновац“. Обавеза ЈП ЗЖС  Обреновац је одржавање (заливање, окопавање, прашење и прихрана), међутим како ово предузеће нема потребну механизацију (трактор и цистерну за заливање), упућен је писани Захтев ЈКП “Обреновац“ за помоћ око заливања, као најважније мере неге и одржавања у првој години, када се саднице адаптирају на нову средину, на шта је ово предузеће потврдно одговорило. Као је иницијалана нега била обавеза ЈП ЗЖС окопавање садница као мера неге се обавила три пута. С обзиром да је година била изузетно кишовита заливање обављано у просеку једном месечно. Извршена је и прихрана садница једно прихрањивање је извршено гранулованим ђубривом са високим садржајем азота(27%), а друго фолијарним ђубривом – Fitofert-ом 20:20:20. У неколико наврата пужеви који су ове године били у повећаној бројности механичким путем уништавани.

Засађено је  137 садница сибирског бреста /Ulmus pumila/,  59 садница црвене шљиве/ Prunus pisardii/, а сам почетак бициклистичке стазе је оплемењен и са  10 садница хималајског кедра/Cedrus deodara/.

На основу Записника о квалитативној и квантитативна примопредаји испоручених садница и испостављеног рачуна извршено је плаћање  износу од  216.500,00 без ПДВ-а, односно 238.150,00 са ПДВ-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

12.5.2.Набавка садница за потребе наставка озелењавања бициклистичке стазе у Обреновцу

С обзиром да су се стекли услови  за наставак озелењавања десне стране бициклистичке стазе, односно наставак садње дрворедних садница дуж бициклистичке стазе, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности и са  најповољнијим  Понуђачем је закључен уговор на износ од  93.200,00 динара без ПДВ-а, односно 102.520,00 динара са ПДВ-ом.

Ископ садних јама и садња за потребе наставка озелењавања бициклистичке стазе у Обреновцу је обавеза запослених  у  ЈП ЗЖС Обреновац.

Такође иницијалана нега засада, односно примена мера неге и  одржавање у току првог вегетационог периода после садње  је обавеза  запослених у ЈП ЗЖС Обреновац.

Добављач је своју уговорену обавезу извршио  и  испоставио рачун на износ од  93.200,00 динара без ПДВ-а, односно 102.520,00 динара са ПДВ-ом.

Програм  Комуналне услуге обухвата:

- Програмску  активност:  Oстале комуналне услуге , у укупно планираном износу од 8.800.000,00 динара и  обухвата:

1.Реализацију програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији градске општине Обреновац

По спроведеном поступку набавке применом искључивог права за услугу Реализација програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији Градске општине Обреновац, изабран је Понуђач као носилац искључивог права између осталог и за обављање послова сузбијања комараца, ларви и одраслих форми комараца на територији града Београда, добијеног Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", број 72/14), са којим је закључен уговор на 4.164.960,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

У периоду од 01.04. до 30.04.2016. године, екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су на територији градске општине Обреновац, спровеле сузбијање ларви и одраслих форми комараца.

Ларвицидни третман обављен је 12.04.2016.године  на бари Потковица у Белом Пољу, Јазбинској бари у Забрану и на забареном земљишту код стадиона у Белом Пољу. Укупна третирана површина је износила 20 хектара уз утрошак 200 кг препарата „Ларвастоп ЗГ“.

Територије на којима је извршено сузбијање одраслих форми комараца термалним замагљивањем током априла месеца 2016.године су дате у Табели 1.

Табела 1.

| Бр. | Територија | Датум акције | Укупна површина (хектари) | Утрошен препарат (литри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забран | 12.04.2016. | 180 | 12 |
| 2. | Забран | 15.04.2016. | 180 | 12 |
| 3. | Ушће | 21.04.2016. | 180 | 12 |
| 4. | Звечка | 21.04.2016. | 180 | 12 |
| 5. | Кртинска, Уровци, Младост | 21.04.2016. | 180 | 12 |
| 6. | Јасенак | 21.04.2016. | 60 | 4 |
| 7. | Забран | 22.04.2016. | 180 | 12 |
| 8. | Ратари | 22.04.2016. | 180 | 12 |
| 9. | Бело Поље и Забрежје | 22.04.2016. | 60 | 4 |
|  | Укупно | 1.380 | 92 |

Територије на којима је извршено сузбијање одраслих форми комараца хладним ULV замагљивањем током априла месеца 2016.године су дате у Табели 2.

Табела 2.

| Бр. | Територија | Датум акције | Третирана површина (хектари) | Утрошен материјал (литри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Град | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 2. | Град | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 3. | Мала Моштаница | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 4. | Барич | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 5. | Мислођин | 21.04.2016. | 120 | 6 |
| 6. | Скела | 21.04.2016. | 120 | 6 |
|  | Укупно | 720 | 36 |

Током месеца маја на територији градске општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања комараца:

-дана 12.05.2016.године извршено је сузбијање ларви комараца на бари код подвожњака у Стублинама, бари Потковица у Великом Пољу, каналу Забран, барама у Забрану и Јазбинској бари. Укупна истретирана површина је износила 40 хектара уз утрошак 400 кг ларвицидног препарата “Ларвастоп ЗГ“.

Сузбијање одраслих форми комараца хладним ULV уређајима са земље током маја 2016.године дата је у Табели 3.

Табела 3.

| Бр. | Територија | Датум акције | Површина (хектара) | Утрошен препарат (литри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заштићено природно добро „Обреновачки Забран“ | 26.05.2016. | 180 | 4,8 |
|  | Шума код надвожњака у Стублинама | 26.05.2016. | 30 | 0,8 |
|  | Забрежје и Бело Поље | 27.05.2016. | 120 | 6 |
|  | Град | 27.05.2016. | 120 | 6 |
|  | Бициклистилка стаза, Забран насип, Вашариште, хотел | 27.05.2016. | 120 | 6 |
|  | Укупно | 570 | 23,6 |

Током месеца јуна 2016.године на територији општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања комараца:

-дана 03.06.2016.године извршено је сузбијање ларви комараца на лoкацијама канал Купинац, канали у Великом Пољу и Стублинама и канали на Младости. Укупна истретирана површина је износила 60 хектара уз утрошак 600 кг ларвицидног препарата “Ларвастоп ЗГ“.

Територије на којима је извршено сузбијање одраслих форми комараца хладним и термалним ULV замагљивањем, површине и количине утрошеног препарата током јуна месеца 2016.године су дате у Табели 4.

Табела 4.

| Бр. | Територија | Датум акције | Површина (хектари) | Утрошен препарат (литри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Град и Бело Поље | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Град | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Забрежје, Забран, Вашариште, хотел | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Барич | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Мала Моштаница | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Мислођин и Јасенак | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Скела, Ратари | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Кртинска, Уровци, Младост | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Ушће | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Велико Поље | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Звечка | 08.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Забран | 16.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Забран | 24.06.2016. | 120 | 6 |
|  | Забрежје (термално) | 24.06.2016. | 30 | 0,8 |
|  | Укупно | 1.590 | 78,8 |

Дана 01.04.2016.године  екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су, на основу резултата раније обављеног мониторинга крпеља, спровеле њихово сузбијање на следећим локацијама у градској општини Обреновац: излетиште Забран - 24 хa уз утрошак 2,4л препарата, насип на Колубари и Сави - 7,60 хa уз утрошак 0,76л препарата, Вашариште, простор око хотела и базена - 9,80 хa уз утрошак 0,98л препарата, гробља у Обреновцу (старо и ново) - 9,30 хa уз утрошак 0,93л препарата и ЗП Јозића колиба - 2,50 хa уз утрошак 0,25л препарата.

Укупна истретирана површина износи 53,2 хектара уз утрошак 5,32 л препарата „Егзит“.

Дана 27.05.2016.године екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су спровеле сузбијање крпеља на следећим локацијама у општини Обреновац:

Вашариште, простор око хотела и базена и парк у насељу Тополице - 10,0 хa уз утрошак 1л препарата. Укупна истретирана површина износи 10,0 хектара уз утрошак 1л препарата „Егзит“.

Током јула месеца на територији општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања комараца:

Дана 18. и 19.07.2016. године извршено је сузбијање ларви комараца на каналима у Белом Пољу, Звечкој, мајданима у Потића Воћу, каналима Купинац и Тамнава, каналима Забрешке ливаде и бари Старача у Мислођину. Укупна истретирана површина је износила 80 хектара уз утрошак 800кг ларвицидног препарата “Ларвастоп ЗГ“.

Дана 10.07.2016. године, екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су на територији општине Обреновац спровеле сузбијање одраслих форми комараца хладним ULV замагљивањем у времену од 1730-2130 час. Третирање је обављено са 3 уређаја.

Дана 10.07.2016. године, екипа Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда је спровела сузбијање одраслих форми комараца једним уређајем за термално ULV замагљивање у заштићеном природном добру „Забран“. Третирање је обављено у времену од 1800-2100 часова.

Екипе Завода за биоциде и медицинску екологију из Београда су спровеле сузбијање одраслих форми комараца хладним ULV замагљивањем у заштићеном природном добру „Забран“ дана 01.07. 22.07. и 29.07.2016. године. Третирање је обављено са једним уређајем, у времену од 1800-2130 часова.

Територије на којима је извршено сузбијање одраслих форми комараца на територији општине Обреновац хладним и термалним ULV замагљивањем, површине и количина утрошеног препарата током јула месеца су дате у Табели 5.

| Бр. | Територија | Датум акције | Површина (хектара) | Утрошен материјал (л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забран | 01.07.2016. | 120 | 6 |
|  | Град, северни део | 10.07.2016. | 120 | 6 |
|  | Забрежје и Бело Поље | 10.07.2016. | 120 | 6 |
|  | Град, јужни део | 10.07.2016. | 120 | 6 |
|  | Забран | 22.07.2016. | 120 | 6 |
|  | Забран | 29.07.2016. | 120 | 6 |
|  | Забран* | 10.07.2016. | 180* | 12* |
|  | Укупно | 900 ха | 48 |

* термално замагљивање

Током јула месеца 2016.године на територији општине Обреновац, извршено је сузбијање ларви комараца на 80 хектара уз утрошак 800 кг. ларвицидног препарата “Ларвастоп ЗГ“.

ULV уређајима са земље, у јулу је укупно истретирано 900 хектара (720 хектара хладним замагљивањем и 180 хектара термално), уз утрошак 36л. препарата „Exit 100 ew” и 12л. препарата „Vektron 10 Fog“.

Током августа на територији општине Обреновац извршене су следеће акције сузбијања комараца:

Дана 04.08.2016. године извршено је сузбијање ларви комараца на каналу Купинац дуж бициклистичке стазе и каналу Забран у заштићеном природном добру „Забран“. Укупна истретирана површина је износила 30 хектара уз утрошак 300 кг ларвицидног препарата “Ларвастоп ЗГ“.

Током августа на територији општине Обреновац није организовано сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље.

У периоду  од 01.01. до 31.12.2016.године , услуга Реализација програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на територији Градске општине Обреновац је извршена у вредности од 3.724.456,00 динара и иста је плаћена (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

2.Реализацију програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац

По спроведеном   поступку  набавке применом искључивог права за услугу  за Реализација програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац, изабран је Понуђач као носилац искључивог права за обављање послова систематске дератизације стамбеног фонда, нехигијенских насеља и приобаља на територији града Београда, добијених Одлуком о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", бр. 24/06 и 72/14), са којим је закључен уговор на 2.066.580,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Завод за биоциде и медицинску екологију је на основу претходно спроведеног мониторинга мишоликих глодара на територији градске општине Обреновац, сачинио и доставио Оперативни план извођења систематске дератизације на територији градске општине Обреновац. Планирани период за извођење систематске дератизације је био од 23.03. до 04.04.2016. године.

У периоду од 23.03. до 31.03.2016. године, за извођење систематске дератизације на територији Обреновца било је ангажовано 22 екипе Завода за биоциде и медицинску екологију са неопходним материјалом и опремом. Дневни планови су слати одговорном лицу Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији  градске општине  Обреновац.

Систематска дератизација на ужем градском подручју је обављена у периоду 23.03.-28.03.2016.године према оперативном плану. Биле су обухваћене улице Немањина, Војводе Мишића, Вука Караџића, Краља Александра I, Краља Петра I, Милоша Обреновића, Александра Аце Симовића као и друге околне улице, а затим и насеља Браће Југовић, Вирага, Потића Воће, Циглана, Шљивице Дудови, Тополице, Вашариште, Музичка колонија, Сењак, Рвати, Ројковац, Сава, Гај 1, Гај 2, Старо игралиште, Сточна Пијаца, насеље поред ресторана Светионик и излетиште Забран.

Систематска дератизација на сеоским подручјима је обављена у периоду 28.03.-31.03.2016.године, према оперативном плану. Обухваћена су индивидуална сеоска домаћинства у насељима: Забрежје, Звечка, Барич, Мислођин, Мала Моштаница, Дражевац, Конатице, Бело Поље, Велико Поље, Грабовац, Стублине, Пироман, Уровци, Бровић, Јасенак, Баљевац, Ратари, Бргулице, Скела, Ушће, Кртинска, Љубинић, Трстеница и Дрен.

У  Табели 5. је дат број обрађених категорија, у периоду од 23.03. до 31.03.2016.године.

Табела5.

| Категорија | Број |
| --- | --- |
| Дератизација стамбеног фонда, станова распоређених у објекте колективног смештаја - стамбене јединице | 5.133 |
| Дератизација индивидуалних градских домаћинстава | 1.512 |
| Дератизација индивидуалних сеоских домаћинстава | 14.807 |
| Дератизација обала канала у појасу ширине 40м | 20ха |

У периоду од 01.04. до 20.04.2016. године, за извођење систематске дератизације на територији Обреновца било је ангажовано 12 екипa Завода за биоциде и медицинску екологију са неопходним материјалом и опремом. Дневни планови су слати одговорном лицу Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине  на територији градске општине Обреновац. У овом периоду извођење систематске дератизације је настављено на сеоском подручју и њом су била обухваћена индивидуална сеоска домаћинства и то: Јасенак, Барич, Мислођин, Конатице, Мала Моштаница, Баљевац, Дражевац, Пољане, Бровић, Стублине, Пироман, Љубинић, Трстеница, Вукићевица, Дрен, Орашац, Бело Поље, Велико Поље, Грабовац, Скела, Ушће, Ратари, Уровци, Кртинска, Забрежје, Звечка.

У  Табели 6.  је дат број обрађених категорија, у периоду од 01.04. до 20.04.2016. године:

Табели 6.

| Категорија | Број |
| --- | --- |
| Дератизација индивидуалних сеоских домаћинстава | 1.840 |
| Дератизација индивидуалних градских домаћинстава | 60 |

У периоду  од 01.01. до 31.12.2016.године услуга Реализација програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац је извршена у вредности од 1.989.147,00 динара и иста  је  плаћена (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

2.1. Реализација програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац- јесења

По спроведеном   поступку  набавке применом искључивог права за услугу  за Реализација програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац, изабран је Понуђач као носилац искључивог права за обављање послова систематске дератизације стамбеног фонда, нехигијенских насеља и приобаља на територији града Београда, добијених Одлуком о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", бр. 24/06 и 72/14), са којим је закључен уговор на 2.016.435,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Завод за биоциде и медицинску екологију је на основу претходно спроведеног мониторинга мишоликих глодара на територији градске општине Обреновац, сачинио и доставио Оперативни план извођења систематске дератизације на територији градске општине Обреновац. Планирани период за извођење систематске дератизације је био од 05.12. до 23.12.2016. године.

Током прве недеље акције била су обухваћена насеља Јасенак, Мала Моштаница, Баљевац, Дражевац, Пољане, Конатице, Љубинић, Вукићевица, Орашац, Трстеница, Дрен, Бровић и Пироман. Током друге недеље акције дератизација је настављена у насељима Грабовац, Ушће, Скела, Ратари, Уровци, Кртинска, Бргулице, Барич, Стублине, Велико Поље. У трећој недељи системаском дератизацијом су биле обухваћена насеља најближа Обреновцутј. Забрежје, Бело Поље и Звечка. Системаска дератизација на ужем подручију обављена је у периоду од 20.12-23.12.2016.године према оперативном плану. Биле су обухваћене улице Немањина, Војводе Мишића, Вука Караџића, Краља Александра I, Краља Петра I, Милоша Обреновића, Александра Аце Симовића као и друге околне улице, а затим и насеља Браће Југовић, Вирага, Потића Воће, Циглана, Шљивице Дудови, Тополице, Вашариште, Музичка колонија, Сењак, Рвати, Ројковац, Сава, Гај 1, Гај 2, Старо игралиште, Сточна Пијаца, насеље поред ресторана Светионик и излетиште Забран, 4.улица, Мајданска, Омладинска, Николе Тесле.

У  Табели 7.  је дат број обрађених категорија, у периоду од 05.12. до 23.12.2016. године:

Табели 7.

| Категорија | Број |
| --- | --- |
| Дератизација стамбеног фонда, станова распоређених у објекте колективног смештаја - стамбене јединице | 5.865 |
| Дератизација индивидуалних градских домаћинстава | 1.685 |
| Дератизација индивидуалних сеоских домаћинстава | 15.108 |
| Дератизација обала канала у појасу ширине 40м | 15ха |

У периоду  од 05.12.2016. до 23.12.2016.године услуга Реализација програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на територији градске општине Обреновац-јесења је извршена у вредности од 1.831.890,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

3.Мониторинг штетних глодара, крпеља, ларвених и одраслих форми комараца на територији Градске општине Обреновац

По спроведеном   поступку  набавке, применом искључивог права за услугу  Мониторинг штетних глодара,  крпеља, ларвених и одраслих форми комараца на територији градске општине Обреновац, изабран је Понуђач као носилац искључивог права за обављање послова монторинга штетних организама на територији града Београда, добијених Одлуком о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда", бр. 24/06 и 72/14),  са којим је закључен уговор на 499.098,70 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Мониторинг штетних глодара урађен је у периоду 22.03.-28.03.2016.године у градским колективним и индивидуалним домаћинствима као и индивидуалним сеоским домаћинствима општине Обреновац.

Мониторинг крпеља је урађен у периоду 30.03.-15.06.2016.године на 44 локације (паркови, месна и сеоска гробља, уређене и делимично уређене зелене површине измећу блокова зграда, школска дворишта и дворишта предшколских установа) у Обреновцу и насељеним местима општине Обреновац.

Мониторинг одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац урађен је на 225 локација у периоду од 04.04.- 01.12.2016. године.

У периоду  од 01.01. до 31.12.2016.године услуга Мониторинг штетних глодара, крпеља, ларвених и одраслих форми комараца на територији градске општине Обреновац је извршена у вредности од  435.849,70 динара са ПДВ-ом и иста је плаћена (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Доступност информација

Све активности  ЈП ЗЖС, Обреновац  су доступне јавности преко локалног медија РТВ „Студио Маг“ и листа „Палеж“, са којима су закључени  уговори о извештавању јавности о активностима предузећа.

Такође, све информације и подаци о ЈП ЗЖС, Обреновац се могу се пронаћи на званичном сајту ЈП ЗЖС, Обреновац  на адреси  www.jpzzs.org.rs.

Прилози:

Табела 1.

Остварење  прихода и примања за  период  01.01.-30.11.2016.године,

Табела 2.

Извршење расхода и издатака  из класичног дела за  период 01.01.-30.11.2016.године,

Табела 3.

Извршење расхода  и издатака из наменског дела за  период  01.01.-30.11.2016.године,

Табела 4.

Остварење  приходи за  период  01.12.-31.12.2016.године,

Табела 5.

Извршени расходи за  период 01.12.-31.12.2016.године,

Табела 6.

Извршени  расходи  из области заштите животне средине за  период 01.12.-31.12.2016.године и

Табела 7.

Извршена улагања  из области заштите животне средине за  период 01.12.-31.12.2016.године.

Обрадили:

_____________________________

Јелена Туцаковић, дипл. инж.шумарства

_____________________________

Милка Томић, дипл. инж.шумарства

_________________________________

Зорана Јовановић, дипл. инж.пољопривреде

_________________________________

Милош Милојевић, дипл. инж.за управљање тех.сис.

________________________________

Јелена Станојевић, дипл.економиста

ЈП ЗЖС, Обреновац

Директор

_________________________	                                                                                                                                                Срђан Драгићевић, дипл.инж

Славко Берић, дипл.менаџер