ЈП  ЗЖС, Обреновац је свој годишњи  Програм пословања  за 2015.годину,са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године) донело 19.12.2014.године,   на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 30.12.2014. године, Решењем  VII-01 бр.020-178. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2015.годину планиран је у износу од 58.893.000,00 динара.

Прву измену и допуну годишњег  Програма пословања  за 2015.годину, са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године), је донело 06.02.2015.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 13.02.2015.године, Решењем VII -01 бр.020-19 . Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2015.годину, након Прве измене и допуне годишњег  Програма планиран  је у износу од 58.092.354,00 динара.

Другу измену и допуну годишњег Програма пословања  за 2015.годину, са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године), је донело 15.04.2015.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 24.04.2015.године, Решењем VII -01 бр.020-50 .  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2015.годину, након Друге измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 58.892.354,00 динара.

Трећу измену и допуну годишњег Програма пословања  за 2015.годину, са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године), је донело 04.06.2015.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 15.06.2015.године, Решењем VII -01 бр.020-71 .  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2015.годину, након Друге измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 58.962.890,00 динара.

Четврту измену и допуну годишњег Програма пословања  за 2015.годину, са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године), је донело 10.09.2015.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 25.09.2015.године, Решењем VII -01 бр.020-120 .  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2015.годину, након Друге измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 58.962.890,00 динара.

Пету измену и допуну годишњег Програма пословања  за 2015.годину, са финансијским планом (за период од 01.01. до 31.12.2015.године), је донело 26.11.2015.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 03.12.2015.године, Решењем VII -01 бр.020-139 .  Обим Програма  пословања ЈП  ЗЖС, Обреновац за 2015.годину, након Друге измене и допуне годишњег Програма планиран  је у износу од 58.962.890,00 динара.

Планирани приходи се састоје из:

-Прихода из буџета(класичан део) у износу од 21.100.000,00 динара, који су намењени за финансирање класичне буџетске потрошње;

-Трансфери од других нивоа власти  ( Секретаријата за заштиту животне средине града Београда) у износу од 8.000.000,00 динара, који су намењени за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем-спомеником  природе „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2015.годину и реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2015.годину и трансфери од других нивоа власти  ( Буџетски фонд града Београда) у износу од 29.317.000,00 динара, који су намењени за финансирање програма и пројеката из области заштите животне средине, а све у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Градске општине Обреновац за 2015.годину, донетог од стране Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 13.02.2015.године (Одлука VII-01 бр.020-16), а по предходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине  број 401-00-002279/2015 од 10.02.2015.године;

-Меморандумске ставке за  рефундацију расхода износе 500.000,00 динара, које су намењене  за финансирање породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета , боловања преко 30 дана и

-Вишак прихода  у износу од  45.890,00  динара.

Планирани расходи и издаци се састоје из:

- Расхода из класичног дела у укупном  износу од 21.600.000,00 динара, који обухватају: плате, додатке и накнаде запослених у износу од 10.700.000,00 динара, социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.010.000,00 динара, накнаде у натури у износу од 60.000,00 динара, социјална давања запосленима у износу од 820.000,00 динара, накнаде трошкова за запослене у износу од 394.000,00 динара, награде запосленима и остале посебне расходе у износу од 390.000,00 динара, сталне трошкове у износу од 1.682.500,00 динара, трошкове путовања у износу од 139.500,00 динара, услуге по уговору у износу од 2.263.000,00 динара, специјализоване услуге у износу од 141.000,00 динара, текуће поправке и одржавање у износу од 212.500,00 динара, материјале у износу од 1.038.500,00 динара, остале дотације и трансфери у износу од 1.233.500,00 динара, порезе,  таксе и казне у износу од 215.500,00 динара, накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 100.000,00 динара и  нематеријална имовина 200.000,00 динара и

- Расхода и издатака из наменског дела у укупном износу од 37.362.890,00 динара, који обухватају: услуге по уговору у износу од 2.111.000,00 динара, специјализоване услуге у износу од 23.322.254,00 динара, сталнe трошковe у износу од 56.000,00 динара,  материјале у износу од 210.100,00 динара, зграде и грађевинске објекте у износу од 4.471.000,00 динара, текуће поправке и одржавање у износу од 1.550.000,00 динара  и остале некретнине и опрему у износу од 5.642.536,00 динара.

Остварење прихода  се може видети у прилогу –Табела 1. – Остварење прихода за период од 01.01. до 31.12.2015.године, а реализација по свим  врстама расхода и издатака се  може  видети у прилозима- Табела 2. Извршење расхода  из класичног дела у периоду од 01.01. до 31.12.2015.године  и  Табела 3. Извршење расхода и издатака из наменског дела  у периоду од 01.01. до 31.12.2015.године  и чине саставни део овог Извештаја.

Програм пословања за 2015. годину је у периоду од 01.01.2015.године до 31.12.2015.године реализован  у делу који се односи на план прихода са  51,48 %, односно,   30.356.267,15 динара и у  делу који се односи на план  расхода и издатака са 51,48 %, односно  30.356.267,15  динара, и то расходи из класичног дела са  83,51 %, односно 18.038.757,32 динара и расходи и издаци  из наменског дела са 32,97 %, односно 12.317.509,83 динара.

Укупно остварење  прихода у односу на планиране приходе   износи 51,48 %, односно, 30.356.267,15 динара и састоји се  из прихода из буџета (класичан  део) који учествују са 85,49 %, односно 18.038.757,32 динара, вишак прихода-суфицит који учествују са 99,99 % односно 45.885,60 динара, трансфери од других нивоа власти (Секретаријата за заштиту животне средине града Београда) који учествују са 67,00 % односно 5.359.676,55 динара и трансфери од других нивоа власти (Буџетски фонд града Београда) који учествују са 23,58 % односно 6.911.947,68 динара.

Укупно реализовани  расходи  из класичног дела у односу на планиране расходе из класичног дела износе   83,51 %, односно 18.038.757,32 динара и састоје се од:  плата, додатака и накнада запослених који  учествују са 92,86 %, односно 9.936.073,72 динара, социјалних доприноса на терет послодавца који  учествују са 88,48 %, односно 1.778.538,44 динара, социјална давања запосленима који  учествују са 35,71 %, односно 292.797,97 динара,  накнада трошкова за запослене који  учествују са 83,03 %, односно 327.129,98 динара, награда запосленима и осталих посебних расхода који  учествују са 97,37 %, односно 379.746,84 динара, сталних трошкова који  учествују са 70,29 %, односно 1.182.684,97 динара, трошкови путовања који учествују са 24,72 %, односно 34.487,00 динара, услуга по уговору који  учествују са 84,02 %, односно 1.901.394,84 динара, специјализованих услуга који  учествују са 38,00 %, односно 53.580,48 динара, текућих поправки и одржавања који  учествују са 56,30 %, односно 119.639,67 динара, материјала који  учествују са 76,67 %, односно 796.171,18 динара, остале дотације и трансфери који  учествују са 83,87 %, односно 1.034.549,18 динара, пореза, такси и казни који  учествују са 48,11 %, односно 103.676,19 динара,  накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа који  учествују са 98,29 %, односно 98.286,86 динара.

Укупно реализовани расходи и  издаци  из наменског дела у односу на планиране расходе и издатке  из наменског  дела износе 32,97 %, односно 12.317.509,83 динара .

Расходи и издаци из наменског дела  могу се  посматрати кроз  четири програмске целине, и  то:

-Мониторинг квалитета животне средине;

-Заштиту и унапређење природних вредности на територији градске општине Обреновац;

-Сузбијање штетних организама на територији градске општине Обреновац и

- Програм повећања степена информисаности у циљу популаризације заштите животне средине ,  па ћемо и реализацију испратити на тај начин.

У оквиру програмске целине - Мониторинг квалитета животне средине од планираних  1.871.300,00 динара, у 2015.години  плаћено   је 1.395.000,00 динара.

Мониторинг пољопривредног земљишта захваћеног поплавама у 2014 години на територији  градске општине Обреновац

Испитивање загађености земљишта је саставни део мониторинга стања животне средине на одређеној територији и омогућава полазну основу за интегрално планирање и управљање, као и предузимање одређених мера за поправљање и унапређење стања животне средине.  За мониторинг пољопривредног земљишта , спроведен је поступак јавне набавке мале вредности услуга, након чега је потписан уговор са најповољнијем понуђачем на износ од  819.000,00 динара.

Испитивање пољопривредног земљишта  извршено је  на 35  локација на пољопривредном земљишту територије општине Обреновац које је било обухваћено поплавама у 2014 години.

Испитивање је вршено на следећим локацијама : Забран, Забрежје- 3 узорка , Бело Поље -2 узорка, Звечка -2 узорка, Велико Поље – 2 узорка, Грабовац – 2 узорка, Бргулице, Ратари , Скела -2 узорка, Ушће – 2 узорка, Стублине, Пироман, 2 узорка, Бровић, Пољане-2 узорка,  Конатице- 2 узорка, Дражевац, Мислођин, Уровци – узорка, Кртинска 2 узорка, Младост и  Барич – 2 узорка.

Параметри који су  испитивани у узорцима земљишта су , поред основних параметара плодности и 4 тешка метала ( As, Pb, Hg I Cd)  полихлоровани бифенили( PBC) и полициклични ароматични угљоводоници.

При избору параметара руководили смо се очекиваним променама након поплава. Извештај о извршеним анализама указује да ниједан од испитиваних хемијских параметара  није прекорачио граничну вредност ,  а далеко су испод вредности који указују на контаминацију земљишта.

За наведену услугу плаћен је износ у висини од  819.000,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Анализа бунарске воде на територији ГО Обреновац

Циљ испитивања бунарских вода је да се поред успостављања мониторинга, сагледа промена стања  подземних вода након катастрофалних поплава на територији општине Обреновац у 2014 години.

За анализу бунарских вода на територији ГО Обреновац, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности услуга, након чега је потписан уговор са најповољнијим понуђачем на износ од  576.000,00 динара.

Испитивање бунарских вода извршено је  на 50 локација на целој територији општине Обреновац, без обзира да ли су домаћинства обухваћена водоводном мрежом или не.  Анализом  су били  обухваћени и неки бунари, који су испитивани претходних година  у циљу добијања резултата који су упoредиви .

Осим основних параметара квалитета воде , испитани су:

садржај тешких метала ( Pb, Cd, Hg  и As), органска једињења (полихлоровани бифенили  PCB), као и микробиолошке (анализе укупних аеробних мезофилних микроорганизама, одређивање броја укупних колиформних бактерија, одређивање броја E colи, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa , Streptococcus faecalis). Резултати испитивања показују да је од 50 анализираних бунара, само 3 бунара бактериолошки и хемијски исправно. Добијени резултати анализа не одступају у односу на предходне године  (пре поплава).

За наведену услугу плаћен је износ у висини од  576.000,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

У оквиру програмске целине- Заштита и унапређење природних вредности на територији градске општине Обреновац,  од планираних 16.577.490,00 динара,  у 2015.години  плаћено  је 10.733.999,83 динара.

У складу са Законом о заштити природе и Планом управљања ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за период од 2010. до 2015. године, управљач је донео Програм управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2015. годину, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, Решењем број 501-46/15-V-03 од 11.02.2015.године.

Са  Градом Београдом - Градском управом града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине,  ЈП ЗЖС Обреновац као управљач овог заштићеног подручја  је закључило   Уговор  о реализацији Програма управљања заштићеним подручјем “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2015.годину, број V-01 4011-15 од 15.04.2015.године (број Секретаријата), односно број 752/15 од 09.04.2015.године (број ЈП ЗЖС Обреновац), којим су  дефинисана права и обавезе обе уговорне стране.

Предузеће је у складу са горе изнетим у наведеном периоду реализовало следеће активности:

Услуге чувања заштићеног подручја – чуварско редарска служба  у ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

У складу са Програмом управљања, а након потписивања Уговора са Секретаријатом, спроведен је поступак јавне набавке  мале вредности - услуге чувања-чуварско редарска служба у заштићеном подручју, обликована по партијама и закључен Уговор са најповољнијим Понуђачем за Партију 1.- Услуге чувања заштићеног подручја-чуварско редарска служба у ЗП“Групa стабала храста лужњака- Јозића колиба”.

Чуварска служба је почела са радом  5.јуна 2015.године и била је ангажована  шест дана у недељи, у летњим месецима у трајању од осам часова дневно, док је у зимским месецима била ангажована шест часова дневно.

Услуге чувања заштићеног подручја „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“  обухватају :

1. контролу остваривања режима заштите утврђених Решењем о стављању под заштиту природног добра ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе,

2. обезбеђење унутрашњег реда на простору Јозића колибе,

3. чување објеката и имовине на простору Јозића колибе,

4.послове на одржавању хигијене на простору Јозића колибе,

5.послове на одржавању рудералне флоре ради очувања биодиверзитета самониклих ливадских биљака-кошење,

6. одржавање и заштита природног подмлатка хрaста лужњака,

7. друге послове, по потреби и налогу Предузећа (ситне поправке и фарбање мобилија-ра и сл.) .

За наведене  услуге  плаћен је укупан износ у висини од 329.308,80 динара  и то: износ од  38.836,80 динара, који се односи  на пренету обавезу из 2014.године, за услуге пружене у децембру 2014.године (вишак прихода-суфицит) и  290.472,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Редовно одржавање  у ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

У току године је вршено редовно кошење травнатих површина на целом комплексу Јозића колибе. Ради очувања биодиверзитета рудералне флоре, одржавање - кошење се обављало  селективно, по налогу управљача, како би се омогућило ливадским биљкама које се јављају на овом локалитету да цветају и заврше цео животни циклус.

Кошење је први пут обављено непосредно пред  први мај. Укупно је било 5 кошења, с тим што прва три пута није било могуће косити средишњи -депресиони део који је био под водом. Овај део је први пут покошен у јулу месецу. Последње кошење је извршено у новембру месецу.

У новембру месецу извршено је и грабуљање опалог лишћа на целој површини, утовар и одвоз листа до градске депоније.

У току године је извршено и планирано кошење ливаде која припада комплексу,  два пута (јун и септембар).

Извршено је премазивање летње учионице заштитним средством  за дрво -садолином.

Свакодневно се сакупљао комунални отпад, међутим то су заиста занемарљиве количине.

Хемијско третирање и прихрана  заштићених стабала у ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

На заштићеним стаблима су констатоване штетне врсте инсеката и гљива, које могу представљати потенцијалну опасност. Да би се одржала виталност дрвећа, а у циљу, не само заштите, већ и унапређења здравственог стања заштићених стабала, неопходно је примењивати све биолошко-техничке мере заштите, укључујући и примену пестицида.

Након спроведеног поступка набавке,  са  најповољнијим Понуђачем је закључен Уговор на износ од  128.460,00 динара.

Пружалац услуге је  правно лице које је уписано у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља сходно Закону о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС“ број 41/09) и то за пружање оперативних услуга, које се односе на спровођење мера сузбијања штетних организама средствима за заштиту биља.

Услуге хемијског третирања и прихране заштићених стабала подразумевају третирање стабала против:

- штетних инсеката из рода Aphidae (лисне ваши). Укупна површина која се третира наведеним инсектицидом износи 4.282 m2 , кроз две појединачне акције;

- биљних болести Micospharea alfitoides (храстова пепелница) . Укупна површина која се третира наведеним фунгицидом износи 6.423 m2, кроз три појединачне акције;

-  осталих инсеката који гризу и сишу. Укупна површина која се третира наведеним инсектицидом износи 4.282 m2 кроз две појединачне акције и

- фолијарну прихрану применом минералних ђубрива  са избалансираним садржајем елемената N:P:K. Укупна површина која се прихрањује фолијарном прихраном износи 4.282 m2. Кроз две појединачне прихране  у току године.

На основу констатованих штеточина и упућених писаних  Налога Пружаоцу услуге од стране управљача, извршено је :

- третирање против пепелнице препаратом Sekvenca,  и третирање против лисних ваши препаратом Afinex 20 SP,

- третирање против осталих инсеката (штитасте ваши, храстов савијач, храстов жижак) препаратом  Insager 25 WG и прихрањивање стабала фолијарним ђубривом – Ftofert-ом 19:19:19,

- третирање против лисних ваши препаратом Afinex 20 SP и прихрањивање стабала   фолијарним ђубривом.

За ову услугу је утрошено 102.768,00 динара. (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Набавка мобилијара са уградњом у ЗП “Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

Након спроведеног поступка  јавне набавке  мале вредности обликовне по партијама за набавку мобилијара са уградњом, потписан је Уговор са најповољнијим понуђачем за Партију 2. Набавка мобилијара са уградњом у ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ на износ од 237.000,00 динара .

Испоручен је и уграђен следећи мобилијар: сто са две клупе без наслона- 2 комплета, надстрешница – 1комад, пано табла- 1 комад и металне корпе за отпатке- 3 комада.

С обзиром да у уговореном року посао није завршен, односно да је Испоручилац каснио 1 дан са завршетком посла, у складу са Уговора Испоручилац је платитио казну у висини 2‰ (промила) укупне уговорене цене за  дан закашњења ( 1 дан).

За наведена добра је плаћен износ у висини од   236.526,00 динара. (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Набавка материјала за одржавање (кесе, садолин, четке и сл.)

За потребе рада чуварско редарске службе извршена је набавка потрошног материјала који је неопходан за редовно одржавање заштићених површина.

Набавка је извршена у вредности од  18.569,80 динара и то за набавку: ПВЦ кеса за смеће, сандолина, четки, уља и канапа за тример, телескопске маказе за орезивање грана и сл. (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Измештање прикључка на јавно осветљење на локалитету ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“

Пред крај 2014.године управљач је у циљу уређења и заштите ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ на простору Јозића колибе извршио постављање три рефлектора. Рефлектори се пале аутоматски у време када се пали и улична расвета, сијају целу ноћ и гасе се у јутарњим часовима, а њихова функција је превасходно безбедоносна, с обзиром да се ово заштићено подручје налази поприлично удаљено од урбане зоне. Рефлектори су за сада прикључени на електро- инсталације објекта Јозића колибе.

Програмом управљања за 2015. годину планирано је измештање прикључка на јавно осветљење,  што је захтевало  одређену процедуру која се састојала из следећег:

- Захтев упућен ЈП за изградњу Обреновца за одржавањем и управљањем новог мерног места које је потребно поставити како би инсталације одвојиле од објекта Јозића колибе,

- Након добијања позитивног одговора, односно Сагласности  од стране ЈП за изградњу Обреновца, упућен је Захтев Електродистрибуцији Обреновац .

На основу Захтева, од стране Електродистрибуције је добијено Решење (Одобрење за прикључење). За наведену услугу  плаћен је износ у висини од  57.063,50 динара  (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда ).

Услуге штампе за потребе ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ и  ЗП "Обреновачки Забран"

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за  набавку услуга  – Услуге штампе за потребе ЗП“ Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ и ЗП“Обреновачки Забран“, потписан је уговор са најповољнијим понуђачем на износ од 193.968,00 динара.

За штампани материјал  за потребе ЗП “Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ је утрошено 38.520,00 динара. Извршено је штампање две ознаке за обележавање ЗП, 4 паноа димензија 170 x 80cm, који су постављени на таблама које се налазе на прилазном путу ка ЗП и промотивни материјал: роковници са логом ЗП- 25 комада, хемијске оловке за логом ЗП- 200 комада  (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Одржавање  металног дела конструкције  бунара на локалитету  ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба"

Ради заштите воде у бунару, спречавања упадања органског материјала (лишће, трава и сл.) и евентуално намерног убацивања чврстих предмета, било је неопходно кров и поклопац на бунару заменити новим. Ова покривка је потпуно кородирала током поплаве прошле године и тотално се деформисала те  није више имала функцију коју треба да има.

Након спроведеног поступка набавке, са најповољнијим Понуђачем  је закључен уговор на износ од 26.000,00 динара. По истом је и  извршена  услуга одржавања металног дела конструкције  бунара на локалитету  ЗП "Група стабала храста лужњака - Јозића колиба", која је обухватила израду и монтажу заштитног поклопца од ребрастог лима ¾ и израду  рама од металних кутија 30 x 30mm, са фарбањем у основној и завршној боји. (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Израда пешачких стаза у Арборетуму

У складу са Програмом уређења, одржавања, унапређења и коришћења природних вредности на територији градске општине Обреновац за Арборетум за период од 2013.-2018.године и на основу постојеће пројектно техничке документације извршено je  делимично уређење овог простора, изградњом  пешачких стаза, са циљем, да се осим едукације, садржајно и функционално задовоље потребе корисника и за одмором, и релаксацијом на отвореном простору.

Пешачка стаза  поплочанa  је бехатон плочама, укупне површине 600 m2 од вибропресованих двослојних плоча, са завршним слојем у боји (сива и црна) . Пешачке стазе оивичене су баштенским ивичњацима укупне дужине око 800 м.

Сада је омогућена шетња кроз Арборетум и сагледавање врста и њихово детаљно проучавање. За израду пешачких стаза у Арборетуму је расписана јавна набавка радова у отвореном поступку, након чега је закључен Уговор са најповољнијим понуђачем, на износ од  3.478.680,00 динара.

Реализација наведеног уговора завршена је у уговореном року и плаћен је износ након достављања окончане ситуације у висини од 3.375.811,20 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Услуге чувања заштићеног подручја–чуварско редарска служба  у ЗП "Обреновачки Забран"

У складу са Планом управљања ЗП “Обреновачки Забран“ за период од 2014. до 2023.године, управљач је донео Програм управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2015. годину, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, Решењем број 501-46/15-V-03 од 11.02.2015.године.

Са  Градом Београдом - Градском управом  града Београда,  Секретаријатом за заштиту животне средине,  ЈП ЗЖС Обреновац као управљач овог заштићеног подручја  је закључило   Уговор  о реализацији Програма управљања заштићеним подручјем  „Обреновачки Забран“ за 2015.годину, број V-01 4011-16 од 15.04.2015.године (број Секретаријата), односно број 753/15 од 09.04.2015.године (број ЈП ЗЖС Обреновац), којим су  дефинисана права и обавезе обе уговорне стране.

Након потписивања Уговора са Секретаријатом, покренут је и спроведен поступак јавне набавке мале вредности за услуге чувања-чуварско редарска служба у заштићеном подручју, обликована по партијама и потписан Уговор са најповољнијим Понуђачем за Партију 2.- Услуге чувања заштићеног подручја-чуварско редарска служба у ЗП “Обреновачки Забран“ на износ од  795.264,00 динара , односно за  3.488 сати пружања услуга  по цени сата у износу од  228,00 динара, за период јуни-децембар 2015.године .

Чуварска служба је била ангажована  свакодневно, 7 дана у недељи, у летњим месецима у трајању од 10 сати дневно са по два извршиоца, у временском интервалу од 09:00-19:00 часова, а у јесењим и зимским месецима у трајању од 6 сати дневно, у интервалу од 09:00-15:00 часова, са два извршиоца у току радне недеље, односно са по једним извршиоцем за дане викенда. Чуварска служба је почела са радом 5.јуна 2015.године.

Услуге чувања заштићеног подручја „Обреновачки Забран“  обухватају :

1. контролу остваривања режима заштите утврђених Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Обреновачки Забран“,

2. обезбеђење унутрашњег реда на  заштићеном подручју,

3. послове на одржавању хигијене на простору заштићеног подручја,

4. послове на одржавању рудералне флоре ради очувања биодиверзитета самониклих ливадских биљака на следећим површинама: дуж трим стазе, дуж гланог пута (од почетка шуме до долме), шумски пропланци поред главног пута и површине у форланду,

5. друге послове, по потреби и налогу Предузећа (прање и чишћење мобилијара у форланду након повлачења Саве у корито, ситне поправке и фарбање мобилијара, обнављање границе ЗП и сл.).

Реализовано је 3.302 сата пружања услуге чувања за чега  је утрошено 752.856,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Такође, спроведен је и поступак јавне набавке мале вредности за услуге чувања заштићеног подручја-чуварско редарска служба у ЗП “Обреновачки Забран“ и потписан Уговор са најповољнијим Понуђачем за период  април-мај  2015. године ,  на износ од 88.597,01  динара, односно  за 372 сата пружања услуга  цена сата износи  238,16 динара. За исти је  утрошено 87.168,02 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

У току 2015.године је плаћен и износ од  7.048,80 динара, који се односи  на пренету обавезу из 2014.године, за услуге пружене у децембру 2014.године (вишак прихода-суфицит).

Редовно одржавање ЗП “Обреновачки Забран“

Редовно одржавање ЗП “Обреновачки Забран“ обавља чуварско редарска служба. Потребну механизацију, алат и потрошни материјал  за потребе редовног одржавања, је обезбедило ЈП ЗЖС Обреновац.

У току године је вршено редовно кошење травнатих површина у заштићеном подручју. Ради очувања биодиверзитета рудералне флоре, одржавање - кошење се обављало  селективно, по налогу управљача, како би се омогућило ливадским биљкама које се јављају на овом локалитету да цветају и заврше цео животни циклус.

Кошење траве је вршено на следећим површинама:

-површине дуж леве и десне стране трим стазе која пролази кроз шуму, површина од  14.000 m2,

-површине дуж леве и десне стране главног  пута, површина од  13.000 m2,

-површине на којима се налазе гарнитуре за седење,  површина од  1.300 m2,

-кошење шумских просека дуж главног пута (Ацина кривина и Беле тополе) укупне површине 10.000 m2,

-површина форланда, површина од 20.000 m2.

У периоду од априла до новембра све горе наведене површине су покошене у просеку четири пута.

Уклоњен је багремац у рубном појасу шуме, од уласка у  трим стазу до Ацине кривине и на тај начин спречило ширење ове инвазивне врсте.

Тримерима извршена сеча шибља у дужини од 1000 m дуж земљане стазе - радови на рашчишћавању земљане стазе.

Редовно се вршило и грабуљање челичном метлом свих површина око клупа и гарнитура за седење.

У периоду опадања лишћа редовно се са трим стазе брезовим метлама уклањало опало лишће (дужина 1480 m). Такође лишће се уклањало и са асфалтног пута при чему се нарочитo обраћа пажња на зоне око ткз. „шикана“.

У току првомајских празника чуварска служба је била ангажована на успостављању и контроли унутрашњег реда у заштићеном подручју. Заједно са њима, у виду дежурстава и обилазака терена били су ангажовани и запослени из предузећа.

Такође смо пред првомајске празнике направили прилог на локалној ТВ „Маг“, где смо се јавно обратили грађанима и замолили их да поштују унутрашњи ред и правила понашања у овом заштићеном подручју.

С обзиром да је био присутан заиста велики број грађана, који је дане празника провео у природи, по први пут није био ни један инцидент, ни један проблем,  грађани су следили упутства и сугестије чуварске службе и запослених  и максимално испоштовали све мере забране у овом заштићеном подручју.

Комунални отпад се свакодневно сакупљао, а редовно се вршило и пражњење  канти. Пражњење контејнера и одвожење на градску депонију се вршило у просеку једном недељно. Када се указала потреба, по позиву управљача, пражњење се вршило и чешће.

Набавка мобилијара са уградњом у ЗП “Обреновачки Забран“

У складу са добијеним Решењем о условима заштите природе, донетим од стране Завода за заштиту природе Србије, ЈП ЗЖС Обреновац је планирало постављање урбаног и дечијег мобилијара, спортских реквизита и зиданих роштиља. Предметни послови су се обавили на локацијама под режимом заштите III степена, дносно на КП 768/1,768/2,769,770,775/1 и 775/2, све КО Обреновац, и то на површинама  на  којима су већ постојали и мобилијар и спортски реквизити, а који су пропали и уништени, највише током поплавног таласа 2014.године.

За постављање наведеног мобилијара израђени су Елаборати о заузећу јавних површина и прибављенo Решење ( I-2 број 353-78/2014 од 24.02.2015.године)  и Решење ( I-2 број 353-8/2015 од 15.04.2015.године), којима се ЈП ЗЖС Обреновац одобрава постављање урбаног мобилијара дечијих игралишта и постављање справа за вежбање и урбаног мобилијара трим стазе, у свему према израђеним Елаборатима. Решења су  издата од стране Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове Градске општине Обреновац, а по предходно прибављеној Сагласности Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда.

Такође смо доставили и писано Обавештење ЈП Србијашуме о планираним пословима које ће се изводити на горе наведеним парцелама и у прилогу доставили копије свих горе наведених Решења, од којих смо такође добили писани Одговор у виду Услова који се морају испоштовати.

Обавештење смо проследили и Секретаријату за инспекцијске послове града Београда.

Дана 06.11.2015.године, инспекторка за заштиту животне средине  Милица Заплетић је извршила ванредну  контролу  и констатовала да су услови Завода за заштиту природе везани за постављање мобилијара у ЗП у потпуности испоштовани. Сачињен је Записник о инспекцијској контроли у коме није било примедби на предмет контроле.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности обликоване по партијама за набавку мобилијара са уградњом, са најповољнијим понуђачем је потписан уговор за Партију 1.  Набавка мобилијара са уградњом у ЗП „Обреновачки Забран“, на износ од 2.311.819,20 динара.

Како је посао завршен са закашњењем од 9 дана, Испоручилац је платио казну у висини 2‰ (промила) укупне уговорене цене за сваки дан закашњења. За предметна добра је плаћен износ у висини од  2.242.464,75 динара. (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Уградња дечијег и урбаног мобилијара и спортских реквизита је извршена на следећим локацијама:

-Трим стаза:

11 различитих спортских реквизита – пањ, паралелне клупе за вежбање, препоне, клупе за трбушне мишиће,  косе мердевине, коса греда, коси рипстол, вратило, хоризонтална греда,  разбој,  пет „цик-цак“  балвана, 16  информационих табли, 16 клупа, 6 металних канти за отпатке и  2 пано табле које су постављене на почетку и на крају трим стазе. Такође извршено је и постављање дрвених стубова на уласку и изласку са трим стазе, а који имају функцију спречавања уласка моторних возила на стазу. Постављено је 112 стубова на почетку  и 50 стубова на крају трим стазе, а  по 10 стубова је постављено на пролазима између шумских просека (Ацина кривина и Беле тополе) који воде ка трим стази. Постављена су и 3 метална стуба која могу да се спусте и омогући несметан улазак возила и пролаз дуж трим стазе, а за случај потребе извођења појединих радова или извлачења стабала из шуме. На почетку трим стазе постављена су и два комплета столова са клупама

-Ацина кривина:

1 дупла љуљашка, 1 клацкалица, 1 комплет столова са клупама, 2 металне канте за комунални отпад.

-Беле Тополе:

1 дупла љуљашка, 1 клацкалица, 2 комплета столова са клупама, 3 металне канте.

-Дуж асфалтног пута:

3столa, 4 клупe, 4 металних канти .

-Форланд:

2 клупе, 3 комплета столова са клупама, 5 комада металних канти за отпатке,108 дрвених стубова за спречавање уласка моторних возила у средишњи део форланда и 1 метални стуб који може да се спусти и ослободи пролаз за потребе уласка возила, комбиновани дечији мобилијар, сферна вртешка, њихалица на опрузи за узраст од 3 до 7 година , њихалица на опрузи за узраст од 2 до 4 године, 1 дупла љуљашка и 1 клацкалица, 1 пано табла.

Пресипање трим стазе у ЗП “Обреновачки Забран“

Катастрофална поплава 2014.године је оставила свој траг и на овом омиљеном месту Обреновчана. Водена стихија задржала се у Забрану скоро два месеца и поред мобилијара добрим делом оштетила трим стазу.

Након спроведеног поступка  јавне набавке услуга мале вредности сa најповољнијим понуђачем је потписан Уговор на износ од 1.496.052,00  динара.

Трим стаза је спортски објекат на отвореном, пролази кроз шуму, укупне дужине 1480 м и ширине 1,3 м. Редовно је посећује велики број грађана, како рекреативци тако и врхунски спортисти.

Да би се трим стаза вратила у стање пре поплаве било је потребно извршити :

- ручно равнање оштећених делова стазе на површини  од 582 m2,

- пресипање оштећених делова стазе дробљеним каменим агрегатом 0-31,5mm (укупна количина камена износи 29,10 m3 ) и ручно равнање и ваљање лаким вибро ваљком за површину од 582m2 у дебљини слоја 0,05m,

- пресипање стазе тенистом гранулације од 0 mm-8 mm (укупна количина тенисита износи 48,10 m3 )  у дужини од 1480 m, ширини 1,30 m и дебљини слоја од 0,025 m и на крају извршити ваљање лаким вибро-ваљком у 3 прелаза .

За наведену  услугу је извршено плаћање  у износу од  1.496.052,00  динара (Трансфери од других нивоа власти- Секретаријата за заштиту животне средине града Београда).

Остале специјализоване услуге (услови, сагласностии за потребе ЗП и осталих природних вредности

За потребе израде пројектне документације потребно је прибавити различите услове, односно сагласности и за исте је утрошено 58.857,96 динара и то од:  ЕПС дистрибуција за достављање положаја инсталација , услова и сагласности у улици Вука Караџића у Обреновцу 16.027,00 динара,  Телеком Србија  услови за израду пројектне документације дрвореда у ул.Вука Караџића у Обреновцу 9.134,96 динара,   Републички геодетски завод Обреновац  за издавање копије геодетског плана водовода за улицу Вука Караџића у Обреновцу 33.696,00 динара  (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Повезивање привременог објекта –контејнера на ЕДБ мрежу на локалитету   ЗП “Обреновачки Забран“

За наведену услугу по испоставњеној профактури за одвајање инсталација за јавну расвету за објекат у улици Јевтића крај 85, Велико поље, издате од  ЕДБ Београд  плаћен је износ у висини од 177.657,00 динара (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Геодетско снимање  дрвореда у улици Вука Караџића у Обреновцу за потребе израде пројекта, са израдом ситуационог плана

За потребе израде Пројекта дрвореда у улици Вука Караџића извршено је  снимање касета (оивичења стабала у којима се налазе или су се налазила стабла). Свака касета је снимљена са четири тачке у Гаус-Кригеровој пројекцији  и једном тачком која представља  висинску коту  унутар касете. На сваком профилу на дужини од 100 m дат је попречни пресек улице. Извршено је и преклапање ситуационог плана са копијом плана водова, како би се због постојеће подземне и надземне инфраструктуре, приликом израде Пројекта и касније извођења радова,  узели у обзир сви параметри који су од важности за формирање новог дрвореда.

На основу спроведеног поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује, потписан је Уговор са најповољнијим Понуђачем, на износ од 239.880,00 динара, који је и реализован и плаћен (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Израда пројекта дрвореда у улици Вука Караџића у Обреновцу

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности потписан је уговор са најповољнијим понуђачем за услуге израде пројекта дрвореда у улици Вука Караџића на износ од 498.000,00 динара . Израда пројекта и плаћање по истом се планира у току  2016.године  (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Елаборат о стању стабала дрвореда у  улици Вука Караџића У Обреновцу

С обзиром да је последњих неколико година дошло до сушења одређеног броја стабала у овом дрвореду, израдом Елабората о здравственом стању стабала сагледало се  фактичко – стварно стање и квалитет  преосталих стабала у дрвореду, извршен је детаљни  преглед стабала, што је подразумевало и узорковање и потребна лабораторијска испитивања у циљу детерминације штетних врста. На основу добијених резултата, дат је и предлог мера за свако појединачно стабло, тј. да ли постоји потреба за уклањањем (стара и болесна стабла) или она ипак могу бити санирана и уз  примену   адекватних мера заштите  и даље екзистирати и остати у дрвореду.

Елаборат о здравственом стању стабала дрвореда  представљаће основ за израду Пројекта дрвореда у овој улици.

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за услугу израде Елабората о стању стабала у дрвореду у улици Вука Караџића, закључен  је Уговор са најповољнијим понуђачем, на износ од 492.000,00 динара.

Елаборат је израђен и предат Предузећу у уговореном року за шта је плаћен наведени износ (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Mерење количине и квалитета отпадних вода за пројектовање и изградњу постројења за прераду отпадних вода на територији ГО Обреновац

За услуге мерење количине и квалитета отпадних вода за пројектовање и изградњу постројења за прераду отпадних вода на територији ГО Обреновац, спроведен  је поступак јавне набавке мале вредности услуге и изабран је најповољнији Понуђач, чија  понуђена цена износи  840.000,00 динара.

Услуга је реализована и  плаћен наведени износ (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

Услуге припреме и штампе Локалног  еколошког  акционог  плана  на  територији  ГО Обреновац

На основу члана 68. Закона о заштити животне средине, Одлуком Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 број 020-24 од 13.02.2015. године  Предузећу је поверена израда  Локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на територији Градске опшине Обреновац за период од 2016.-2021.године.

ЛЕАП је основни стратешко–плански документ за развој и унапређење животне средине градске општине, који има за циљ да предложи конкретна решења за очување природног окружења, ресурса и квалитета живота у складу са економским развојем, који се не сме искључити због друштвеног развоја локалне заједнице. Области које ЛЕАП садржи су: заштита ваздуха, заштита вода, заштита земљишта, отпад, биодиверзитет, зоохигијена, индустрија, бука,  заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, урбанизам и просторно планирање и едукација и спорт.

У изради ЛЕАП-а учествовали су представници свих наших општинских јавних предузећа, ПД ТЕНТ, „Прве искре“ Барич, АД „Драган Марковић“ ЈП „Београд-воде“, ,Института  „Јарослав Черни“, Општинске Управе,  месних заједница и др .

Локални акциони план заштите и унапређења  животне средине на територији  Градске општине Обреновац   за период од 2016.-2021. године је усвојен на седници Скупштине Градске општине Обреновац под бројем VII-01 број 020-156 од 29.12.2015. године.

Из свега горе изнетог, након  израде планског документа,  услуге припреме и штампе Локалног  еколошког  акционог  плана  на  територији  Градске општине Обреновац, биће реализоване и плаћене у току 2016.године (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонд града Београда).

У оквиру програмске целине Сузбијање штетних организама  на територији ГО Обреновац,  од планираних 18.622.000,00 динара,  у току 2016.године  није било плаћања .

Мониторинг ларвених и одраслих форми комараца, крпеља и штетних глодара, са контролом ефеката сузбијања истих на територији Градске општине Обреновац

По спроведеном поступку јавне набавке услуге мале вредности за Мониторинг ларвених и одраслих форми комараца, крпеља и штетних глодара, са контролом ефеката сузбијања истих на територији Градске општине Обреновац изабран је најповољнији Понуђач са којим је закључен уговор на 660.000,00 динара.

У перидоду април-септембар месец текуће године  на територији Градске општине Обреновац   извршен је:

-од 20.04. до 21.04.2015.године-мониторинг комараца(ларвене форме), мониторинг крпеља и мониторинг глодара;

-од 27.04. до 28.04 2015.године-мониторинг комараца (ларвене и одрасле форме),

-од 07.05. до 08.05.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме) ,

-од 21.05. до 22.05.2015.године-мониторинг комараца(одрасле и ларвене форме),

-од 03.07.до 04.07.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме и ларвене форме),

-од 13.07. до 14.07.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме),

-од 15.07. до 16.07.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме) ,

-од 27.07.до 28.07.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме и ларвене форме),

- од 05.08. до 06.08.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме),

- од 06.08. до 07.08.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме),

- од 19.08. до 20.08.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме),

- од 25.08. до 26.08.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме),

- од 27.08.године-мониторинг комараца (ларвене форме) и

- од 17.09. до 18.09.2015.године-мониторинг комараца (одрасле форме).

Предузеће је упутило Градској општини Обреновац  за предметну услугу  Захтев за одобравање средстава из Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за 2015.годину број 929/15 од 30.04.2015.године и  Допуну захтева број 1778/15 од 24.07.2015.године.

Градска општина Обреновац  доставља предузећу  одговор од стране  Секретаријата за заштиту животне средине:

-дописом V-01 број 501-262/15 од 14.08.2015.године у коме нас обавештава да исти неће извршити пренос средстава из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, до добијања мишљења Управе за јавне набавке,

-дописом IX-01 број 06-6/868 од 02.12.2015.године, у коме нас обавештава да по добијеном мишљењу Управе за јавне набавке,  исти неће извршити пренос средстава из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Реализација програма сузбијања  комараца и крпеља на територији Градске општине Обреновац

По спроведеном поступку јавне набавке услуге у отвореном постпуку за Реализацију програма сузбијања  комараца и крпеља на територији Градске општине Обреновац, изабран је најповољнији Понуђач, са којим је закључен уговор на 9.961.860,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2015.године на територији Градске општине Обреновац   урађена су третирања крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на основу Извештаја Завода за биоциде и медицинску екологију  о  извршеном мониторингу  и то:

-дана 05.05.2015.године извршена је  акција третирања  ларви комараца  и утрошено је 1500 kg  ларвицида на 150 ha,

- дана 09.07.2015.године извршена је  акција третирања  одраслих форми комараца  и  третирано је укупно 900 ha,

- дана 23.07.2015.године извршена је  акција третирања  одраслих форми комараца  и  третирано је укупно 2280 ha,

- дана 24.07.2015.године извршена је  акција третирања  одраслих форми комараца  и  третирано је укупно 2040 ha,

- дана 31.07.2015.године извршена је  акција третирања  ларви комараца  и утрошено је 1500 kg  ларвицида на 150 ha,

- дана 04.08.2015.године извршена је  акција третирања  одраслих форми комараца  и  третирано је укупно 1800ha,

- дана 07.08.2015.године извршена је  акција третирања  одраслих форми комараца  и  третирано је укупно 1920ha,

- дана 11.08.2015.године извршена је  акција третирања  одраслих форми комараца  и  третирано је укупно 720ha,

- дана 14.08.2015.године извршена је  акција третирања  одраслих форми комараца  и  третирано је укупно 300ha,

- дана 28.08.2015.године извршена је  акција третирања  одраслих форми комараца  и  третирано је укупно 300ha,

- дана 01.09.2015.године извршена је  акција третирања  ларви комараца  и утрошено је 1200 kg  ларвицида на 120 ha и

- дана 03.09.2015.године извршена је  акција третирања  одраслих форми комараца  и  третирано је укупно 1680ha.

За наведену услугу предузеће је закључило уговор  у априлу 2015.године, чијој  реализацији приступа у периоду од јула  до септембра 2015.године, након Обавештења о отпочињању реализације потписаних уговора број 1666/15 од 08.07.2015.године  упућеног  Градској општини Обреновац.

Наведена услуга је извршена у вредности од 6.578.700,00 динара .

Предузеће је упутило Градској општини Обреновац  за предметну услугу  Захтев за одобравање средстава из Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за 2015.годину број 928/15 од 30.04.2015.године, Допуне захтева број 1782/15 од 24.07.2015.године, 2535/15 од 31.08.2015.године, 2644/15 од 09.09.2015.године  и 2872/15 од 08.10.2015.године.

Градска општина Обреновац  доставља предузећу  одговор од стране  Секретаријата за заштиту животне средине:

-дописом V-01 број 501-257/15 од 14.08.2015.године у коме нас обавештава да исти неће извршити пренос средстава из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине,  до добијања мишљења Управе за јавне набавке,

-дописом IX-01 број 06-6/868 од 02.12.2015.године, у коме нас обавештава да по добијеном мишљењу Управе за јавне набавке,  исти неће извршити пренос средстава из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Реализација програма сузбијања штетних глодара на територији Градске општине Обреновац (пролећна и јесења дератизација)

По спроведеном   поступку  јавне набавке  услуге у отвореном поступку  за Реализацију програма сузбијања штетних глодара на територији Градске општине Обреновац (пролећна и јесења дератизација), изабран је најповољнији Понуђач.

С обзиром да се Секретаријат за заштиту животне средине града Београда  изјаснио да неће да изврши пренос средстава (Буџетског фонда за заштиту животне средине  града Београда за 2015.годину) за предметну набавку, дописом V-01 број 501-147/15 од 18.05.2015.године, уговор са најповољнијим Понуђачем није закључен до 30.06.2015.године.                                                                                                                      Они сматрају да је  ЈП ЗЖС Обреновац требало да посао повери Заводу за биоциде и медицинску екологију, а не да извршиоца бира у поступку јавне набавке, сходно Одлуци о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију ( „Службени лист града Београда“ број  24/06 и 72/14), којом јој је додељено искључиво право на обављању послова систематске дератизације стамбеног фонда, нехигијенских насеља и приобаља на територији града Београда.

Предузеће је упутило додатно појашњење, дописом број 1321/15 од 29.05.2015.године,у  коме наводи аргументе  да  нема основа да се не одобри потписивање уговора за трансфер средства Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2015.годину, за предметну  јавну  набавку.

Како је Секретаријат  за заштиту животне средине града Београда  одговорио да неће да   одобри  закључење Уговора за трансфер средства Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2015.годину, за предметну јавну набавку,  Предузеће, као Наручилац је   донео  Oдлуку о стављању ван снаге Одлуке о додели  уговора.

У оквиру програмске целине  Програм повећања степена информисаности у циљу популаризације заштите животне средине од планираних 292.100,00 динара,                     у 2015. години   плаћено је 188.510,00 динара.

Набавка садница у циљу обележавања значајних еколошких датума

У складу са Програмом повећања степена информисаности у циљу популаризације заштите животне средине, а у оквиру обележевања значајних еколошких датума, ЈП ЗЖС Обреновац је обележило Међународни дан планина садњом садница на више локација и кроз више акција.

На основу Захтева који је упутио Председник Савета  Месне заједнице Рвати, набављен је одређен број садница и извршена садња  на две локације:

-Локација: Влашка башта

У оквиру новоуређенг игралишта за децу у Влашкој башти  засађено је: 8 садница црвеног храста /Quercus rubra/ и 2 саднице ликвидамбара /Liquidambar styraciflua/.

-Локација: Ројковац

Такође, у оквиру новог дечијег игралишта извршена је садња 5 садница четинара- Панчићеве оморике / Picea omorika/. Ископ садних  јама и садњу садница су обавили чланови (грађани) ове  месне заједнице

-ЈП ЗЖС Обреновац су се обратиле две НВО, Друштво пчелара Обреновац и Удружење љубитеља природе „Мика Вилотић“ са предлогом да се у оквиру  набавке садница у циљу обележавања еколошких датума изврши садња Еводије /Evodia hupehensis/.

Еводија је осим што је позната као пчелиње дрво у исто време и декоративна врста, те је због својих раскошних белих цвасти нашла своје место приликом пејзажног уређења јавних зелених површина.

Уз Сагласност ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, садња ове врсте је извршена на локацији Фекалне црпне станице у Забрану. Засађено је 110 садница на овом простору, 20 садница је засађено у кругу фабрике воде на Забрежју, 7 садница је засађено око Црпне станице у и 5 садница у Арборетуму.

Укупно је засађено 150 садница ове врсте.Садњу садница су обавили чланови наведених удружења.

Локација: двориште Прве обреноновачке основне школе

На основу Захтева Прве обреновачке основне школа извршена је набавка и садња 2 саднице брезе у школском дворишту.

-Локација: Арборетум

Арборетум представља збирку дрвећа и грмља на отвореном и намењен искључиво едукацији, упознавање посетилаца са различитим  како егзотичним тако и аутохтоним биљкама, али омогућава  и одређену, мање или више ограничену рекреацију, шетњу и одмор.

Богатство Арборетума  чини разноврсна аутохтона и алохтона дендрофлора која чини простор атрактивним.

У Арборетуму се тренутно налази око 39 различитих врста дрврћа од чега 12 врста четинара и 27 врста лишћара. Пре поплаве на овом простору је егзистирао много већи број врста.

Као последица поплаве која је у мају 2014 године задесила нашу општину и дугог задржавања воде, у  Арборетуму се осушио велики број садница, при чему су четинари као изузетно осетљиве врсте настрадали највише.

У оквиру  акције обележавања Међународног дана планина, са ученицима еколошке секције  Техничке школе, извршена је садња садница тако да је  обновљен део пропалог садног материјала.

Поново су засађене четинарске врсте, а од егзота поједине врсте које су се могле наћи на тржиту. Арборетум ће већ у пролеће делом повратити стари сјај.

Извршена је садња следећих врста: обична смрча /Picea abies/ ,бодљикава смрча/Picea pungens/, Панчићева оморика /Picea omorika/,  дугоигличава јела /Abies concolor/, кореанска јела / Abies coreana/, дуглазија /Pseudotsuga menziesii/, либокедар /Libocedrus decurens/, џиновска секвоја /Sequoiadendron giganteum/, хималајски кедар /Cedrus deodara/, лалино дрво /Liriodendron tulipifera/, бела магнолија зимзелена /Magnolia grandiflora/, љубичаста  магнолија /Magnolia solangena/, ликвидамбар /Liquidambar styraciflua/.

Укупно је засађено 22 саднице, од чега 17 четинарских и 5 лишћарских садница.

-Локација Тополице

На основу Захтева председника МЗ Тополице извршена је набавка и садња 10 садница белог јасена /Fraxinus excelsior/, 5 садница атласког кедра /Cedrus atlantica/ и 5 садница дуглазије /Pseudotsuga menziesii/. На овој локацији је засађено укупно 20 садница.

Све акције су се спроводиле кроз активно учешће грађана, удружења, уопште корисника простора, јер се једино на тај начин, заједничким акцијама,  може допринети популаризацији уређења (оплемењивања) слободних јавних површина,  као и очувања и одржавања уређених  простора.

За наведена добра је извршено плаћање  у износу од  188.510,00  динара са пдв-ом (Трансфери од других нивоа власти- Буџетски фонда града Београда).

Доступност информација

Све активности  ЈП ЗЖС, Обреновац  су доступне јавности преко локалног медија РТВ „Студио Маг“, са којим је закључен  уговор о извештавању јавности о активностима предузећа.

Такође, све информације и подаци о ЈП ЗЖС, Обреновац се могу се пронаћи на званичном сајту ЈП ЗЖС, Обреновац  на адреси  www.jpzzs.org.rs.

Прилози:

Табела 1.

Остварење  прихода за  период  од 01.01.-31.12.2015.године,

Табела 2.

Извршење расхода  из класичног дела за  период од 01.01.-31.12.2015.године ,

Табела 3.

Извршење расхода и издатака из наменског дела за  период од 01.01.-31.12.2015.године.

Обрадили:

_____________________________

Јелена Туцаковић, дипл. инж.шумарства

_________________________________

Зорана Јовановић, дипл. инж.пољопривреде

_________________________________

Милош Милојевић, дипл. инж.за управљање тех.сис.

________________________________

Марица Шеховић, дипл.туризмолог

________________________________

Јелена Станојевић, дипл.економиста

ЈП ЗЖС, Обреновац

Директор

_________________________	                                                                                                                                                Срђан Драгићевић, дипл.инж

Славко Берић, дипл.менаџер