ПЛАН УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ

„ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

ЗА ПЕРИОД 2011-2015 ГОДИНЕ

Фебруар, 2011. године

САДРЖАЈ

##### I    УВОД

1.	Приказ главних природних и створених вредности и природних ресурса СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	4

2.	Оцена стања животне средине СП „Група стабала храста лужњака – Јозића     колиба“	7

3.	Преглед активности, делатности и процеса који представљају факторе угрожавања СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба	8

4.	Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	9

5.	Анализа и оцена услова за остваривање дугорочних циљева заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	10

6.	Приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу природних и створених вредности СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	12

7.	Приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	13

8.	Планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и уређењу СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба	14

9.	Просторна идентификација планских намена и режима коришћења земљишта у СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	 15

10.	Активности на промоцији вредности	16

11.	Студијска (истраживачка), програмска, планска и пројектна документација потребна за спровођење циљева и активности на заштити, очувању и унапређењу и одрживом развоју СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	17

12.	Сарадња са локалним становништвом и другим власницим и корисницима непокретности на простору СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	18

13. Динамика и субјекти реализације Плана управљања СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	19

14. Финансијски средства и материјалне претпоставке за извршење поверених послова  управљања СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“	21

##### I    УВОД

Решењeм Скупштине града Београда бр. 501-8/96-XIII-01 од 01.02.1996. године ( Сл.лист града Београда, бр. 1/1996),  природно добро „Група стабала храста лужњака –  Јозића колибa“ ставља се под заштиту, као споменик природе (СП) и категорише као значајно природно добро.

Укупна површина природног добра износи око 16,25 ари и сатоји се од шест појединачних стабала са пројекцијама крошњи.

За „Групу стабала храста лужњака –  Јозића колибa“ установљава се режим заштите III степена.

Решењем о стављању под заштиту природног добра добро „Група стабала храста лужњака – Јозића колибa“, заштићено природно добро поверено је на управљање, односно старање Планинарско–смучарском друштву «Железничар» из Београда

Решењем Скупштине града Беорада о измени и допуни решења о стављању под заштиту природног добра „Група стабала храста лужњака – код Јозића колибе“ бр. 501-542/05-XIII-01 од 30.5.2005 године ( Сл. лист града Београда, бр.11/2005), када је измењена већина чланова Решења, заштићено природно добро је поверено на управљање односно старање Фонду за екологију општине Обреновац, из Обреновца, а затим, од 2007.године Фонду за заштиту животне средине општине Обреновац, као правном наследнику Фонда за екологију.

Решењем Скупштине града о измени решења о стављању под заштиту природног добра природног добра „Група стабала храста лужњака – код Јозића колибе“ бр.501-847/10-C од 01.децембра 2010.године управљање заштићеним природним добром поверава се Јавном предузећу за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац.

Сходно члану 52. став 2. Закона о заштити природе ЈП за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац, коме је поверено управљање заштићеним природним добром, има обавезу доношења средњерочног Плана управљања за период од пет година.

Према члану 52. став 3. Закона о заштити природе Планом управљања управљач, задужен за управљање зштићеним природним добром одређује начин спровођења заштите, коришћења и управљања заштићеним подручјем, смернице и приоритете за заштиту и очување природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице, уз уважавање потреба локалног становништва.

Управљач доноси План управљања заштићеним подручјем,  за период од пет година, на који сагласност даје орган надлежан за послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе, по предходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе Србије. У овом случају сагласност даје управа Града Београда - Секретаријат за заштиту животнне средине, јер акт о проглашењу заштићеног природног добра „Група стабала храста лужњака – Јозића колибa“ је донет од стране Скупштина града Београда.

План управљања СП „Група стабала храста лужњака –  Јозића колибa“ урађен је у складу са:

- Законом о заштити природе

- Елаборатом о заштити природног добра „Група стабала храста лужњака Јозића колиба“ као споменика природе

3. Решењeм Скупштине града Београда о стављању под заштиту природног добра „Група стабала храста лужњака – Јозића колибa“ бр. 501-8/96-XIII-01 од 01.02.1996. године ( Сл.лист града Београда, бр. 1/1996)

4. Решењем Скупштине града Беорада о измени и допуни решења о стављању под заштиту природног добра „Група стабала храста лужњака – код Јозића колибе“ бр. 501-542/05-XIII-01 од 30.5.2005 године ( Сл. лист града Београда, бр.11/2005)

5. Решењем Скупштине града о измени решења о стављању под заштиту природног добра „Група стабала храста лужњака – код Јозића колибе“ бр.501-847/10-C од 01.12.2010. године (Сл. лист града Београда, бр.41/2010)

- ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ

ВРЕДНОСТИ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

СП “ ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

1.1. Приказ главних природних и створених вредности

и природних ресурса СП  „Група стабала храста лужњака –  Јозића колибa“

СП “ Група стабала храста лужњака  - Јозића колиба“ представља остатке некадашњих широко распрострањених аутохтоних заједница лужњака и јасена у Србији ( Querceto-fraxinetum serbicum).

Старост ових стабала у просеку износи око 200. година. Стабла доминирају простором и целом комплексу дају пејзажну атрактивност.

Заштићено природно добро чине шест стабала храста лужњака са својим хоризонталним пројекцијама крошњи.

Дендрометријске карактеристике:

Стабло број 1

Висина стабла износи 23,61m, пречник дебла 127 cm, пречник крошње 23m, заштићена површина износи 4,15 ari

Стабло број 2

Висина стабла износи 18,61 m, пречник дебла 124 cm, пречник крошње 26m,

Стабло број3

Висина стабла износи 24,88 m, пречник дебла 94 cm, пречник крошње 24 m

заштићена површина износи 4,90 ari

Стабло број 4

Висина стабла износи 27,59 m, пречник дебла 147cm, пречник крошње

Стабло број 5

Висина стабла износи 19,82 m, пречник дебла 138 cm, пречник крошње 25 m

заштићена површина износи 4,90ari

Стабло број 6

Висина стабла износи 26,69 m, пречник дебла 122 cm, пречник крошње 18m, заштићена површина износи 2,54 ara

Стабла бр. 2 и 3 се налазе на удаљености од 2м. Последица овако малог растојања је произвела редуковану крошњу код стабла бр.3 на додирној страни са стаблом бр.2., обзиром да је нешто млађе од стабла бр. 3 .Стабло бр.2 је имало довољно времена и простора да правилно формира крошњу.

Стабла број 4 и 5 су срасла са једне стране дебла, без обзира на чињеницу да се ради о стаблима семеног порекла. Ова појава је у шумарској пракси позната као „пољубац“

Група стабала храста лужњака као типични представници своје врсте поседују здрава и права стабла, широке крошње са јаким, неправилним и коленасто савијеним гранама.

Лист је обрнуто јајасто дугуљаст, основа округласта, асиметрична са 5 – 8 пари неједнаких округластих режњева са широким урезима.

Жир сазрева крајем септембра, почетком октобра, купула покрива 1/3 до1/2 жира.

Обилније рађа сваких 3-5 година

1.2 Структура површине

СП  „Група стабала храста лужњака –  Јозића колибa“

СП „Група стабала храста лужњака –  Јозића колибa“ се налази  на територији града Београда, ГО Обреновац, КО Велико Поље. Смештен је на левој обали реке Колубаре, око 6.500m узводно од Колубарског моста  (пут Београд – Обреновац) у оквиру коплекса „Јозића колибе“. Цео простор обухвата површину од око 2 ha, и организован је као излетиште града. Заштићену површину чине шест појединачних стабала храста лужњака са хоризонталним пројекцијама крошњи које обухватају укупну површину од 16,49 ari.

Положај споменика природе одређен је географским координатама по Gaus- Krigeru X- 4 940 200 I Y-7 436

Надморска висина износи око 78.20 m.n.v.

Границу заштићеног природног добра чине пројекције крошњи  6 стабала храста лужњака на три катастарске парцеле KO Велико Поље 1571/1,1572 и 1573/1.

Заштићена површина природног добра по катастарским парцелама износи :

На КП бр.1571/1 се налазе четири стабла ( бр.2, бр.3, бр.4 и бр.5), чије пројекције крошњи покривају укупну површину од 9,80 ari

На КП бр.1572 налази се једно стабло ( бр.6), чија пројекција крошње покрива површину од 2,54 ari.

На КП бр. 1573/1 налази се такође само једно стабло ( бр.1), чија пројекција крошња обухвата површину од 4,15 arа

За „Групу стабала храста лужњака – Јозића колиба“ утврђен је режим заштите III степена

- ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СП “ ГРУПА СТАБАЛА  ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Обзиром да се споменик природе налази на  простору  Јозића колибе која обухвата површину од 2hа, и организована је тако да буде излетиште града, квалитет животне средине зависи искључиво од поштовања забрана прописаних Решењем о стављању под заштиту овог споменика природе.

Тренутно гледано споменик природе је изложен занемарљивим антропогеним утицајима, због ненасељености подручја, неразвијених економских  активности и поприличне удаљености од урбане зоне.

Споменик природе је изложено опасности од атмосферских непогода (ветролом, снеголом, удара грома), пожара и сл.

Међутим сама чињеница да коридор аутопута Е-763 Београд – Пожега, односно деоница овог аутопута Обреновац-Уб, захвата простор Јозића колибе указује на могућу опасност угрожавања услова животне средине, како приликом припремних радова, тако и у току изградње и експлоатације аутопута.

Растојања заштићених стабала од осе аутопута износи:

- за стабло 1 око 69м, док се пројекције крошње у делу који је окренут ка ауто путу налази на 53м.

- за стабло 2 и 3 око 74м, док се пројекција крошњи у делу који је окренут ка ауто путу налази на 59м

- за стабла 4 и 5  око 100м

- за стабло 6 око 125 м

Квалитет животне средине и утицај изградње и експлоатације аутопута на споменик природе,  зависиће искључиво од поштовања додатно издатих услова Завода за заштиту природе Србије.

Чињеница је да ће изградњом аутопута  споменик природе бити угрожен пејзажно и визуелно

Основни циљ заштите животне средине  је стварање услова за очување стабала храста лужњака, као едификатора некада широко распрострањених шумских зајадница лужњака и јасена у Србији и заштита лужњаковог подмлатка  као доброг потенцијала за обнављање ових врло вредних шума на овом подручју.

3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА  СП “ ГРУПА СТАБАЛА  ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Активности, делатности и процеси који могу представљати факторе угрожавања СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“, непосредно су везани за природне вредности, односно њихову заштиту.

Корисници простора Јозића колибе и посетиоци СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ могу бити фактор угрожавања ако не поштују прописани режим заштите и мере забране дефинисане решењем о стављању под заштиту природног добра

Ризици угрожавања споменика природе

- не поступање у складу са мерама забране утврђене Решењем о стављању под заштиту природног добра

- не поступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби СП  “Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

- не поступање у складу са прибављеним условима Завода за заштиту природе Србије за извођење радова на изградњи аутопута „Београд- јужни Јадран“ у зони споменика природе

- не успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине на простору Јозића колибе

- друге активности и процеси који се спроводе супротно принципима заштите и одрживог развоја природног добра

4.  ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Концепт заштите заснива  СП  „ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ заснива се на

- очувању и унапређивању природних вредности

- очувању предеоних одлика

Дугорочни циљеви  заштите очувања и унапређења и одрживог развоја  СП  „ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ су:

- очување стабала храста лужњака, као едификатора некада широко распрострањених шумских заједница лужњака и јасена у Србији.

- проширење границе ЗП односно повећање површине која је сада под заштитом, као и заштита споменика природе од утицаја саобраћаја будућег аутопута.

- заштите природног храстовог подмладка, ради сачувања генофонда.

- регистрација заштићених стабала као семенских стабала, ради могућности  производње садница храста лужњака

5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

ДУГОРОЧНИХ ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Полазећи од чињенице да су дугорочни циљеви заштите и очувања и унапређења СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

- очување стабала храста лужњака, као едификатора некада широко распрострањених шумских заједница лужњака и јасена у Србији.

- проширење границе ЗП односно повећање површине која је сада под заштитом, као и заштита споменика природе од утицаја саобраћаја будућег аутопута.

- заштите природног храстовог подмладка, ради сачувања генофонда.

Да на простору Јозића колибе трају активности на остварењу неких дефинисаних дугорочних циљева намеће се закључак да се за остваривање свих дугорочних циљева морају створити услови што подразумева:

- организационо, кадровско и техничко опремање управљача

- сарадња са свим институцијама

- учешће и подршка локалне самоуправе у реализацији циљева

- учешће и подршка научних и истраживачких институција у остваривању дефинисаних циљева

- обезбеђење финансијских средстава и законских инструмената за реализацију дугорочних циљева

Могућност остваривања постављених циљева треба анализирати са становишта ситуационих услова, кроз ткз. SWOT  анализу

| STRENGHTS СНАГЕ - ПРЕДНОСТИ (internal) | WEAKNESSES СЛАБОСТИ - НЕДОСТАЦИ (internal) |
| --- | --- |
| OPPORTUNITES МОГУЋНОСТИ (externel) | THREATS ОПАСНОСТИ - ПРЕТЊЕ (externel) |

Предности – Снаге

- природне вредности

- географски положај

- природни ресурс

- биолошка разноврсност флоре

- кадровски капацитет управљача

Недостаци – Слабости

- саобраћајна инфраструктурна

неасфалтирани приступни пут, неодржавани постојећи некатегорисани пут, отежан приступ

- комунална инфраструктура

- нерасчишћени правно-имовински односи

- техничка неопремљеност

- непостојање сигурног извора финансирања управљача

- недостатак маркетинга

Могућности

- научна истраживања

- коришћење за едукацију

- промоција у ширем смислу  (ван локалног нивоа)

- стварање препознатљивости споменика природе

Претње – Ризици

- недостатак финансијских средстава

- недовољна сарадња локалне самоуправе, општинске управе и других институција

- спорост државне администрације

- политичка ситуација

6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊА

ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ

СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Приоритетне активности које се планирају Планом управљања су заштита природних вредности и животне средине, односно:

- чување, обележавање и одржавање СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

- заштита животне средине

- заштита и очување биодиверзитета

Основни и трајни задатак управљача је чување СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ и спровођење прописаног режима заштите утврђене актом о заштити, односно предузимање мера и извршење послова на обезбеђењу унутрашњег реда (чување, контрола посетилаца и корисника и пружање помоћи, савета, услуга, одржавање чистоће и уредности и др.) и обележавању заштићеног природног добра. За обављање ових делатности управљач ће организовати чуварску службу у складу са Правилником о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја (Сл.гласник РС бр.85/09) За чуваре заштићеног подручја ће бити спроведена обука у складу са Програмом едукације чуварске службе. Такође за чуварску службу, поред сталне едукације и обуке, спроводиће се мере опремања ( униформе, службено возило, оружје, ручна опрема и средства за рад и др.) у циљу ефикаснијег спровођења мера заштите и презентације СП „ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

За локалитет Јозића колибе је урађена Студија стања вегетације и њене угрожености, просторног обухвата од око 2,5 ха. На овој површини је детерминисано укупно 41 дрвенаста и 77 зељастих врста биљака, што одражава богатство биодиверзитета овог подручја. Одређен број врста је унешен, али је највећи број аутохтон за ово подручје. Од укупног броја забележених врста, 37 врста је третирано Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне.

Обележавање природног добра

ЈП за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац

као управљач у обављању активности и задатака заштите и развоја СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ дужно је, између осталог да обележи заштићено природно добро.

Заштићено природно добро обележава се постављањем ознаке заштићено природног добра на основу Правилника о начину обележавања заштићених природних добара ( Сл.гласник РС бр.30/092)

За реализацију планираних мера заштите природних вредности управљач СП „ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ управљач има обавезу:

- доношења Плана управљања СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ за период од 5 година

- доношење Годишњег програма заштите и развоја заштићеног природног добра  „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“.

На ова два акта сагласност даје Секретаријат надлежан  за послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе

7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Полазећи од природних вредности које чине темељне вредности подручја заштићеног подручја, приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада на простору Јозића колибе су:

- Дефинисање метода и начина спровођења мониторина биодиверзитета

- Истраживање утицаја

- Очување стања шумских екосистема

- Праћење природних промена у биљним заједницама

- Едукација локалног становништа у области заштите природних вредности

- Подизање нивоа свести локалне заједнице у циљу очувања биодиверзитета

- Едукација корисника за СП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ у области спровођења прописаног режима заштите

.

8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ

ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ

СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Решењем о стављању под заштиту природног добра „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ установљен је режим заштите III степена којим су утврђене мере заштите којим је забрањено:

Забрањује се:

- заштићена стабла посећи, ломоти и сећи живе гране, кидати лишће и плодове или предузимати било које друге радње, које би измениле његов данашњи изглед или довеле у питање његов биолошки опстанак

- испаша стоке и ложење ватре на површинама које прекривају пројекције крошњи појединачних стабала (6)

- садња било каквог другог зеленила на заштићеној површини

- постављање табли и других обавештења на стаблима

- промена намене заштићене површине

- депоновање смећа и другог отпада на заштићеној површини у непосредној близини споменика природе

- раскопавање и депоновање земље на заштићеној површини

Дозвољава се:

- примена биолошко техничких мера заштите и кошење траве на           заштићеној површини

- заштита на целој површини

- научно истраживачки рад

- успостављање и спровођење мониторинга животне средине

- успостављање и спровођење мониторинга биодиверзитета

- обележавање и уређење СП

- презентација СП и контролисана  едукација

- посебни пројекти и програми уз предходну сагласност Завода за заштиту природе Србије

9.  ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА И РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У ОКВИРУ

СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Решењем о заштити СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ на заштићеној површини утврђен је III степен заштите ( који представља скуп мера и услова којима се одређује начин и степен заштите, коришћења, уређења и унапређења заштићеног природног добра), односно:

- режим заштите III степена којим се омогућава селективно и ограничено коришење природних ресурса, управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревизализације и укупног унапређења природног добра, развој инфраструктуре усклађене са вредностима, потенцијалима и капацитетима  заштићеног простора намењене развоју еколошког, руралног здравственог, спортско-рекреативног и осталих видова туризма у складу са принципима одрживог развоја.

10.  АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ

СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Полазећи од:

- значаја који има СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

- планираних мера и активности на спровођењу заштите и одрживог развоја заштићеног подручја,

управљач, у петогодишњем периоду, планира следеће активности на промоцији природних вредности СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

  - развити добар маркентишки програм, који ће заштићено подручје „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ приказати јавности на сајмовима и другим манифестацијама, као атрактивну туристичку понуду Београда и Обреновца.

  - презентовање СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“ кроз тематска предавања, локалним новинама, стручним часописима и електронским медијима

  - Штампање информативно - пропагандног материјала о споменику природе  „Група стабала храста лужњака – Јозића колибе“ у виду билтена, разгледница, флајера, календара, постера, сувенира, мајица, фасцикли, блокчића и оловака са знаком заштите природе и знаком  ЗП.

  - У циљу боље презентације повезати се са локалним медијима ( ТВ станица, локални штампани медији) и туристичким агенцијама и стараоцима других заштићених природних добара. Све активности у вези са заштићеним природним добром представити на сајту општине Обреновац  www.obrenovac.org.rs

  - Сарадња са свим управљачима заштићених подручја са територије Града Београда, ради размене искустава у управљању.

  - Неопходно је подстицати разне видове активности за локално становништво, ученике, туристе, излетнике, планинаре, НВО и друга заинтересована  лица, како би сви заинтересовани стекли увид у природне вредности овог подручја и сазнања о биолошкој историји. У том смислу неопходна је сарадња са школама, наставницима биологије, географије, историје и сродних предмета, као и са туристичким организацијама.

  - Обезбеђење доступности аката које доноси управљач

11. СТУДИЈСКА( ИСТРАЖИВАЧКА), ПРОГРАМСКА, ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ, ОЧУВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ И ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА“

Студијска, програмска, планска и пројектна документација потребна за спровођење циљева и активности на:

- заштита посебних природних вредности: израда Програма и пројеката заштите природних вредности СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

- програм мониторинга животне средине и мониторинга биодиверзитета

- презентација СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“: кроз израду разних програма и пројеката презентације и популаризације заштићеног подручја

Израда планских докумената и аката

- План управљања СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

  - Годишњи програм управљања СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

  - Извештај о остваривању годишњег програма управљања СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

  - Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби

  - Одлука о накнадама за коришћење природних вредности и услуга СП “ Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“

12. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ

СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА

ЈП за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Обреновац као управљач овог заштићеног подручја настојаће да оствари што бољу сарадњу са Месном заједницом, локалним становништвом и корисницима непокретности на локалитету Јозића колибе

Годишњим програмом управљања СП “Група стабала храста лужњака – Јозића колиба“, између осталог планираће се и конкретни облици сарадње кроз:

- промоцију

- едукацију

- сарадњу са локалним НВО, школама, вртићима и сл.

13. ДИНАМИКА И СУБЈЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА

СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА

ЈП за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац као управљач заштићеног подручја, План управљања  СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба", за период 2011 – 2015.године, урадило је према захтевима и задацима које треба да оствари сагласно Акту о заштити

План управљања СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба" за период 2011 – 2015.године, као средњерочни документ остварује се кроз годишње програме управљања којима се детаљно прецизирају задаци, радови и активности са потеребним финансијским средствима

Планиране задатке можемо разврстати на 3 групе и то:

- Трајни задаци: чување, обезбеђење унутрашњег реда у СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба", обележавање, одржавање и уређење, мониторинг природних вредности, научноистраживачки и образовни рад и презентација СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба"

- Хитни задаци: израда планских докумената, обележавање, формирање чуварске службе

- Приоритетни задаци: ревизија постојеће заштићене површине у смислу проширења граница заштићеног подручја, почетак рада на заснивању базе података, успостављање сарадње са локалним становништвом и локалним невладиним организацијама

План управљања СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба" конципиран је по годинама и планираним активностима које се могу груписати:

1. Израда планских докумената и аката која обухвата израду:

( субјект: управљач)

- План управљања СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба" за период од 5 година

( динамика: 2011.година и 2015.година за наредни период д пет година)

- Годишњи програм управљања СП "Група стабала храста лужњака –   Јозића колиба" – сваке године се ради и то до 15 децембра за текуће за наредну годину уз обавезу доставе Секретаријату за заштиту животне средине града Београда

(димамика: сваке године до 15.децембра за наредну годину)

- Извештај о остварењу годишњег програма управљања СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба"

(димамика: сваке године до 15.децембра за текућу годину)

- Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби

(димамика: до 30.маја2011.год)

- Одлука о накнадама за коришћење природних вредности и услуга

(димамика:2012.год)

2. Обележавање СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба" што обухвата:

- Обнављање ознака-табли и информативних табли

(димамика: до 30.април 2011.год)

3.Чување СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба" што обухвата

- Доношење Правилника  о унутрашњем реду и чуварској служби СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба" ради обезбеђења заштићеног природног добра

(димамика: до 30.маја 2011.год)

- Организовање чуварске службе сагласно правилнику о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја

(димамика:  2011- 2012..год)

- Уређење и одржавање СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба" што обухвата:

- Постављање путоказа, израду и постављање корпи за отпатке, клупа и столова и осталог урбаног мобилијара, обнављање летње учионице, ограђивање, рестаурација зграде, хлебне фуруне и бунара, уређење  прилазног пута, редовно кошење, спровођење мера неге на заштићеним стаблима и храстовом потмлатку, сакупљање и изношење комуналног отпада до градске депоније...

(динамика: континуирано од2011 – 2015.год)

- Популаризација и презентација СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба" што обухвата

- Штампање пропагандног материјала ( флајери, лифлете, туристичке карте и сл), израда и емитовање промотивних спотова

(динамика: континуирано од 2011 – 2015.год

- Израда Програма едукације

(динамика : континуирано од 2011 – 2015.год )

- Пројекти и програми заштите, коришћења, презентације и одрживог развоја СП "Група стабала храста лужњака – Јозића колиба"што обухвата израду програма и пројеката из области.

- Мониторинга биљних и животињских врста

(динамика : 2012- 2015.год)

- Мониторинг животне средине

(динамика : 2012-2015.год)

- Пројекат уређења комплекса Јоѕића колибе

(динамика : 2013-2015.год)

14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕДПОСТАВКЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА

СП „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА – ЈОЗИЋА КОЛИБА

Сагласно планираним активностима и задацимакоје треба да изврши Управљач СП "Група стабала храста лужњака –   Јозића колиба" 2011-2015 година процењено је да су неопходна финсијска средства у износу од:

| Период 2011-2015 | Учешће |  | Свега |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЈП ЗЖС, Обреновац | Буџет РС, фондови |  |
| динара | 3.100.000,00 | 4.500.000,00 | 7.600.000,00 |
| % | 34 | 66 | 100 |

С обзиром да се План управљања СП "Група стабала храста лужњака –   Јозића колиба" ради се за период од 5 година

Средства планирана по годинама су:

| Година | Учешће ( динара) |  | Свега ( динара) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЈП ЗЖС | Буџет |  |
| 2011 | 500.000 | 750.000 | 1.250.000 |
| 2012 | 500.000 | 750.000 | 1.250.000 |
| 2013 | 700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
| 2014 | 700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
| 2015 | 700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
| свега | 3.100.000 | 4.500.000 | 7.600.000 |
| % | 41 | 59 | 100 |